Załącznik nr ……  
do protokołu nr XXVI/2026
z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska 
z dnia 28 września 2026 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTĘPCY WÓJTA 
NA SESJĘ RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
za okres od 20 sierpnia 2026 r. do 23 września 2026 r.

1. Realizowane projekty i inwestycje
1) Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska 
Zrealizowano usługę aktualizacji i wdrożenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych. 
Trwa realizacja usługi opracowania audytu końcowego dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. 
Trwa przygotowanie dokumentacji rozliczającej projekt.  
Termin realizacji projektu do 30.09.2026 r. 
Całkowita wartość projektu: 948 493,93 zł
Dofinansowanie 746 391,00 zł w tym:
· środki z UE: 612 041,00 zł
· środki budżetu państwa: 134 350,00 zł

2) Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj
Trwają roboty budowlane.
Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Wartość: 4 106 684,50 zł
Dofinansowanie: 3 971 999,50 zł
Budżet Gminy: 134 685,00 zł
Dofinansowanie Polski Ład dla zadania: Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska: 5 999 757,70 zł 

3) Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” – zadanie 6: Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia
Trwają roboty budowlane.
Planowane zakończenie październik 2026.
Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wartość umów z Wykonawcami: 2 772 129,94 zł
Dofinansowanie Polski Ład: 2 520 102,47 zł

4) Budowa świetlicy w m. Dobieszewo
Trwają roboty budowlane. 
Zamówienie finansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027”
W dniu 21.09.2026 r. podpisano aneks dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy na dzień 19.11.2026 r.
Rozpoczęto prace związane z wyposażeniem kuchni – przystąpiono do szacowania wartości zamówienia (meble kuchenne sprzęt kuchenny). W dniu 14 września 2026 r. odbyło się spotkanie na terenie budowy świetlicy z Panią sołtys Dobieszewa – Wioletą Jabłońską oraz z Panem Stanisławem Dubackim, przedstawicielem Rady Sołeckiej w Dobieszewie. 
Całkowita wartość przedsięwzięcia to, 1 424 902,90 zł. 
Otrzymane dofinansowanie to 775 887,00 zł.
Planowane zakończenie listopad 2026 r.

5) Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska – opracowanie dokumentacji projektowej.
Trwają prace projektowe. 
Planowane zakończenie styczeń 2027
Całkowita wartość 134 070,00 zł

6) Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-badawczej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji jeziora Rybiec położonego w miejscowości Podwilczyn – IV postępowanie
W dniu 21.09.2026 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji badawczej na kwotę 92 496,00 zł brutto.
Termin wykonania do 20.12.2026 r.
[bookmark: _Hlk209520256]Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.
Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – I kwartał 2027 r.

7) Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 41 w Dębnicy Kaszubskiej
„Utworzenie Centrum Kulturalnego – STACJA KULTURA w Dębnicy Kaszubskiej”
Trwają roboty budowlane a ich koszt to 4 440 000,00 zł 
Zamówienie współfinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
Planowany termin zakończenia zadania to listopad 2026 r.
Całkowita wartość projektu: 4 901 375,00 zł
Dofinansowanie 3 095 097,58 zł
Trwa nadzór nad realizacją projektu, rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.

8) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – II
Budynek szkoły podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej.
Trwa opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.
Wartość projektu 61 500,00 zł brutto
Budynek OPS w Dębnicy Kaszubskiej
W dniu 24.08.2026 r. zlecono opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.
Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.
Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – IV kwartał 2026 r.

9) „Pomorskie Szlaki Kajakowe II”
[bookmark: _Hlk220483997][bookmark: _Hlk220492268]Zadanie 1: Przystań kajakowa wraz z oznakowaniem nad Jeziorem Głębokim 
Miejscowość: Gałęzów, 
Zadanie 2: Przystań kajakowa w Leśnym Dworze 
Miejscowość: Łysomiczki 
Zadanie 3: Przystań kajakowa wraz z oznakowaniem w Krzyni
Miejscowość: Krzynia, 
Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
Wartość projektu: 576 976,00 
Kwota dofinansowania: 445 632,00
Wniosek przeszedł ocenę formalną i podlega dalszej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

10) Budowa chodnika przy DW210 w m. Budowo – Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej. 
Trwają prace projektowe. 
Wartość projektu 119 310,00 zł brutto
Planowane zakończenie listopad 2026 r. 

11) Remont ulicy Kościelnej w Dębnicy Kaszubskiej
Trwałą prace remontowe.
Termin wykonania zadania do dnia 05.12.2026r.
Wartość robót budowlanych: 331 689,81 zł brutto

12) Integracja społeczno-gospodarcza imigrantów na terenie Gminy Dębnica Kaszubska
Trwa realizacja projektu. 
Trwa nadzór nad realizacją projektu, rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.
Okres realizacji: od 01.10.2025 r. do 30.09.2027 r.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym pn.: "Budzimy Kulturę".
Cel projektu to włączenie imigrantów przebywających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w ogólnodostępny system usług społecznych, edukacyjnych i kulturalnych poprzez integrację z mieszkańcami, włączenie ich w życie społeczne gminy i podniesienie jakości życia.
W ramach projektu zaplanowano m.in.: organizację wydarzeń integracyjno-kulturalnych, warsztatów, szkoleń.
Wartość projektu: 372 201,63 zł, wartość dofinansowania 353 591,54 zł

13) Od rutyny do elastyczności - rozwój adaptacyjności w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska
Trwają prace przygotowawcze do realizacji projektu – rozeznanie rynku dot. wykonawców usług i dostaw. 
W dniu 28 września br. rozpoczęto nabór uczestników projektu zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Wójt regulaminem.  
Okres realizacji 30.06.2026 r. – 31.12.2027 r. 
Projekt ma na celu zwiększenie adaptacyjności pracowników Urzędu Gminy i pracodawcy Urzędu gminy Dębnica Kaszubskiej poprzez działania ograniczające wypalenie zawodowe, poprawiające warunki pracy oraz wspierające integrację zespołów w środowisku wielopokoleniowym.
Wartość projektu: 215 613,90 zł, wartość dofinansowania 183 271,81 zł

14) Projekt pn.: "Seniorzy w działaniu – integracja, edukacja i aktywność społeczna" w ramach programu „AKTYWNI SENIORZY – ASY" na lata 2026–2030 PRIORYTET III–PARTYCYPACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Edycja 2026. 
Całkowita wartość projektu: 17 300,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 13 840,00 zł, wkład własny 3 460,00 zł.
Zakres projektu obejmuje: organizację cyklu wykładów historycznych, wsparcie psychologiczne i rozwojowe, prowadzenie zajęć ruchowych, dietetycznych, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci i cyberbezpieczeństwa oraz organizację warsztatów rękodzielniczych.
Podpisana została umowa o dofinansowania.
Został opracowany harmonogram spotkań i warsztatów, które realizowane będą od września do grudnia 2026 r. 
Harmonogram został opublikowany i udostępniony grupom seniorów.  

15) Organizacja wyjazdowych zajęć edukacyjnych – zielonej szkoły dla uczniów Gminy Dębnica Kaszubska"
Gmina w dn. 23 września 2026 r. złożyła wniosek "Organizacja wyjazdowych zajęć edukacyjnych – zielonej szkoły dla uczniów Gminy Dębnica Kaszubska" do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach naboru wniosków na dofinansowanie organizacji wyjazdowych zajęć edukacyjnych („zielonych szkół”) dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Wsparciem ma zostać objętych 32 uczniów z ZS w Dębnicy Kaszubskiej oraz ZS w Gogolewie.
Wnioskowana kwota pomocy finansowej: 10 000,00 zł.
Całkowity koszt projektu: około 11 000,00 zł (w ramach wkładu własnego Gmina będzie zobowiązana do pokrycia kosztu ubezpieczenia uczestników i kosztu ewentualnej dopłaty za transport uczestników, o ile koszt ten przekroczy prognozy w budżecie).

16) Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego popularyzującego tradycje rybackie w Gminie Dębnica Kaszubska
Gmina w dniu 11 września 2026 r. złożyła wniosek „Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego popularyzującego tradycje rybackie w Gminie Dębnica Kaszubska” w ramach naboru prowadzonego przez LGR Pojezierze Bytowskie oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wnioskowana kwota pomocy finansowej: 40 000,00 zł.
Całkowity koszt projektu: 42 273,38 zł.
Przewidywana wysokość wkładu własnego: 2 273,38 zł.

17) Przebudowa i modernizacja obiektów POZ w Gminie Dębnica Kaszubska.
Złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie 6.9. Infrastruktura zdrowia – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego FEP 2021-2027 w zakresie infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej został wybrany do dofinansowania
Wnioskowana kwota pomocy finansowej – 872 682,70 zł 
Całkowity koszt projektu – 1 696 073,86 zł 
W październiku zostanie podpisana Umowa o dofinansowanie. 
18) Remont ulicy Kolejowej w Dębnicy Kaszubskiej.
W dniu 31.07.2026 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została dostarczona w dn. 17.08.2026 r. Koszt 27 060,00 zł brutto. Zakres obejmuje zaprojektowanie remontu ul. Kolejowej na odcinku ok 0,2 km.
W dn. 18.08.2026 r. dokonano zgłoszenia budowy (lub wykonania innych robót budowlanych).
W dniu 27.08.2026 r. Gmina złożyła wniosek o dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota inwestycji wskazana we wniosku: 538 319,00 zł. Możliwy poziom dofinansowania przy pozytywnie rozpatrzonym wniosku: do 50% wartości inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie.

19) Przebudowa ulicy Kamiennej w Dębnicy Kaszubskiej.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 
Zakres obejmuje zaprojektowanie przebudowy ul. Kamiennej na odcinku ok 0,63 km, w tym, nawierzchnia drogi, chodnik, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, kanał technologiczny. 
Koszt 147 600,00 zł brutto.
Termin wykonania: 18.02.2028 r.

20) Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska
Projekt został wybrany do dofinansowania. W październiku zostanie podpisana Umowa o dofinansowanie. 
Obiekty planowane do objęcia pracami termomodernizacyjnymi to: Budynek OSP w m. Dębnica Kaszubska, Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie, Świetlica w m. Podole Małe oraz trzy budynki remizoświetlic w m. Mielno, Gogolewo i Starnice.:
Całkowita wartość inwestycji: 5 344 440,57 zł
Przyznane dofinasowanie: 3 217 858,41 zł
Okres realizacji: 2026 – 2027 rok

21) Zakup wozów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby jednostek OSP w Gminie Dębnica Kaszubska wraz z zakupem wozu operacyjno-ratowniczego i sprzętu na potrzeby jednostki straży pożarnej OSP Damnica
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie 2.11. Przystosowanie do zmian klimatu – ZIT poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta.
Projekt w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 
Wnioskowana kwota pomocy finansowej – 1 264 865,06 zł 
Całkowity koszt projektu przypadający na Gminę Dębnica Kaszubska – 2 065 166,00 zł 

22) Przebudowa i budowa ulicy Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej
W dniu 27.08.2026 r. Gmina złożyła wniosek o dofinasowanie budowy i przebudowy drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Kwota inwestycji wskazana we wniosku: 896 921 zł. 
Możliwy poziom dofinansowania przy pozytywnie rozpatrzonym wniosku: do 50% wartości inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie.

23) „Kotowska Elipsa Aktywności – budowa betonowej trasy rolkarskiej z rzeźbiarskim sercem integracji”
W dniu 03.09.2026 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą HARAT BUDOWNICTWO Sp. z o.o.
Wartość umowy 33 850,00 zł brutto.
Termin wykonania zadania: do dnia 03.10.2026 r.

24) Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami z Gminy Dębnica Kaszubska
W dniu 10.09.2026 r. dokonano odbioru autobusu zakupionego ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Zamówienie dofinansowane ze środków PFRON.
Dostawca: BALTICBUS Sp. z o.o., Bł. Królowej Jadwigi 31, 70-262 Szczecin, Regon: 364835458
Wartość zakupionego autobusu: 515 370,00 zł brutto.

25) Przebudowa drogi gminnej w m. Kotowo
W dniu 11.09.2026 r. upłynął termin składania ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy zadania. 
Do dnia 11.09.2026 r. na realizacje zamówienia wpłynęły 4 oferty.
Trwa badanie i ocena ofert. 
Wartość kosztorysu inwestorskiego 239 172,37 zł brutto

26) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Borzęcino.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
Termin wykonania wrzesień 2026 r.
Gmina złożyła wniosek o dofinasnsowanie w ramach projektu FEDR.03.01-IW.20-001/2026. 

27) Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Budowę budynku szatniowo-sanitarnego w m. Motarzyno
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
Koszt 67 404,00 zł brutto.
Termin wykonania: listopad 2026 r.

28) Remont masztu antenowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska
15.09.2026 r. podpisano umowę na realizacje zadania z Wykonawcą: ALASKA Piotr Babiak, ul. Grunwaldzka 83, 84-230 Rumia.
Zadanie finansowane ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026.
Wartość podpisanej umowy: 264 130,20 zł.
Termin wykonania – 60 dni od dnia podpisania umowy.

29) Projekt pn.: Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska 
Projekt zakończony. 
Trwa opracowywanie dokumentacji rozliczającej projekt. 
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).  
Całkowita wartość projektu: 885 831,39 zł
Dofinansowanie 797 248,25 zł w tym:
· środki z UE: 752 956,68 zł
· środki budżetu państwa: 44 291,57 zł

2. Realizacja Programu „Czyste Powietrze”
1) Liczba udzielonych konsultacji w ramach działania punktu konsultacyjnego (w tym telefoniczne): 44.
2) Liczba przyjętych wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i dyspozycji wypłaty zaliczki: 7.
3) Statystyka Programu „Czyste Powietrze” w gminie Dębnica Kaszubska na dzień 30.06.2026 r. od początku jego funkcjonowania:  
· złożone wnioski o dofinansowanie: 464,
· zrealizowane przedsięwzięcia: 289,
· kwota wypłaconych dotacji: 7 888 294,84 zł.
3. Ochrona środowiska, ochrona przyrody
1) Zgłoszenia dotyczące wycinki drzew/ krzewów/ przycinki gałęzi z działek gminnych: 11
2) Zgłoszenia dotyczące zamiaru wycinki drzew (od osób prywatnych): 7
3) Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: 3
4) Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń na wycinki z nieruchomości gminnych (wnioski starostwo). 
5) Przyjęcie, analiza i wprowadzenie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: 53
6) Kontrola nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków: 24
7) Wysłano pisma dotyczące nieprawidłowej segregacji odpadów: 2
8) Dokonano weryfikacji podmiotów zgłoszonych do gminnej ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (wydanie 4 decyzji o wykreśleniu z ewidencji z powodu zaprzestania działalności).
9) Przygotowano i złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest.
10) Przyjęcie zgłoszeń/informacji od mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska o wyrobach zawierających azbest: 2
11) Przeprowadzono kontrolę funkcjonowania PSZOK w zakresie przyjmowania odpadów zgodnie z obowiązującymi limitami
12) Przygotowano prognozę kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami do końca 2026 r.
13) Trwa postępowanie w sprawie porzuconych śmieci w miejscowości Skarszów Górny.
14) Trwają prace nad umową z firmą Eko-precyzja wykonującą raport z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębnica Kaszubska za lata 2024-2025.

15) Wpłynęły 3 wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
16) Wydanie zawiadomienia o zebraniu materiałów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 6 budynków wypożyczalni sprzętu wodnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczna na działkach nr 129/1 i 129/2, obr. Podwilczyn”.
17) Zawieszenie postępowania i nałożenie raportu oddziaływania na środowisko w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej nr 024 w leśnictwie Niemczewo”.
18) Kontrole posesji w zakresie warunków bytowania zwierząt domowych oraz gospodarskich, przestrzegania „Regulaminu utrzymania i czystości w Gminie Dębnica Kaszubska” oraz palenisk: 20.
19) Weryfikacja zgłoszeń dot. bezdomnych zwierząt, dzikich zwierząt, dzikich kotów, złych warunków przetrzymywania zwierząt, zgłoszenia do schroniska dla zwierząt: 7.
20) Weryfikacja zgłoszeń dot. zasadności wykonania zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących oraz przydziału karmy: 4. 
21) Przekazanie zgłoszenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku stwierdzenia obecności 3 gatunków inwazyjnych (IGO) na terenie Gminy Dębnica Kaszubska: niecierpka gruczołowatego, jenota i szopa pracza.

4. Nieruchomości, planowanie przestrzenne
1) W okresie od 18.06.2026 r. do 23.09.2026 r. podpisano łącznie 3 umowy najmu na świetlice wiejskie w miejscowościach Borzęcino, Kotowo oraz Mielno w celach organizacji m. in. uroczystości rodzinnych. 
2) Podpisano 2 umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne.
3) Opublikowano zarządzenie nr 138 /2026 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 17 września 2026 r. w sprawie najmu części powierzchni użytkowej korytarza w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, będącego własnością Gminy Dębnica Kaszubska, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym
4) Trwa przygotowywanie dwóch przetargów na sprzedaż działek budowlanych na Osiedlu Północ II, jak również działki rolnej położonej w Niepoględziu, z uwzględnieniem prawa pierwokupu. 
5) Sporządzono wnioski o ponowne uzgodnienia projektu decyzji dla zamierzeń OZE obręb Skarszów;
6) Kontynuowano pracę nad zakończeniem procesu tworzenia planu ogólnego, prace nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały nr LV/409/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie miejscowości Dobieszewo, w obrębach Dobieszewo, Dębnica Kaszubska Leśnictwo oraz Starnice z przeznaczeniem pod budowę elektrowni wiatrowych, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr XXXIV/247/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
7) Przygotowywano informację dot. zażalenia do MON w sprawie nieuzgodnienia przez CWCR mpzp obręb Jawory i Budowo.
8) Wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postepowań, w stosunku do wniosków o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu złożonych po 31 sierpnia 2026 r.
9) Pozostawiono bez rozpoznania wniosek po uchyleniu przez SKO decyzji wzizt dla inwestycji polegającej na budowie zespołów magazynów energii o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną w miejscowości Dębnica Kaszubska.
10) Przygotowano wezwania do uzupełnienia wniosków o decyzje środowiskowe dla zamierzeń polegających na budowie budynku magazynowo inwentarskiego, silosów, infrastruktury technicznej do oczyszczania biogazu, 3 budynków gospodarczo – magazynowych;
11) Przygotowano odpowiedź na udzielenie informacji publicznej w sprawie targowisk na terenie gminy Dębnica Kaszubska.
12) Wnioski dot. uzgodnienia lokalizacji urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym: 14
13) Wnioski dot. zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w zakresie dróg publicznych, na podstawie których sporządzono decyzje administracyjne: 2
14) Wnioski dot. robót na nieruchomościach gminnych i trwałego umieszczenia
na nich urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego, na podstawie których sporządzono umowy dzierżawy: 4
15) Wnioski dot. uzgodnienia lokalizacji zjazdów: 2
16) Trwa analiza dokumentacji dot. planowanej budowy gazociągu w Dębnicy Kaszubskiej wraz z przygotowaniem informacji na portal społecznościowy Gminy.
17) Trwa weryfikacja ekspertyzy technicznej dla mostu w Żarkowie.
18) Zlecono zakup dwóch wiat przystankowych do m. Budowo. (termin do 19 października br.)
19) Trwa ustalanie z ZDW legalności zjazdów w m. Leśna Polana.
20) Trwa remont ulicy Brzozowej w miejscowości Dobra, odc. ok. 180mb od styku z drogą powiatową do ostatnich zabudowań.
21) Trwa remont ul. Spacerowej w miejscowości Gogolewo.
22) Trwa częściowy remont, zjazd z ul. Szkolnej na ul. Nad Stawem w Gogolewie
23) Zakończono postępowania dotyczące wydania decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt podziału nieruchomości osób prywatnych w obrębie Dębnica Kaszubska, Dębnica Kaszubska Leśnictwo, Dobra i Łabiszewo.
24) Wpłynęły 2 wnioski od osób prywatnych o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w obrębie Krzynia.
5. Energia elektryczna i oświetlenie uliczne
1) Zgłoszono awarię oświetlenia ulicznego w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. ks. A. Kani (obok Garbarni) w skutek zderzenia z samochodem –zgłoszenie awarii do EOŚ.
2) Zlecono naprawę oświetlenia w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Leśna i Zielona
6. Zakup, wyposażenie i organizacja, nieruchomości gminne, instalacje i remonty, prace terenowe
1) Koordynacja przygotowań do wydarzeń gminnych, obejmujące koszenie, sprzątanie oraz dodatkowe czynności zlecone przez Sołtysów i kierowników jednostek:
· Dębnica Kaszubska (Przedszkole) – porządkowanie terenu i wnętrza w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,
· Budowo (Przedszkole) –porządkowanie terenu oraz malowanie ogrodzenia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,
2) Współpraca z jednostkami gminnymi w zakresie transportu wyposażenia, w związku z pracami remontowymi w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej.
3) Współpraca i nadzór nad realizacją zadań zleconych przez sołtysów:
· Borzęcino – Brzeziniec - transport wyposażenia w związku z „z Głową w Chmurach”.
4) Planowanie, zakup materiałów oraz nadzór nad naprawami i remontami w obiektach gminnych, mieszkaniach socjalnych i przestrzeniach publicznych:
· Podwilczyn – naprawa awarii w mieszkaniu socjalnym,
· Gogolewo – wymiana oraz naprawa zepsutych lamp w świetlicy,
· Dębnica Kaszubska - prace naprawcze i porządkowe oraz reagowanie na bieżące awarie na ORLIKU i stadionie,
· Skarszów Górny – wymiana zepsutych lamp w świetlicy, 
· Mielno – wymiana i naprawa zepsutych lamp w świetlicy, 
· Starnice – malowanie kuchni w świetlicy.
5) Oględziny stanów dróg gminnych i realizacja napraw:
· Grabin – uzupełnianie ubytków w drodze Grabin – Skarszów Górny 
· Mielno – uzupełnienie ubytków w drodze, 
· Podwilczyn - uzupełnienie ubytków w drodze, 
· Dębnica Kaszubska, ul. Tulipanowa i Różana – uzupełnienie ubytków w drodze,
· Dębnica Kaszubska, ul. Bursztynowa, Łąkowa – uzupełnienie ubytków w drodze, 
· Leśnia – uzupełnianie ubytków w drodze.
6) Sprawdzono czy najemcy w Motarzynie ul. Sportowa 2 i Dębnicy Kaszubskiej ul. Jagiełły 1 uprzątnęli przedmioty pozostawione za budynkiem gospodarczym i na strychu.
7) Kontrola nad prowadzeniem rozbiórki obiektu z zasobu gminy w miejscowości Dobra, ul. Jeziorna 3.
8) Przygotowano umowę dla Najemcy z lokalu socjalnego, któremu umowa kończy się 30 listopada 2026 r.
9) Wizja terenowa w Borzęcinie dotycząca prac jakie należy wykonać, przed przeniesieniem świetlicy do przedszkola.
10) Dokonano objazdu obiektów gminnych zamieszkiwanych przez Najemców z pismami o zmianie stawki czynszu, którym system zaokrąglił powierzchnię mieszkalną przy wyliczaniu stawki czynszu w maju. Dodatkowo zapoznanie się ze stanem obiektów.
11) Zlecono weryfikację stanu technicznego centralnego ogrzewania w miejscowości Borzęcino, na wniosek pisemny Najemcy.
12) Przygotowano dokumentację dla budynku lokali socjalnych w Borzęcinie pod planowaną termomodernizację.
13) Podpisano nową umowę na dostawę ciepła w lokalu przy ul. Ks A.Kani 28 w Dębnicy Kaszubskiej
14) Wybrano najkorzystniejsze oferty na pellet i olej grzewczy na sezon zimowy 2026-2028 po przeprowadzonych przetargach.
15) Przeprowadzono rozeznanie rynku i przesłano zapytania ofertowego do firm ws. wymiany posadzki w remizie strażackiej w Gogolewie. Przygotowano umowę na zmianę posadzki zgodnie z otrzymaną ofertą.
16) Podpisano umowę z wykonawcą na zmianę sposobu ogrzewania i montaż klimatyzatorów w obiekcie gminnym przy ul. Jagiełły 1 w Dębnicy Kaszubskiej.
17) Przeprowadzono wizję obiektu w Budowie – stare przedszkole (przejęcie dokumentacji obiektu oraz kluczy do niego, założenie książki obiektu).
7. Urząd Stanu Cywilnego
1) Liczba zarejestrowanych aktów stanu cywilnego: 12, w tym:
· liczba zawartych w USC związków małżeńskich: 5
· liczba transkrypcji zagranicznych aktów s.c.: 2
2) Liczba wydanych odpisów a.s.c.: 72
3) Liczba sprostowań/uzupełnień a.s.c.: 5
4) Liczba przyjętych pozostałych oświadczeń/zaświadczeń/zezwoleń z zakresu prawa rodzinnego: 3
5) Liczba dołączonych wzmianek dodatkowych do a.s.c.: 19
6) Liczba zamieszczonych w a.s.c. przypisków: 41
7) Liczba przeniesionych a.s.c. do Rejestru Stanu Cywilnego: 11
8) Liczba wydanych decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska: 1
8. Bezpieczeństwo publiczne, obrona cywilna
1. Wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Remont masztu antenowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska”. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy Alaska Piotr Babiak na kwotę 264 130,20 zł.

2. W dniu 23 września 2026 r. pracownicy Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska uczestniczyli w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności, prowadzonym przez żołnierzy Wojska Polskiego. Szkolenie obejmowało m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwo informacyjne oraz przygotowanie plecaka ewakuacyjnego.

9. Finanse, egzekucja należności
1) Przygotowano dokumentację i dane z majątku gminy służące do ogłoszenia przetargu na „Ubezpieczenie Gminy Dębnica Kaszubska”- ogłoszono przetarg.
2)  Wysłano wezwania do zapłaty za drugi kwartał opłaty śmieciowej 116 upomnień na kwotę 51 254,00 zł.
3) Wprowadzono informowanie mieszkańców Gminy za pomocą wiadomości sms. Wysłano sms-y przypominające o zapłacie podatków za 3 kwartał 2026 oraz sms o upływie terminu płatności raty podatku za 3 kwartał;
4) Wystawiono 5 zaświadczeń o niezaleganiu;
5) Rozpoczęto przygotowania do projektu budżetu na 2027 w świetle nowych przepisów o klasyfikacji budżetowej- szkolenia pracowników i kierowników i pracowników jednostek. Wydano założenia do planowania budżetu na 2027r.

10. W okresie międzysesyjnym:
1) Odbyły się zebrania sołeckie w Sołectwach: 25.08 – Gałęzów, 27.08 – Dębnica Kaszubska, 28.08 – Brzeziniec-Borzęcinko, 31.08 – Motarzyno, 01.09 – Gogolewo, 02.09 – Grabin, 07.09 – Jawory, 10.09 – Skarszów Górny, 14.09 – Gogolewko, 16.09 – Krzywań, 17.09 – Mielno, 17.09 – Podwilczyn, 23.09 – Budowo, 23.09 – Kotowo. Na spotkaniach przez Zebranie Wiejskie zostały podjęte uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznaniu środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2027.
2) Powołano komisję wyborczą w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Dębnica Kaszubska IV kadencji na lata 2026 -2028. Wybory odbędą się 30 września 2026 r.
3) Wszyscy pracownicy wzięli udział w szkoleniu „w Gotowości” mającym na celu przygotowanie do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia i kryzysowych. 
4) Zarejestrowano 1629 pism, w tym 540 faktur. Zostało wysłanych 676 listów.
5) Przekazano do publicznej wiadomości 2 informacje m.in. o ustanowieniu kuratora oraz licytacji nieruchomości.
6) Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego: 100
7) Liczba wydanych dowodów osobistych: 105
8) Liczba unieważnionych dowodów osobistych (utrata, kradzież tożsamości): 3
9) Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numerów PESEL: 105
10) Zgłoszenia meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazd): 27
11) Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z ewidencji ludności oraz dowodów osobistych: 21
12) Liczba zrealizowanych udostępnień danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi: 1
13) Liczba obsłużonych cudzoziemców: 1
14) Liczba usuniętych niezgodności w rejestrze PESEL (sierpień): 24
15) Liczba dodanych lub zmodyfikowanych danych w Rejestrze Danych Kontaktowych: 33
16) Liczba udostępnień informacji publicznej: 11
17) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG):
· liczba wniosków o wpis nowej działalności do CEIDG: 1
· liczba wniosków o dokonanie zmian w CEIDG, między innymi adres firmy, kody PKD: 3
· liczba wniosków o zawieszenie działalności w CEIDG: 3
· liczba wniosków o wykreślenie działalności w CEIDG: 1
· liczba wniosków o wznowienie działalności w CEIDG: 2
18) Wydano 24 zarządzenia.
