Załącznik nr ………
do protokołu nr XXVII/2026
z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska 
z dnia 26 października 2026 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTĘPCY WÓJTA 
NA SESJĘ RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
za okres od 24 września 2026 r. do 21 października 2026 r.

1. Realizowane projekty i inwestycje
1) Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska 
W dniu 30.09.2026 r. złożono wniosek końcowy rozliczający projekt. 
Całkowita wartość projektu: 904 905,54 zł
Dofinansowanie 729 721,77 zł w tym:
· środki z UE: 598 371,85 zł
· środki budżetu państwa: 131 349,92 zł
2) Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj
Trwają roboty budowlane.
Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Wartość: 4 106 684,50 zł
Dofinansowanie: 3 971 999,50 zł
Budżet Gminy: 134 685,00 zł
Dofinansowanie Polski Ład dla zadania: Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska: 5 999 757,70 zł 
3) Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” – zadanie 6: Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia
Trwają roboty budowlane.
Planowane zakończenie grudzień 2026.
Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wartość umów z Wykonawcami: 2 772 129,94 zł
Dofinansowanie Polski Ład: 2 520 102,47 zł
4) Budowa świetlicy w m. Dobieszewo
Trwają roboty budowlane. 
Zamówienie finansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027”
Planowane zakończenie robót budowlanych: listopad 2026
W dn. 20.10.2026 r. zlecono wykonanie zabudowy kuchennej w świetlicy wiejskiej w Dobieszewie. Wykonawca zobowiązuje się wykonać, dostarczyć i zamontować zabudowę kuchenną w terminie do dnia 30.11.2026 r. Wartość zlecenia: 24 292,50 zł brutto.
Całkowita wartość przedsięwzięcia to, 1 424 902,90 zł. 
Otrzymane dofinansowanie to 775 887,00 zł.
Planowane zakończenie listopad 2026 r.
5) Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska – opracowanie dokumentacji projektowej.
Trwają prace projektowe. 
Planowane zakończenie styczeń 2027
Całkowita wartość 134 070,00 zł
6) Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-badawczej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji jeziora Rybiec położonego w miejscowości Podwilczyn – IV postępowanie
Trwają prace projektowe. 
Termin wykonania do 20.12.2026 r.
Wartość prac projektowych 92 496,00 zł brutto.
[bookmark: _Hlk209520256]Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.
Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – I kwartał 2027 r.
7) Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 41 w Dębnicy Kaszubskiej
„Utworzenie Centrum Kulturalnego – STACJA KULTURA w Dębnicy Kaszubskiej”
Trwają roboty budowlane, a ich koszt to 4 440 000,00 zł 
Rozpoczęto realizację zamówień dotyczących wyposażenia budynku. 
Zamówienie współfinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
Planowany termin zakończenia zadania to listopad 2026 r.
Całkowita wartość projektu: 4 901 375,00 zł
Dofinansowanie 3 095 097,58 zł
Trwa nadzór nad realizacją projektu, rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.
8) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – II
Budynek szkoły podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej.
Trwa opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.
Wartość projektu 61 500,00 zł brutto
Budynek OPS w Dębnicy Kaszubskiej
Trwa opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.
Wartość projektu 94 710,00 zł brutto
Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.
Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – IV kwartał 2026 r.
9) „Pomorskie Szlaki Kajakowe II”
[bookmark: _Hlk220483997][bookmark: _Hlk220492268]Zadanie 1: Przystań kajakowa wraz z oznakowaniem nad Jeziorem Głębokim 
Miejscowość: Gałęzów, 
Zadanie 2: Przystań kajakowa w Leśnym Dworze 
Miejscowość: Łysomiczki 
Zadanie 3: Przystań kajakowa wraz z oznakowaniem w Krzyni
Miejscowość: Krzynia, 
Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
Wartość projektu: 576 976,00 
Kwota dofinansowania: 445 632,00
Wniosek przeszedł ocenę formalną i podlega dalszej weryfikacji wykonalności przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
10) Budowa chodnika przy DW210 w m. Budowo – Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej. 
Trwają prace projektowe. 
Wartość projektu 119 310,00 zł brutto
Planowane zakończenie listopad 2026 r. 
11) Remont ulicy Kościelnej w Dębnicy Kaszubskiej
Trwają prace remontowe.
Termin wykonania zadania do dnia 05.12.2026r.
Wartość robót budowlanych: 331 689,81 zł brutto
12) Integracja społeczno-gospodarcza imigrantów na terenie Gminy Dębnica Kaszubska
Trwa realizacja projektu. 
Trwa nadzór nad realizacją projektu, rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.
Okres realizacji: od 01.10.2025 r. do 30.09.2027 r.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym pn.: "Budzimy Kulturę".
Cel projektu to włączenie imigrantów przebywających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w ogólnodostępny system usług społecznych, edukacyjnych i kulturalnych poprzez integrację z mieszkańcami, włączenie ich w życie społeczne gminy i podniesienie jakości życia.
W ramach projektu zaplanowano m.in.: organizację wydarzeń integracyjno-kulturalnych, warsztatów, szkoleń.
Wartość projektu: 372 201,63 zł, wartość dofinansowania 353 591,54 zł
13) Od rutyny do elastyczności - rozwój adaptacyjności w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska
Trwają prace przygotowawcze do realizacji projektu – rozeznanie rynku dot. wykonawców usług i dostaw. 
W dniu 28 września br. rozpoczęto nabór uczestników projektu zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Wójt regulaminem. 
Okres realizacji 30.06.2026 r. – 31.12.2027 r. 
Projekt ma na celu zwiększenie adaptacyjności pracowników Urzędu Gminy i pracodawcy Urzędu gminy Dębnica Kaszubskiej poprzez działania ograniczające wypalenie zawodowe, poprawiające warunki pracy oraz wspierające integrację zespołów w środowisku wielopokoleniowym.
Wartość projektu: 215 613,90 zł, wartość dofinansowania 183 271,81 zł
14) Projekt pn.: "Seniorzy w działaniu – integracja, edukacja i aktywność społeczna" w ramach programu „AKTYWNI SENIORZY – ASY" na lata 2026–2030 PRIORYTET III–PARTYCYPACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Edycja 2026. 
Całkowita wartość projektu: 17 300,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 13 840,00 zł, wkład własny 3 460,00 zł.
Zakres projektu obejmuje: organizację cyklu wykładów historycznych, wsparcie psychologiczne i rozwojowe, prowadzenie zajęć ruchowych, dietetycznych, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci i cyberbezpieczeństwa oraz organizację warsztatów rękodzielniczych.
Podpisana została umowa o dofinansowania.
Został opracowany harmonogram spotkań i warsztatów, które realizowane będą od września do grudnia 2026 r. 
Harmonogram został opublikowany i udostępniony grupom seniorów.  
Trwa realizacja zaplanowanych spotkań i zajęć ruchowych. 
15) Projekt pn. „A teraz Senior II” w ramach programu „POMORSKIE RADY SENIORÓW 2026”
Całkowita wartość projektu: 20 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 10 000,00 zł, wkład własny: 10 000,00 zł. 
Celem projektu jest aktywizacja i integracja seniorów. W ramach zadania zakupione zostanie mobilne stoisko wystawiennicze, odbędą się dwa szkolenia prozdrowotne oraz Integracyjny Jesienny Bal Seniora.
Została podpisana umowa o dofinansowanie.
Trwa ustalanie harmonogramu spotkań. 
Realizacja projektu do 15 grudnia 2026 r.
16) Przebudowa i modernizacja obiektów POZ w Gminie Dębnica Kaszubska.
Złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie 6.9. Infrastruktura zdrowia – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego FEP 2021-2027 w zakresie infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej został wybrany do dofinansowania
Wnioskowana kwota pomocy finansowej – 872 682,70 zł 
Całkowity koszt projektu – 1 696 073,86 zł 
W dniu 30.09.2026 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie. 
17) Przebudowa ulicy Kamiennej w Dębnicy Kaszubskiej.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 
Zakres obejmuje zaprojektowanie przebudowy ul. Kamiennej na odcinku ok 0,63 km, w tym, nawierzchnia drogi, chodnik, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, kanał technologiczny. 
Koszt 147 600,00 zł brutto.
18) Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska
W dniu 30.09.2026 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 2 – Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza, działania 2.3 Efektywność energetyczna – ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 6 obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją instalacji c.o., c.w.u oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego, wymianą kotłów na paliwo stałe (4 sztuki) na niskoemisyjne źródło ciepła oraz zainstalowanie instalacji fotowoltaicznych (5 szt.).
Obiekty planowane do objęcia pracami termomodernizacyjnymi to: Budynek OSP w m. Dębnica Kaszubska, Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie, Świetlica w m. Podole Małe oraz trzy budynki remizoświetlic w m. Mielno, Gogolewo i Starnice.:
Całkowita wartość inwestycji: 5 344 440,60 zł
Przyznane dofinasowanie: 3 217 747,25 zł
Okres realizacji: 2026 – 2027 rok
19) Zakup wozów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby jednostek OSP w Gminie Dębnica Kaszubska wraz z zakupem wozu operacyjno-ratowniczego i sprzętu na potrzeby jednostki straży pożarnej OSP Damnica
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie 2.11. Przystosowanie do zmian klimatu – ZIT poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta.
Projekt w trakcie oceny wykonalności przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 
Wnioskowana kwota pomocy finansowej – 1 264 865,06 zł 
Całkowity koszt projektu przypadający na Gminę Dębnica Kaszubska – 2 065 166,00 zł 
20) „Kotowska Elipsa Aktywności – budowa betonowej trasy rolkarskiej z rzeźbiarskim sercem integracji”
W dniu 13.10.2026 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych w zakresie betonowej trasy rolkarskiej.
Wartość wykonanych robót budowlanych 33 850,00 zł brutto.
Projekt realizowany w ramach Aktywne Sołectwo Pomorskie 2026
21) Przebudowa drogi gminnej w m. Kotowo
W dniu 05.10.2026 została podpisana umowa na roboty budowlane.
Termin wykonania zadania do dnia 05.12.2026r.
Wartość robót budowlanych: 223 865,74 zł brutto
22) Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w m. Motarzyno
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
Koszt 67 404,00 zł brutto.
Termin wykonania listopad 2026 r.
23) Projekt pn.: Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska 
Projekt zakończony. 
Projekt został rozliczony i zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).  
Całkowita wartość projektu: 885 831,39 zł
Dofinansowanie 797 248,25 zł w tym:
· środki z UE: 752 956,68 zł
· środki budżetu państwa: 44 291,57 zł
24) Projekt pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż Strugi Warblewskiej w m. Dębnica Kaszubska
Projekt dofinansowany w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – Wdrażanie LSR. Umowa została podpisana.
Całkowita wartość operacji: 268 036,96 zł
Dofinansowanie: 133 804,27 zł
Planowany termin zakończenia: 30.06.2027 r.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie ścieżek i ciągów komunikacyjnych, schodów terenowych, nawierzchni pod wiatę rekreacyjną oraz montaż elementów małej architektury i urządzeń rekreacyjnych, m.in. ławek, koszy, zestawu street workout, ścianki aktywności. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze związane z dokumentacją zamówienia i szacowaniem wartości poszczególnych elementów inwestycji.
25) Opracowanie audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego w m. Borzęcino
Trwają przygotowania do zlecenia opracowania audytu energetycznego ex-ante dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 22 w Borzęcinie. Audyt będzie stanowił podstawę do określenia zakresu planowanej termomodernizacji, wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na pompy ciepła oraz zastosowania OZE.
Dokumentacja przygotowywana jest na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu WFOŚiGW w Gdańsku „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich”.
26) Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w 2027 roku
W dniu 16.10.2026 r. ogłoszone zostało postepowanie na wybór wykonawcy zadawania. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin składania ofert upływa 17.11.2026 r.  

2. Realizacja Programu „Czyste Powietrze”
· Liczba udzielonych konsultacji w ramach działania punktu konsultacyjnego 
(w tym telefoniczne): 23;
· Liczba przyjętych wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i dyspozycji wypłaty 
zaliczki: 3;
Statystyka Programu „Czyste Powietrze” w gminie Dębnica Kaszubska na dzień 30.09.2026 r. od początku jego funkcjonowania:  
· złożone wnioski o dofinansowanie: 469
· zrealizowane przedsięwzięcia: 300
· kwota wypłaconych dotacji: 8 362 873,01 zł

3. Ochrona środowiska, ochrona przyrody
1) Zgłoszenia dotyczące wycinki drzew/ krzewów/ przycinki gałęzi z działek gminnych: 8
2) Zgłoszenia dotyczące zamiaru wycinki drzew (od osób prywatnych): 6
3) Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: 3
4) Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń na wycinki z nieruchomości gminnych (wnioski starostwo). 
5) Przyjęcie, analiza i wprowadzenie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: 47
6) Przeprowadzono 12 kontroli odnośnie weryfikacji liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, w odniesieniu do danych zawartych w złożonych deklaracjach.
7) Kontrola nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków: 10
8) Wysłano pisma dotyczące nieprawidłowej segregacji odpadów: 1
9) Wysłano 2 pisma dot. usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
10) Kontrola funkcjonowania PSZOK w zakresie przyjmowania odpadów zgodnie 
z obowiązującymi limitami.
11) Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany stawki za gospodarowanie odpadów.
12) Przygotowanie danych na potrzeby przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w roku 2027.
13) Kontrole posesji w zakresie warunków bytowania zwierząt domowych oraz gospodarskich, przestrzegania „Regulaminu utrzymania i czystości w Gminie Dębnica Kaszubska” oraz palenisk: 11.
14) Weryfikacja zgłoszeń dot. bezdomnych zwierząt, dzikich zwierząt, dzikich kotów, złych warunków przetrzymywania zwierząt, zgłoszenia do schroniska dla zwierząt: 3.
15) Weryfikacja zgłoszeń dot. zasadności wykonania zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących oraz przydziału karmy: 7.
16) Prace nad wyłonieniem w ramach zapytania ofertowego na odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku (przytulisku) z terenu Gminy Dębnica Kaszubska w 2027 roku – w ramach zapytania ofertowego do Urzędu Gminy wpłynęła 1 oferta, jednak nie spełniała ona wymogów formalnych.
17) Przygotowano obwieszczenia dot. harmonogramów oraz zmiany terminów polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2026/2027 – 4 obwieszczenia.
18) Weryfikacja oraz przesłanie do zaopiniowania w Instytucie Rybactwa Śródlądowego - Państwowego Instytutu Badawczego im. St. Sakowicza w Olsztynie operatów rybackich dla dwóch zbiorników wodnych:
· jez. Wiejskie w Gałęzowie, znajdujące się na działce nr 1 obrębu ewidencyjnego Niepoględzie, gm. Dębnica Kaszubska o powierzchni ok 6,2 ha;
· wody znajdujące się na dz. nr 25 obrębu ewidencyjnego Niemczewo-Goszczyno, gm. Dębnica Kaszubska o powierzchni ok 4,5 ha.
19) Przygotowywano projektu uchwały w sprawie zniesienia 4 pomników przyrody (4 lipy drobnolistne, lokalizacja: Budowo-Niepoględzie).
20) Zawieszono postępowanie i nałożono raport oddziaływania na środowisko w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 6 budynków wypożyczalni sprzętu wodnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 129/2 obr. Podwilczyn”.

4. Nieruchomości, planowanie przestrzenne
1) W okresie od 24.09.2026 r. do 21.10.2026 r. podpisano łącznie 5 umów najmu na świetlice wiejskie w miejscowościach Mielno, Skarszów Górny, Borzęcino, Gogolewo oraz Łabiszewo w celach organizacji m. in. uroczystości rodzinnych. 
2) Ukazały się dwa Zarządzenia: nr 152/2026 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 8 października 2026 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Dębnica Kaszubska oraz nr 153/2026 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 8 października 2026 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nieruchomości przeznaczonych z zasobu mienia komunalnego Gminy Dębnica Kaszubska do oddania w dzierżawę i najem.
3) Trwa analiza lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaży, w szczególności pod kątem możliwości zastosowania bonifikaty przy zbyciu. 
4) W związku ze stwierdzeniem przez Radę Gminy Dębnica Kaszubska konieczności dokonania zmian w projekcie Planu Ogólnego Gminy zakresie usunięcia profili dodatkowych w strefach otwartych 26SO i 28SO w obrębie Dobieszewo (uchwała z dnia 31 sierpnia 2026 r. Nr XXV/321/2026 w sprawie dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu ogólnego gminy Dębnica Kaszubska), odpowiednio skorygowano projekt planu ogólnego gminy, ponawiając czynności w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia opisanych powyżej zmian. Wszystkie wersje projektu planu ogólnego zostały publikowane na stronie internetowej gminy Dębnica Kaszubska, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska. Ostatnia wersja została upubliczniona w dniu 29 września 2026 r. i przekazana Radzie Gminy Dębnica Kaszubska. W trakcie procedowania jest udzielenie odpowiedzi na wnioski/uwagi/propozycję złożone do projektu planu ogólnego. Do dnia 20 października 2026 r. wpłynęło 9 wniosków (w tym 3 wnioski przekazane zgodnie z kompetencją przez Radę Gminy). 
5) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej wraz obszarem oddziaływania w obrębach Łabiszewo i Boguszyce w gminie Dębnica Kaszubska został przesłany do 39 instytucji i organów.
· Negatywnie projekt planu zaopiniowała Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Pruszczu Gdańskim – Zarząd Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił „uwagę na występujące wśród mieszkańców i właścicieli gospodarstw rolnych obawy wpływu planowanej inwestycji na warunki prowadzenia działalności rolniczej, rozwój gospodarstw rodzinnych oraz przedsięwzięć agroturystycznych funkcjonujących na tym obszarze. W szczególności wykazywane są kwestie związane ze zmianą krajobrazu rolniczego, potencjalnym oddziaływaniem inwestycji na jakość życia mieszkańców oraz przyszłe możliwości rozwoju działalności gospodarczej na terenach wiejskich. Jednocześnie podkreśla konieczność zapewnienia pełnej ochrony interesów rolników, zachowania funkcji produkcji gruntów rolnych oraz uwzględnienia wszystkich uwarunkowań środowiskowych społecznych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
· Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji postanowiło uznać za nieuzgodniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, iż obszar objęty planem znajduje się w przestrzeni powietrznej wykorzystywanej przez lotnictwo wojskowe tj. – trasa lotnictwa wojskowego.
· Energa Operator S.A w swojej opinii wykazało, że na obszarze opracowanie mpzp znajdują się sieci elektroenergetyczne napowietrzne o napięciu 15kV i 0,4kV, mogą kolidować z planowaną na przedmiotowym terenie zabudową. W opracowanym MPZP należy uwzględnić konieczność usunięcia ewentualnych kolizji. 
6) W trakcie opiniowania i uzgodnień jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Jawory i Budowo w gminie Dębnica Kaszubska. Projekt został przesłany do 39 instytucji i organów.
· Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji postanowiło uznać za nieuzgodniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, iż obszar objęty planem znajduje się w strefie kontrolowanej lotniska wojskowego Cewice. Wójt Gminy Dębnica Kaszubska wniósł zażalenie na powyższe postanowienie do Ministra Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej postanowieniem utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
· Po skorygowaniu projektu mpzp ponownie wystąpiono do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o opinię.
7) W okresie sprawozdawczym:
· rozparzono 23 wnioski z zakresu planowania przestrzennego (tj: wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.),
· wpłynęły 2 wnioski o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
· wydano 7 decyzji o warunkach zabudowy i 3 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
· w procedowaniu jest 248 wniosków,
· rozpatrzono 7 wniosków z zakresu numeracji porządkowej.
8) W trakcie przygotowania jest procedura w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Łabiszewo. 
9) Postanowiono o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia wzizt dla zamierzenia polegającego na budowie 7 budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej obręb Dębnica Kaszubska, którego wnioskodawca zmarł.
10) Przygotowano odpowiedzi na pisma w sprawie zmian w projekcie planu ogólnego, złożonych po terminie konsultacji społecznych;
11) Wezwano do wyjaśnień dot. złożonych wniosków o magazyny OZE – kwalifikacja inwestycji jako OZE lub jako samodzielne magazyny:
· - zamierzenie polegające na budowie do 100 szt. magazynów energii o mocy do 100 MW działka 8/2 – obręb Motarzyno 
· zamierzenie polegające na budowie do 50 szt. magazynów energii o mocy do 50 MW działka 37/11 obręb Skarszów;
12) Wnioski dot. uzgodnienia na etapie projektowym lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym i na terenie dróg wewnętrznych – w tym analiza dokumentacji odnośnie planowanej budowy gazociągu w Dębnicy Kaszubskiej wraz z wydaniem ostatecznych uzgodnień, umożliwiających ze strony Gminy rozpoczęcie procedury w zakresie zajęcia pasa drogowego oraz terenu dróg wewnętrznych: 7
13) Wnioski dot. robót na nieruchomościach gminnych i trwałego umieszczenia
na nich urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego, na podstawie których sporządzono umowy dzierżawy: 3
14) Zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej: 2
15) Korespondencja z mieszkańcami w sprawie ustalenia legalności zjazdu w m. Dębnica Kaszubska oraz udrożnienia drogi gminnej – ul. Podgórnej w Dębnicy Kaszubskiej.
16) Uzgodniono projekt drogowy dla przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 4/23 w Kotowie.
17) Przygotowano wstępne rozeznanie cenowe dla wykonania dokumentacji projektowej oraz remontu mostu w Żarkowie.
18) Uzgodniono w zakresie BRD - przejścia procesji w m. Dębnica Kaszubska oraz montażu progu zwalniającego na ul. Podgórnej.
19) Przygotowano projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych (dot. dz. nr 114, obr. Brzeziniec – ul. Dziewanny)
20) Wykonano remont ul. Brzozowej w m. Dobra
21) Wykonano remont odcinka ul. Polnej w m. Dobra
22) Wykonano remont odcina ul. Wiejskiej w Podolu Małym
23) Wykonano remont odcinka ul. Polnej w m. Motarzyno
24) Wykonano remont ul. Łąkowej w m. Motarzyno
25) Wykonano remont ul. Spacerowej oraz odcinka ul. Podgórnej w m. Gogolewo
26) Wykonano remont odcinka drogi gminnej dz. nr 168 w m. Mielno
27) Wykonano remont odcinka drogi gminnej wraz z odmuleniem przepustu i zabezpieczeniem przyczółek dz. nr 291/2 obr. Dobieszewo
28) Remont odcinka drogi gminnej Motarzyno- Niepoględzie dz. nr 16 obr. Motarzyno
29) Zakupiono 2 wiaty przystankowe do m. Budowo przy DW210
30) Zakupiono materiały do zimowego utrzymania dróg gminnych.
31) W związku z wydaną decyzją Starosty Słupskiego w dniu 23 września 2026 roku, która stała się ostateczna w dniu 8 października 2026 roku, ustalająca odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Dębnica Kaszubska dz. nr 12/40, w obrębie Brzeziniec, w związku z inwestycją drogową (ZRID), Gmina wypłaciła odszkodowanie na rzecz KOWR (uprzedni właściciel dz. nr 12/40), w wysokości 1.683,15 zł. 
32) Zawarto 6 umów w formie aktów notarialnych ustanawiających służebność przesyłu na rzecz firmy ENERGA – OPERATOR SA na działkach gminnych w obrębach Dobra i Dębnica Kaszubska. W wyniku tej transakcji Gmina uzyskała wynagrodzenie w kwocie 3.532,40 zł.
33) Zawarto kolejne 19 porozumień z firmą ORANGE dotyczących ustanowienia służebności przesyłu w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej na gminnych działkach. W wyniku tego do budżetu gminny wpłyną wynagrodzenia w kwocie 21.198,00 zł brutto. 
5. Energia elektryczna i oświetlenie uliczne
1) Przygotowanie danych do zakupu energii elektrycznej w grupie zakupowej Voltra oraz koordynacja zawarcia umowy na okres od 01.01.2027 r. do 30.12.2029 r. 
2) Rozliczenie energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych Urzędu Gminy i Żłobka za III kwartał 2026 r.
3) Uzupełnianie danych dotyczących mikroinstalacji na potrzeby rozliczeń w ramach umowy Voltra, w tym informacji o sposobie rozliczania.
4) Przygotowanie umowy na rozbudowę oświetlenia drogowego w technologii solarnej przy ul. Bursztynowej w Dębnicy Kaszubskiej oraz przekazanie dokumentacji do akceptacji prawnej.
5) Monitorowanie realizacji umowy z 2025 r. dotyczącej rozbudowy oświetlenia drogowego m.in. w Dobrej i Gałęzowie, w tym wystąpienie o informację o terminach wykonania prac.
6) Koordynacja zwiększenia mocy umownej świetlicy w Skarszowie Górnym z 3 kW do 6 kW od 20.10.2026 r., po wcześniejszym przeprowadzeniu procedury zwiększenia mocy przyłączeniowej.
7) Wystąpienie do Energa Operator o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla lokalu przy ul. Jagiełły 1 w Dębnicy Kaszubskiej z 4 kW do 10 kW w związku z montażem klimatyzatorów, z uwzględnieniem konieczności późniejszej zmiany mocy umownej.
8) Koordynacja naprawy oświetlenia przy ul. Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej oraz odbiór prac modernizacyjnych i podpisanie protokołu odbioru.
9) Współpraca z wykonawcą EOŚ w zakresie usuwania awarii i napraw oświetlenia ulicznego, w tym koordynacja sześciu zgłoszeń dotyczących niesprawnego oświetlenia na terenie Gminy.
10) Usunięcie awarii braku jednej fazy w obiekcie AVENIR

6. Zakup, wyposażenie i organizacja, nieruchomości gminne, instalacje i remonty, prace terenowe
1) Koordynacja działań obejmujących koszenie, sprzątanie oraz dodatkowe czynności zlecone przez Sołtysów i kierowników jednostek:
· Dębnica Kaszubska AVENIR – udrażnianie rynien,
· Dębnica Kaszubska Ośrodek Zdrowia – udrażnianie rynien. 
2) Współpraca z jednostkami gminnymi w zakresie prac konserwatorskich:
· Przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej – pomoc w montażu wyposażenia sal,
· Żłobek w Dębnicy Kaszubskiej – udrażnianie rynien.
3) Współpraca i nadzór nad realizacją zadań zleconych przez sołtysów:
· Motarzyno, Niemczewo, Ochodza – malowanie przystanków,
· Podole Małe – montaż wiatrownic na wiacie na placu zabaw,
· Dobra-Dobrzec – koszenie drogi.
4) Planowanie, zakup materiałów oraz nadzór nad naprawami i remontami w obiektach gminnych, mieszkaniach socjalnych i przestrzeniach publicznych:
· Borzęcino – wymiana drzwi w mieszkaniu socjalnym,
· Podwilczyn – naprawa dachu w budynku socjalnym.
5) Oględziny stanów dróg gminnych i realizacja napraw:
· Troszki – poprawienie płyt jumbo,
· Dębnica Kaszubska, ul. Zielona – uzupełnienie ubytków w drodze,
· Żarkowo - uzupełnienie ubytków w drodze.
6) Zlecono przeglądy techniczne, elektryczne i pięcioletnie budynków oraz instalacji gminnych, w tym instalacji solarnych i mikroinstalacji fotowoltaicznych, a także obiektów sportowych.
7) Przygotowano umowę na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, uzgodniono dokumentację z obsługą prawną, zrealizowano spotkanie z wykonawcą i przekazano informacje niezbędne do realizacji zadania.
8) Ustalono zakres prac remontowych w budynku przedszkola w Borzęcinie, obejmujących m.in. rozbiórkę pieca kaflowego w kuchni, malowanie sali, wykonanie schodów przy wejściu i wymianę urządzenia sanitarnego.
9) Ustalono zakres remontu elewacji świetlicy wiejskiej w Łabiszewie podczas spotkania z sołtysem.
10) Nadzorowano wykonanie usługi mycia bieżni i boiska sportowego na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej.
11) Koordynowano przegląd i naprawy na Orliku oraz zlecono przeglądy techniczne kolejnych obiektów sportowych i rekreacyjnych.
12) Zamówiono karuzelę dla sołectwa Kotowo oraz zawarto umowę z firmą SIMBA.
13) Złożono reklamację dotyczącą tablicy wyników na stadionie sportowym w Dębnicy Kaszubskiej u dostawcy Ledtechnology.
14) Zlecono geodezyjne wytyczenie lokalizacji masztu na stadionie sportowym.
15) Zamówiono bramę wjazdową z furtką na boisko w Jaworach, obejmujące dostawę i montaż w ramach funduszu sołeckiego.
16) Spotkanie z projektantem w sprawie ustalenia założeń projektowych dla placu zabaw i parkingu w Starnicach, dalsze opracowanie projektu. 
17) Koordynowano zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego, w tym wykonania remontu wiaty w Podolu Małym oraz montażu lampy solarnej na placu zabaw w Grabinie.
18) Zamówiono łożysko do karuzeli przy ul. Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej w ramach działań naprawczych prowadzonych z firmą SIMBA.
19) Przygotowanie danych dotyczących samochodu dostawczego Fiat Ducato na potrzeby postępowania zakupowego.
20) Organizacja transportów dla GOK, Szkoły w Motarzynie i Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, w tym przewozów na wydarzenia i imprezy.
21) Zamówienie rolet wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Skarszowie Górnym- fundusz sołecki.
22) Odpowiedziano na wnioski o najem lokali i przekazano wnioski do społecznej komisji mieszkaniowej – na podstawie kryterium dochodowego.
23) Podpisano umowę z wykonawcą na montaż klimatyzatora w świetlicy w miejscowości Krzywań.
24) Podpisano umowę z wykonawcą na realizację usługi polegającą na renowacji elewacji świetlicy w miejscowości Łabiszewo.
25) Odebrano wykonanie usługi polegającej na zmianie źródła ogrzewania w budynku gminnym przy ulicy Jagiełły 1 w Dębnicy Kaszubskiej – montaż klimatyzatorów.
26) Odebrano wykonanie umowy nr 206/2026 dotyczącej robót budowlanych związanych z usunięciem nieprawidłowości z przeglądu kominiarskiego nr 2071914/2025 w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, polegających na rozebraniu komina ponad dachem oraz wykonanie nasady spalinowej.
27) Wizja terenowa oraz przekazanie rzeczoznawczy dokumentacji z przeglądu placu zabaw w miejscowości Dobra w sprawie uszkodzenia gabiony przy wejściu na plac zabaw.
28) Zweryfikowano obiekty w posiadaniu Gminy a ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków.
29) Zweryfikowano Najemców odnośnie opłat za czynsz.
30) Przeprowadzono deratyzację w obiektach należących do zasobów Gminy Dębnica Kaszubska.
31) Przekazano grzejnik elektryczny jako zamienne źródło ogrzewania lokatorowi w obiekcie gminnym.
32) Zakupiono i dostarczono materiały dla Wykonawcy do wykonania remontu łazienki na I piętrze w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska.
33) Przygotowano uwagi z protokołów ogólnobudowlanych dla budynków pod planowaną termomodernizację.
34) Przeprowadzono rozeznanie cenowe na wykonanie montażu klimatyzatora do świetlicy w Gogolewku.
35) Przygotowano zestawienie budynków i lokali, które przewidziane są na sprzedaż na podstawie złożonych wniosków o wykup przez Najemców. 

7. Urząd Stanu Cywilnego
1) Liczba zarejestrowanych aktów stanu cywilnego: 4
2) Liczba wydanych odpisów a.s.c.: 72
3) Liczba przyjętych pozostałych oświadczeń/zaświadczeń/zezwoleń z zakresu prawa rodzinnego: 1
4) Liczba dołączonych wzmianek dodatkowych do a.s.c.: 7
5) Liczba zamieszczonych w a.s.c. przypisków: 24
6) Liczba przeniesionych a.s.c. do Rejestru Stanu Cywilnego: 24
7) Liczba wydanych decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska: 2

8. Bezpieczeństwo publiczne, obrona cywilna
1) 5 członków z jednostek OSP z terenu gm. Dębnica Kaszubska przystąpiło do kursu podstawowego strażaka ratownika OSP organizowanego przez KM PSP w Słupsku.
2) W dniu 3 października 2026 terenie Gminy Dębnica Kaszubska przy udziale jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzony został specjalny trening reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z jednostek OSP w Budowie, Motarzynie, Gogolewie, Dębnicy Kaszubskiej oraz Podwilczynie.
W ramach treningu mieszkańcy informowani byli o tym, jak właściwie zachować się w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz jak prawidłowo reagować na sygnały alarmowe i komunikaty. Mieszkańcom rozdawano ulotki informacyjne, instrukcje reagowania oraz poradniki dotyczące bezpieczeństwa.

9. Finanse, egzekucja należności
1) Wygenerowano 11 upomnień dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw na łączną kwotę 30.156,00 zł
2) Wygenerowano i przesłano do organu egzekucyjnego 41 tytułów egzekucyjnych dot. opłaty śmieciowej na łączną kwotę 38.037,37 zł
3) Wystawiono 8 zaświadczeń o niezaleganiu;
4) Sporządzono kwartalne sprawozdanie z wykonania dochodów.

10. W okresie międzysesyjnym:
1) Odbyły się zebrania sołeckie w Sołectwach: 25.09 – Sołectwo Dobieszewo, 28.09 – Sołectwo Starnice, 29.09 – Sołectwo Niepoględzie. Na spotkaniach przez Zebranie Wiejskie zostały podjęte uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznaniu środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2027.
2) Dnia 30.09.2026 r. przeprowadzono wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Dębnica Kaszubska IV kadencji na lata 2026-2028. Wybory przeprowadzone zostały w 5 okręgach wyborczych, tj. czterech szkołach z terenu Gminy oraz w Urzędzie Gminy. 
3) Zarejestrowano 1664 pism, w tym 468 faktur. Zostało wysłanych 430 listów. 
4) Przekazano do publicznej wiadomości 4 informacje m.in. o ustanowieniu kuratora oraz licytacji nieruchomości.
5) Do archiwum zakładowego Urzędu przyjęto 687 teczek, tj. 34 mb dokumentacji, w tym: 378 teczek tj. 18 mb dokumentacji archiwalnej kat. A oraz 309 teczek, tj. 15 mb dokumentacji niearchiwalnej kat. B.
6) Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego: 77
7) Liczba wydanych dowodów osobistych: 61
8) Liczba unieważnionych dowodów osobistych (utrata, kradzież tożsamości): 4
9) Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numerów PESEL: 39
10) Zgłoszenia meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazd): 30
11) Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z ewidencji ludności oraz dowodów osobistych: 11
12) Liczba zrealizowanych udostępnień danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi: 8
13) Liczba wydanych decyzji w sprawach meldunkowych (zakończonych postępowań administracyjnych): 1
14) Liczba obsłużonych cudzoziemców: 1
15) Liczba usuniętych niezgodności w rejestrze PESEL (wrzesień): 6
16) Liczba dodanych lub zmodyfikowanych danych w Rejestrze Danych Kontaktowych: 29
17) Liczba udostępnień informacji publicznej: 9
18) Wydano 14 zarządzeń.
