Załącznik nr ……

do protokołu nr XVII/2025

z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 27 października 2025 r.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY

Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTĘPCY WÓJTA

NA SESJĘ RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

za okres od 25 września 2025 r. do 22 października 2025 r.

- Realizowane projekty i inwestycje.

- Projekt pn.: Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska

Trwa realizacja projektu w szkołach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

- Gmina Dębnica Kaszubska zrealizowała projekt pn. A teraz Senior w ramach Programu Pomorskie Rady Seniorów 2025.

Projekt miał na celu aktywizację starszych mieszkańców regionu, promowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie integracji społecznej wśród seniorów. W ramach projektu odbyły się już marsze nordic walking oraz zajęcia z gry w bingo. W październiku w ramach projektu dofinansowano także bal Seniora oraz Konwent Seniorów.

Wartość projektu: 18 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie: 9 000,00 zł.

Trwa rozliczanie otrzymanych środków.

Okres realizacji: lipiec - listopad 2025 r.

- Projekt edukacyjny w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Gmina Dębnica Kaszubska zrealizowała projekt pn. „Poznaj świat pszczół i ich znaczenie dla naszej przyszłości”. Projekt polegał na organizacji cyklu 4 rodzinnych warsztatów edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i dorosłych. Warsztaty odbyły się w każdą sobotę września. Trwa rozliczanie projektu.

Realizacja projektu: sierpień - wrzesień 2025 r.

Otrzymane dofinansowanie to 20 000,00 zł, wkład własny jest niefinansowy.

- W dniu 13.10.2025 r. Gmina Dębnica Kaszubska podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami z Gminy Dębnica Kaszubska” w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Dofinansowanie: 369 000,00 zł.

Planowana wartość projektu: 490 770,00 zł.

Okres realizacji: październik 2025 - wrzesień 2026 r.

- Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska

Trwa realizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych w ramach projektu na temat Cyberbezpieczeństwa.

- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej.

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie: 21.11.2025 r.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej

Trwają roboty budowlane i rozliczenie finansowe i sprawozdawczość związana z dotacją w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A.4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat.

Planowane zakończenie 27 luty 2026 r.

Trwa nadzór nad realizacją ww. projektu i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 1 - Budowa przedszkola w miejscowości Budowo

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie grudzień 2025 r.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj

Trwają prace projektowe i roboty budowlane.

Planowane zakończenie grudzień 2025 r.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubskiej – Zadanie 1 – Budowa studni ujęcia wody dla stacji wodociągowej w Dębnicy Kaszubskiej z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie listopad 2025 r.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Starnice.

W dniu 02.09.2025 r. została wydana przez Starostę Słupskiego decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie listopad 2025 r.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Starnice

10 października 2025 r. ogłoszone zostało postępowanie za budowę drogi w miejscowości Starnice. Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku ok 80 m i stanowi przedłużenie budowanej obecnie drogi.

Planowany termin składania i otwarcia ofert to 27.10.2025 r.

- Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań - Zadanie 1 - Przebudowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej i przepompowni w Motarzynie wraz z zastosowaniem systemu antyodorowego i agregatów prądotwórczych na kanalizacji Budowo-Niepoględzie-Motarzyno-Niemczewo

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie październik 2025 r.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań – Zadanie 2 - Budowa nowej studni głębinowej S3 wraz z agregatem prądotwórczym oraz likwidacja istniejącego otworu eksploatacyjnego S1 na terenie ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Krzywań oraz budowa wodociągu przesyłowego Krzywań – Leśna Polana

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie listopad 2025 r.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” – zadanie 6: Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowane zakończenie październik 2026 r.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowane zakończenie grudzień 2025 r.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie Gmina Dębnica Kaszubska – etap I

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie grudzień 2025 r.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Budowa świetlicy w m. Dobieszewo

W dniu 01.10.2025 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Wykonawca COGITANDI Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość umowy 1 381 912,87 zł brutto.

Zamówienie finansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027”.

Otrzymane dofinansowanie to 775 887,00 zł.

Planowany termin zakończenia zadania wrzesień 2026 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wymiany źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

Trwają prace projektowe.

Obiekty planowane do objęcia pracami termomodernizacyjnymi to: Budynek OSP w m. Dębnica Kaszubska, Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie, Świetlica w m. Podole Małe oraz trzy budynki remizoświetlicy w m. Mielno, Gogolewo i Starnice.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – I kwartał 2026 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i modernizacji obiektów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Gminie Dębnica Kaszubska

Prace projektowe zakończono.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – IV kwartał 2025 r./I kwartał 2026 r.

- Dzienny Dom Seniora w Dębnicy Kaszubskiej - opracowanie dokumentacji projektowej

Trwają prace projektowe.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

- Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska – opracowanie dokumentacji projektowej.

Trwają prace projektowe. Planowane zakończenie lipiec 2026.

- Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-badawczej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji jeziora Rybiec położonego w miejscowości Podwilczyn – IV postępowanie

Trwają prace projektowe. Planowane zakończenie marzec 2026 r.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – II kwartał 2026 r.

- Budowa drogi gminnej w m. Borzęcino Gmina Dębnica Kaszubska w systemie zaprojektuj i wybuduj

W dniu 25 września 2025 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.

Wartość projektu 1 204 112,86 zł, wartość dofinansowania 700 448 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 41 w Dębnicy Kaszubskiej

„Utworzenie Centrum Kulturalnego – STACJA KULTURA w Dębnicy Kaszubskiej”.

W dniu 01.10.2025 r. została podpisana umowa na roboty przez firmę: USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE KATARZYNA SZYCA z Rekowa (4 440 000,00 zł brutto).

Zamówienie finansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Planowany termin zakończenia zadania listopad 2026 r.

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – II

Budynek świetlicy w m. Borzęcino

Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 39 360,00 zł brutto.

Termin wykonania grudzień 2025 r.

Budynek świetlicy w m. Jawory

Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 46 740,00 zł brutto.

Termin wykonania grudzień 2025 r.

Budynek Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni.

Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 43 050,00 zł brutto.

Termin wykonania grudzień 2025 r.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – I kwartał 2026 r.

- Budowa chodnika przy DW210 w m. Budowo – Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej

W dniu 27.08.2025 r. została podpisana umowa na dokumentację projektową.

Wartość projektu 119 310,00 zł brutto.

Planowane zakończenie sierpień 2026 r.

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ulicy Kościelnej w Dębnicy Kaszubskiej”

W dniu 18.08.2025 r. została podpisana umowa.

Wartość projektu 20 190,00 zł brutto.

Termin zakończenia do 30.11.2025 r.

- Budowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w m. Dębnica Kaszubska

## W dniu 09.10.2025 r. ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy zadania.

## Planowany termin składania i otwarcia ofert 28.10.2025 r.

- W dniu 13.10.2025 r. podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2025 r. na zakup pojazdu wraz z cysterną do wody pitnej.

W dniu 14.10.2025 r. dokonano wyboru Wykonawcy.

Wartość oferty wynosi 718 995,24 zł brutto.

Wartość dotacji - 714 103,31 zł.

- Złożono wniosek o dofinansowanie pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dębnica Kaszubska wzdłuż Cieku Warblewskiego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Całkowita wartość projektu 293 839,13.

Wnioskowane dofinansowanie 133 804.

Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki wzdłuż Cieku Warblewskiego wraz z montażem małej architektury.

- Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w 2026 roku

W dniu 10.10.2025 r. ogłoszony został przetarg na wybór Wykonawcy usługi.

Planowany termin składnia i otwarcia 10.11.2025 r.

- Trwa procedura związana z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej wraz obszarem oddziaływania w obrębach Łabiszewo i Boguszyce w gminie Dębnica Kaszubska, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/103/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r. Został wyłoniony wykonawca opracowania mpzp. Aktualnie trwają prace przygotowawcze i analiza złożonych wniosków.

- Rozpoczęto procedurę opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Jawory i Budowo w gminie Dębnica Kaszubska zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/104/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r. Został wyłoniony wykonawca opracowania mpzp. Aktualnie trwają prace przygotowawcze i analiza złożonych wniosków.

- Trwają prace związane z opracowaniem projektu planu ogólnego Gminy Dębnica Kaszubska. W przygotowaniu jest wstępne koncepcji planu ogólnego do konsultacji. Wykonano analizę złożonych wniosków przez osoby fizyczne i prawne oraz zgłoszone przez organy i instytucje. W związku z faktem, iż nastąpiło opóźnienie z dostarczeniem materiałów (podkłady mapowe) przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, zachodzi konieczność sporządzenia aneksu do umowy z wykonawcą.

- Wszczętych jest 113 spraw z zakresu ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nadal wpływają wnioski o ustalenie warunków zabudowy.

- Z zakresu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wszczętych i nie zakończonych jest 8 spraw. W tym:

- przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębnica Kaszubska gmina Dębnica Kaszubska (działki nr 167/3, 167/26, 518 i 1176),

- przebudowa ulicy Polnej, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej oraz Kowalskiej rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na strudze Warblewskiej (Karżniczka),

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 1183 w m. Dębnica Kaszubska,

- budowa placu zabaw oraz elementów małej architektury na działce nr 10/33 w miejscowości Krzywań,

- budowa placu zabaw oraz elementów małej architektury na działce nr 8/19 w m. Grabin,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z modernizacją przepompowni w miejscowości Leśna Polana oraz budową przepompowni w miejscowości Grabin w obrębie ewidencyjnym Krzywań i obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska gmina Dębnica Kaszubska oraz obrębie ewidencyjnym Płaszewko gmina Redzikowo (działki nr 1, 3/2, 3/3, 6, 10/15 i 1287 obręb ewidencyjny Dębnica Kaszubska; działki nr 8/17 i 8/67 obręb ewidencyjny Krzywań; działki nr 117/3, 117/4 i 117/8 obręb ewidencyjny Płaszewko),

- budowa budynku szatniowo-sanitarnego wraz z przebudową boiska i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 17/2 i 287 w miejscowości Motarzyno,

- budowa budynku remizo-świetlicy na działkach nr 148 w miejscowości Podwilczyn.

- Wydano postanowienie w sprawie zatwierdzenia wstępnego projektu podziału działki osoby prywatnej w Dębnicy Kaszubskiej.

- Wydano decyzję administracyjną zatwierdzającą podział nieruchomości osoby prywatnej w obrębie Gogolewko.

- Na wniosek osób prywatnych wszczęto 2 postępowania dotyczące zatwierdzenia projektu podziału działek na terenie gminy.

- Wpłynęło 11 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży prywatnych działek w gminie Dębnica Kasz. Po ich analizie stwierdzono, że nie będzie miało zastosowanie naliczenia opłaty planistycznej.

- W wyniku uzgodnień zawarto kolejne 17 protokołów w zakresie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, w związku z wnioskami firmy ENERGA – OPERATOR S.A. Po uregulowaniu płatności zostanie przygotowana dokumentacja do zawarcia aktów notarialnych ustanawiających służebność przesyłu.

- Otrzymaliśmy 3 zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Słupsku z Wydziału Ksiąg Wieczystych o zmianach w zapisach ksiąg wieczystych, w zakresie gminnych działek. dot. wpisu ograniczonego prawa rzeczowego w zakresie ustanowienia służebności przesyłu w związku z umieszczeniem infrastruktury na rzecz Energi.

- W Okresie od 29.09.2025 r. do 22.10.2025 r. podpisano 6 umów na świetlicę wiejskie, obejmujących różne miejscowości gminy. Umowy dotyczą wynajmu na cele organizacji imprez okolicznościowych, urodzin, spotkania integracyjnego, imprezy rodzinnej.

- W okresie sprawozdawczym podpisano łącznie 4 umowy:

- 2 umowy dzierżawy na cele rolne,

- 1 umowę najmu garażu,

- 1 umowę najmu obejmującą garaż i teren wykorzystywany na cele przydomowe.

- Ogłoszono informację o przetargu nieograniczonym na działki zlokalizowane na Osiedlu Północ II w Dębnicy Kaszubskiej. Informacja o przetargu została opublikowane Biuletynie Informacji Publicznej, Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach.

- Przeprowadzono postępowania związane z naliczeniem kar umownych na gruntach, które nie zostały uprzątnięte po okresie obowiązywania umów dzierżawy/najmu.

- Trwa postępowanie mające na celu sprostowanie sytuacji prawnej dotyczącej działek nr 80 i nr 81 położonych w obrębie Motarzyno. W wyniku sprzedaży doszło do błędnego przeniesienia udziałów w przedmiotowych nieruchomościach. Obecnie prowadzone są czynności oraz działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego stanu prawnego, zgodne z rzeczywistym stanem własności.

- Wnioski dot. uzgodnienia lokalizacji urządzeń infrastruktury niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego: 7.

- Wnioski dot. zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w zakresie dróg publicznych: 4.

- Wnioski pod zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w zakresie dróg wewnętrznych, na podstawie których sporządzono Umowy dzierżawy: 2.

- Wnioski dot. uzgodnienia lokalizacji zjazdów: 3.

- Aneksu nr 4 do Umowy nr 191/2024 (na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Lipowej, na długości ok. 50 mb od DW210 do działki nr 30/2 w miejscowości Motarzyno) z uwagi na brak możliwości dochowania terminu uzyskania decyzji ZRiD.

- Trwa realizacja umowy dot. wykonania ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie gminy Dębnica Kaszubska.

- Energia elektryczna i instalacje fotowoltaiczne:

- zgłoszono do ENERGI Operator zerwanie plomby licznika w Urzędzie Gminy,

- przeprowadzono szkolenie w zakresie rozliczania produkcji energii elektrycznej w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym,

- podpisano umowę z Energą Operator na dystrybucję energii dla żłobka w Dębicy Kaszubskiej,

- uruchomiono i przeprowadzenie szkolenie uruchamiania awaryjnego zasilania dla Urzędu Gminy,

- rozliczono PV w Urzędzie Gminy i m. Dobra oraz rozliczono energię elektryczną na rzecz InPost, Avenir,

- podjęto decyzję o wymianie instalacji fotowoltaicznej w ramach obowiązującej gwarancji.

- Place zabaw i infrastruktura terenowa:

- Podole Małe – malowanie drewna na placu zabaw i słupków ogrodzenia,

- Podole Małe – naprawa pieca w świetlicy,

- Rozruch kotłowni – przedszkole i „czerwona szkoła”,

- Borzęcino – zlecenie wymiany zabezpieczenia w rozdzielnicy elektrycznej zgłoszenie problemu przez sołtysa,

- Borzęcino – przekazanie dokumentacji dot. placu zabaw do szkoły – przygotowania do kontroli Sanepidu (certyfikaty),

- Dobieszewo – demontaż zjeżdżalni i ławek pod wiatą – plac budowy świetlicy,

- Motarzyno – zamówiono ławki i kosz na plac zabaw.

- Zabezpieczenia i budynki gminne:

- Dobra – zabezpieczenie budynku po pożarze, przygotowanie lokalu zastępczego (ul. Jagiełły 1),

- Dobra – ul. Jeziorna – decyzja o całkowitym wyłączeniu obiektu z eksploatacji (prąd i woda),

- Łabiszewo – naprawa ściany budynku zalewanej przez awarię rynny przy świetlicy po zgłoszeniu mieszkanki,

- Troszki – wykonano naprawę dachu budynku gminnego,

- Urząd Gminy – trwają prace remontowe wewnątrz budynku, trwają prace przygotowawcze do wykonania zadaszenia i balustrad przy budynku,

- opracowano projekty wymiany instalacji elektrycznej OPS w DK i projekt wykonania instalacji awaryjnego oświetlenia budynku w Motarzynie ul. Sportowa 2.

- Realizacja Programu „Czyste Powietrze”:

- liczba udzielonych konsultacji w ramach działania punktu konsultacyjnego (w tym telefoniczne): 50,

- liczba przyjętych wniosków o dofinansowanie: 3,

- liczba przyjętych wniosków o płatność: 1,

- statystyka Programu „Czyste Powietrze” w gminie Dębnica Kaszubska na dzień 30.09.2025 r. od początku jego funkcjonowania:

- złożone wnioski o dofinansowanie: 451,

- zrealizowane przedsięwzięcia: 225,

- kwota wypłaconych dotacji: 5 659 194,63 zł.

- Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” II nabór:

- 9.09.2025 r. Gmina Dębnica Kaszubska ogłosiła wznowienie drugiego naboru wniosków w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”. Dotychczas podpisane zostały dwie umowy z mieszkańcami na dofinansowanie na wymianę kopciuchów.

- Kontrole posesji w zakresie warunków bytowania zwierząt oraz palenisk: 1.

- Weryfikacja zgłoszeń dot. bezdomnych zwierząt, dzikich kotów, zgłoszenia do schroniska dla zwierząt: 2.

- Obwieszczenia dot. harmonogramów oraz zmiany terminów polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2025/2026: 6.

- Zgłoszenia dotyczące utylizacji martwych zwierząt na drogach gminnych, powiatowych i drodze wojewódzkiej – 3 (w tym 2 przypadki padłych dzików, z których zostały pobrane próbki do badania w kierunku ASF przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku).

- Zgłoszenia dotyczące wycinki drzew / krzewów / przycinki gałęzi (dz. gminne): 8.

- Zgłoszenia dotyczące zamiaru wycinki drzew (dz. prywatne): 9.

- Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: 4.

- Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń na wycinki (wnioski do starostwa): 4.

- Przyjęcie i wprowadzenie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: 51.

- Przeprowadzono 2 kontrolę w zakresie zalegających odpadów.

- Wysłano 3 pisma dot. wezwania w sprawie wyjaśnień w zakresie liczby osób zamieszkujących nieruchomość (dot. urodzeń).

- Przyjęto 2 wnioski o utylizację azbestu.

- Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego: 88.

- Liczba wydanych dowodów osobistych: 76.

- Liczba unieważnionych dowodów osobistych (utrata, kradzież tożsamości): 5.

- Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numerów Pesel: 9.

- Zgłoszenia meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazd): 39.

- Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z ewidencji ludności oraz dowodów osobistych: 26.

- Liczba zrealizowanych udostępnień danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi: 32.

- Liczba wydanych decyzji w sprawach meldunkowych (zakończonych postępowań administracyjnych): 1.

- Liczba obsłużonych cudzoziemców (nadanie Peselu, zmiana statusu): 26.

- Liczba usuniętych niezgodności w rejestrze Pesel (sierpień): 43.

- Liczba dodanych, modyfikowanych, usuniętych danych w Rejestrze Danych Kontaktowych: 54.

- Liczba udostępnień informacji publicznej: 9.

- Urząd Stanu Cywilnego:

- liczba zarejestrowanych aktów stanu cywilnego (a.s.c.): 7, w tym:

- liczba zawartych w USC związków małżeńskich: 3,

- liczba sprostowań/uzupełnień a.s.c.: 1,

- liczba wydanych odpisów a.s.c.: 93,

- liczba dołączonych wzmianek dodatkowych do a.s.c.: 6,

- liczba zamieszczonych w a.s.c. przypisków: 21,

- liczba przeniesionych a.s.c. do Rejestru Stanu Cywilnego: 8.

- Zarządzono konsultacje projektu uchwały „Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2026 rok”. Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 10 października do dnia 31 października 2025 roku zgodnie z zarządzeniem nr 170 z dnia 8.10.2025 r.

- Opracowano i wydano 40. numer gazety gminnej „Wieści Gminne”.

- W dniu 17.10.2025 r. odbył się Konwent Seniorów. Po konwencie odbył się Bal Seniora.

- W okresie międzysesyjnym zarejestrowano 1348 pism, w tym 275 faktur. Zostało wysłanych 1127 listów.

- Przekazano do publicznej wiadomości 5 informacji m.in. o ustanowieniu kuratora oraz licytacji nieruchomości.

- Do archiwum zakładowego Urzędu przyjęto 79 teczek, tj. 3,9 mb dokumentacji, w tym 39 teczek tj. 1,9 mb dokumentacji archiwalnej kat. A oraz 40 teczek, tj. 2 mb dokumentacji niearchiwalnej kat. B.

- Wygenerowano upomnienia dot. podatku od nieruchomości jak i łącznego zobowiązania pieniężnego tj. 412 upomnień na kwotę 236.488,24 zł.

- Wygenerowano 141 upomnień w zakresie opłaty śmieciowej za III kwartał 2025 na łączną kwotę 34.720,05 zł. W trakcie kolejne wezwania.

- Wygenerowano 9 upomnień w zakresie podatku od osób prawnych na łączną kwotę 188.757,50 zł.

- Wygenerowano 4 upomnienia w zakresie podatku od środków transportowych na łączną kwotę 27.178,52 zł.

- Wygenerowano 32 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 16.842,01 zł.

- Wydano 2 zaświadczenia stwierdzające brak zaległości w podatkach i opłatach.

- Wydano 15 zarządzeń.