Załącznik nr ……

do protokołu nr XVIII/2025

z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 24 listopada 2025 r.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY

Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTĘPCY WÓJTA

NA SESJĘ RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

za okres od 23 października 2025 r. do 19 listopada 2025 r.

- Realizowane projekty i inwestycje.

- Projekt pn.: Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska

Trwa realizacja zajęć dla uczniów w 3 szkołach. Trwa nadzór nad realizacją projektu 
i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Całkowita wartość projektu: 885 831,39 zł

Dofinansowanie 797 248,25 zł w tym:

- środki z UE: 752 956,68 zł,

- środki budżetu państwa: 44 291,57 zł.

- Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska

Trwa realizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych w ramach projektu dotyczącego Cyberbezpieczeństwa.

Całkowita wartość projektu: 948 493,93 zł

Dofinansowanie 746 391,00 zł w tym:

- środki z UE: 612 041,00 zł,

- środki budżetu państwa: 134 350,00 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej

Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie: 12.12.2025 r.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość umowy z Wykonawcą: 6 075 613,35 zł.

Dofinansowanie Polski Ład: 3 881 244,00 zł.

- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej

Trwają roboty budowlane i rozliczenie finansowe i sprawozdawczość związana z dotacją w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A.4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat.

Planowane zakończenie 27 luty 2026 r.

Trwa nadzór nad realizacją ww. projektu i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.

Całkowita wartość projektu: 7 140 366,00 zł.

Dofinansowanie: 5 660 755,20 zł.

Wydatki niekwalifikowane: 1 479 610,80 zł.

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 1 - Budowa przedszkola w miejscowości Budowo

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie grudzień 2025 r.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość umów z Wykonawcami: 3 123 438,97 zł.

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj

Trwają prace projektowe i roboty budowlane.

Planowane zakończenie grudzień 2025 r.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość umów z Wykonawcami: 4 033 499,50 zł.

Dofinansowanie Polski Ład dla zadania: Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska: 5 999 757,70 zł.

- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubskiej – Zadanie 1 – Budowa studni ujęcia wody dla stacji wodociągowej w Dębnicy Kaszubskiej z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie listopad 2025 r.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość umów z Wykonawcami: 617 315,56 zł.

- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Starnice

W dniu 02.09.2025 r. została wydana przez Starostę Słupskiego decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie listopad 2025 r.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość umów z Wykonawcami: 1 321 676,82 zł.

Dofinansowanie Polski Ład dla zadania: Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska: 1 815 751,49 zł.

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Starnice

W dniu 13.11.2025 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych.

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Wartość umowy: 241 071,69 zł

Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku ok 80 m i stanowi przedłużenie budowanej obecnie drogi.

Planowane zakończenie styczeń 2026 r.

- Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań - Zadanie 1 - Przebudowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej i przepompowni w Motarzynie wraz z zastosowaniem systemu antyodorowego i agregatów prądotwórczych na kanalizacji Budowo-Niepoględzie-Motarzyno-Niemczewo

Zadanie zakończone. 05.11.2025 r. dokonano odbioru końcowego.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość umów z Wykonawcami: 1 499 072,64 zł.

- Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań – Zadanie 2 - Budowa nowej studni głębinowej S3 wraz z agregatem prądotwórczym oraz likwidacja istniejącego otworu eksploatacyjnego S1 na terenie ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Krzywań oraz budowa wodociągu przesyłowego Krzywań – Leśna Polana

Zadanie zakończone. 13.11.2025 r. dokonano odbioru końcowego.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość umów z Wykonawcami: 1 061 490,00 zł.

Całkowita wartość projektu Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań 2 263 800,00 zł.

- Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” – zadanie 6: Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowane zakończenie październik 2026 r.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość umów z Wykonawcami: 2 772 129,94 zł.

Dofinansowanie Polski Ład: 2 520 102,47 zł.

- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowane zakończenie grudzień 2025 r.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wartość umowy 330 000,01 zł.

Dofinansowanie Polski Ład: 323 400,00 zł.

- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie Gmina Dębnica Kaszubska – etap I

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie grudzień 2025 r.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wartość umowy 960 000,00 zł.

Dofinansowanie Polski Ład: 940 800,00 zł.

- Budowa świetlicy w m. Dobieszewo

Trwają roboty budowlane.

Zamówienie finansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027”.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to, 1 381 912,87 zł. Otrzymane dofinansowanie to 775 887,00 zł.

Planowane zakończenie wrzesień 2026 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wymiany źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

Trwają prace projektowe.

Obiekty planowane do objęcia pracami termomodernizacyjnymi to: Budynek OSP w m. Dębnica Kaszubska, Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie, Świetlica w m. Podole Małe oraz trzy budynki remizoświetlicy w m. Mielno, Gogolewo i Starnice.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – I kwartał 2026 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i modernizacji obiektów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Gminie Dębnica Kaszubska

Prace projektowe zakończono.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – I kwartał 2026 r.

- Dzienny Dom Seniora w Dębnicy Kaszubskiej - opracowanie dokumentacji projektowej

Trwają prace projektowe.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

- Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska – opracowanie dokumentacji projektowej.

Trwają prace projektowe. Planowane zakończenie lipiec 2026 r.

- Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-badawczej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji jeziora Rybiec położonego w miejscowości Podwilczyn – IV postępowanie

Trwają prace projektowe. Planowane zakończenie marzec 2026 r.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – II kwartał 2026 r.

- Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 41 w Dębnicy Kaszubskiej

„Utworzenie Centrum Kulturalnego – STACJA KULTURA w Dębnicy Kaszubskiej”. Trwają roboty budowlane, ich koszt to 4 440 000 zł.

Zamówienie współfinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Planowany termin zakończenia zadania listopad 2026 r.

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – II

Budynek świetlicy w m. Borzęcino

Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 39 360,00 zł brutto.

Termin wykonania grudzień 2025 r.

Budynek świetlicy w m. Jawory

Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 46 740,00 zł brutto.

Termin wykonania grudzień 2025 r.

Budynek Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni.

Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 43 050,00 zł brutto.

Termin wykonania grudzień 2025 r.

Spichlerz w Niepoględziu.

Zostało zlecone opracowanie audytu efektywności energetycznej.

Wartość audytu 7 995,00 zł brutto.

Termin wykonania grudzień 2025 r.

Budynek Domu ludowego w Budowie.

Zostało zlecone opracowanie audytu efektywności energetycznej.

Wartość audytu 7 995,00 zł brutto.

Termin wykonania grudzień 2025 r.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – II kwartał 2026 r.

- Budowa chodnika przy DW210 w m. Budowo – Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej

W dniu 27.08.2025r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 119 310,00 zł brutto

Planowane zakończenie sierpień 2026 r.

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ulicy Kościelnej w Dębnicy Kaszubskiej”

W dniu 18.08.2025 r. została podpisana umowa.

Wartość projektu 20 190,00 zł brutto.

Termin zakończenia do 30.11.2025 r.

- W dniu 13 października 2025 r. podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2025 r. na zakup pojazdu wraz z cysterną do wody pitnej.

W dniu 28.10.2025 r. podpisana została umowa na dostawę pojazdu ciężarowego hakowca wraz z cysterną do wody pitnej.

Wykonawca: SCANIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Aleja Katowicka 316, Stara Wieś, 05-830 Nadarzyn.

Wartość umowy: 718 995,27 zł brutto, w tym:

Pojazd - hakowiec - cena brutto: 463 155,27 zł

Urządzenie hakowe - cena brutto: 89 790,00 zł

Cysterna na ramie hakowej - cena brutto: 166 050,00 zł

Wartość dotacji - 714 103,31 zł

- Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w 2026 roku

W dniu 10 października 2025 r. ogłoszony został przetarg na wybór Wykonawcy usługi.

Termin składnia i otwarcia ofert upłynął 12.11.2025 r.

Do dnia 12.11.2025 r. złożona została jedna oferta:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk

Trwa badanie i ocena oferty.

- Integracja społeczno-gospodarcza imigrantów na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

W dniu 28 października 2025 r. wniosek pn.: Integracja społeczno-gospodarcza imigrantów na terenie Gminy Dębnica Kaszubska z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF został wybrany do dofinansowania.

Okres realizacji: od 01.10.2025 r. do 30.09.2027 r.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym pn.: "Budzimy Kulturę".

Cel projektu to włączenie imigrantów przebywających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w ogólnodostępny system usług społecznych, edukacyjnych i kulturalnych poprzez integrację z mieszkańcami, włączenie ich w życie społeczne gminy i podniesienie jakości życia.

W ramach projektu zaplanowano m.in.: organizację wydarzeń integracyjno-kulturalnych, warsztatów, szkoleń.

Wartość projektu: 372 201,63 zł, wartość dofinansowania 353 591,54 zł.

Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie grudzień 2025 r.

- Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w łącznej wysokości 10 000 000,00 zł z terminem spłaty od 2033 r. do 2038 r.

24.10.2025 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy usługi.

Planowany termin składania i otwarcia ofert upływa 24.11.2025 r.

- Realizacja Programu „Czyste Powietrze”:

- Liczba udzielonych konsultacji w ramach działania punktu konsultacyjnego (w tym telefoniczne): 47.

- Liczba przyjętych wniosków o dofinansowanie: 1.

- Liczba przyjętych wniosków o płatność: 6.

- Statystyka Programu „Czyste Powietrze” w gminie Dębnica Kaszubska na dzień 30.09.2025 r. od początku jego funkcjonowania:

- złożone wnioski o dofinansowanie: 451

- zrealizowane przedsięwzięcia: 225

- kwota wypłaconych dotacji: 5 659 194,63 zł

- Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” II nabór:

9 września 2025 r. Gmina Dębnica Kaszubska ogłosiła wznowienie drugiego naboru wniosków w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”. Dotychczas do Gminy wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie, na podstawie których zawarte zostały 3 umowy z mieszkańcami na dofinansowanie na wymianę kopciuchów. Nabór wniosków został zakończony 14 listopada 2025 r.

- Kontrole posesji w zakresie warunków bytowania zwierząt oraz palenisk: 6.

- Weryfikacja zgłoszeń dot. bezdomnych zwierząt, dzikich kotów, zgłoszenia do schroniska dla zwierząt: 3.

- Weryfikacja zgłoszeń dot. zasadności wykonania zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących: 1.

- Przygotowywanie obwieszczeń dot. harmonogramów oraz zmiany terminów polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2025/2026 – 2 obwieszczenia.

- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wyłonienia w ramach zapytania ofertowego na odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku (przytulisku) z terenu Gminy Dębnica Kaszubska.

- Zgłoszenia dotyczące wycinki drzew/ krzewów/ przycinki gałęzi z działek gminnych: 12

- Zgłoszenia dotyczące zamiaru wycinki drzew (działki osób prywatnych): 5

- Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: 4

- Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń na wycinki (wnioski do starostwa): 12

- Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej uzgodnień decyzji: 1 wniosek ZDP.

- Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zapytań ofertowych w celu rozeznania cenowego na usługę wycinki drzew.

- Nadzór nad realizacją zleceń podmiotom zewnętrznym (hydranty, drzewa).

- Przyjęcie i wprowadzenie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: 43.

- Przeprowadzenie 1 kontroli w zakresie zalegających odpadów.

- Przeprowadzenie 13 kontroli odnośnie weryfikacji liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, w odniesieniu do danych zawartych w złożonych deklaracjach.

- Wysłanie 2 pism dot. wezwania w sprawie wyjaśnień w zakresie liczby osób zamieszkujących nieruchomość (dot. urodzeń).

- Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego: 73

- Liczba wydanych dowodów osobistych: 90

- Liczba unieważnionych dowodów osobistych (utrata, kradzież tożsamości): 8

- Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numerów Pesel: 19

- Zgłoszenia meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazd): 15

- Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z ewidencji ludności oraz dowodów osobistych: 9

- Liczba zrealizowanych udostępnień danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi: 2

- Liczba wydanych decyzji w sprawach meldunkowych (zakończonych postępowań administracyjnych): 1

- Liczba obsłużonych cudzoziemców (nadanie Peselu, zmiana statusu): 14

- Liczba usuniętych niezgodności w rejestrze Pesel (październik): 25

- Liczba dodanych, modyfikowanych, usuniętych danych w Rejestrze Danych Kontaktowych: 34

- Liczba zarejestrowanych aktów stanu cywilnego: 4, w tym:

- liczba zawartych w USC związków małżeńskich: 3

- liczba transkrypcji zagranicznych aktów s.c.: 1

- Liczba sprostowań/uzupełnień a.s.c.: 2

- Liczba wydanych odpisów a.s.c.: 46

- Liczba dołączonych wzmianek dodatkowych do a.s.c.: 8

- Liczba przeniesionych a.s.c. do Rejestru Stanu Cywilnego: 10

- Liczba udostępnień informacji publicznej: 9

- Wygenerowano upomnienia dot. podatku od nieruchomości jak i łącznego zobowiązania pieniężnego tj. 13 upomnień na kwotę 3.563,84 zł.

- Wygenerowano upomnienia w zakresie opłaty śmieciowej za okres 3 kwartał 2025. 244 upomnień na łączną kwotę 71.226,12 zł. W trakcie kolejne wezwania.

- Wygenerowano tytuły wykonawcze dotyczące podatku 3 raty. 	Wygenerowano i przesłano do organu egzekucyjnego 95 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 66.862,77 zł.

- Wystawiono 4 zaświadczenia stwierdzające brak zaległości w podatkach i opłatach.

- Dnia 03.11 2025 r. odbyło się zebranie wiejskie podczas którego dotychczasowy sołtys sołectwa Brzeziniec-Borzęcinko został odwołany. Dnia 12.11.2025 r. dokonano wyboru nowego sołtysa Pani Urszuli Tutak.

- Dnia 15.11.2025 r. odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Gminy. Dnia 17.11.2025 r. odbyła się sesja Rady Seniorów.

- Trwa aktualizacja wykazu pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.

- Wydano decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gogolewie wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej”.

- Wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 36,28 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej nr 120/6 obręb Dobra, gmina Dębnica Kaszubska w województwie pomorskim z możliwością etapowania”.

- W takcie przygotowania jest projekt planu ogólnego Gminy Dębnica Kaszubska. Sporządzona jest koncepcji planu ogólnego. W najbliższym czasie Wójt Gminy Dębnica Kaszubska wystąpi o uzyskanie uzgodnień i opinii.

- Trwa procedura związana z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej wraz obszarem oddziaływania w obrębach Łabiszewo i Boguszyce w gminie Dębnica Kaszubska, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/103/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r. Aktualnie trwają prace przygotowawcze i analiza złożonych wniosków.

- Rozpoczęto procedurę opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Jawory i Budowo w gminie Dębnica Kaszubska zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/104/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r. Aktualnie trwają prace przygotowawcze i analiza złożonych wniosków.

- Wpłynął wniosek o przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Dębnica Kaszubska ul. Fabryczna.

- Odnotowuje się zwiększoną ilość wniosków o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Aktualnie w procedurze jest 159 spraw.

- Z zakresu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wszczętych i nie zakończonych są 3 sprawy. W tym między innymi:

- budowa budynku szatniowo-sanitarnego wraz z przebudową boiska i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 17/2 i 287 w miejscowości Motarzyno,

- budowa budynku remizo-świetlicy na działkach nr 148 w miejscowości Podwilczyn,

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gogolewie wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej na działkach nr 333/3, cz. 85, cz. 70 i cz. 67 obręb ewidencyjny Gogolewo gmina Dębnica Kaszubska.

- Od października 2025 r. wydano 45 dokumentów z zakresu planowania przestrzennego (wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.). Od początku roku takich dokumentów łącznie wydano 280.

- Od października 2025 r. wpłynęły 3 wnioski o ustalenie numeru porządkowego dla budynków.

- Starosta Słupski wszczął postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, które Gmina Dębnica Kaszubska będzie ponosić za działki nr 166/10, 166/12, 8/27, 4/32, 5/13, 34/23, 38/1, 166/10 i 166/12 w obrębie Skarszów, przejęte przez Gminę, zgodnie z decyzją Starosty Słupskiego nr 378/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 24 lipca 2024 roku pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skarszów Górny wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji wodociągowej, budowa kanału technologicznego i oświetlenia”.

- Starosta Słupski wszczął postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, które Gmina Dębnica Kaszubska będzie ponosić za działkę nr 12/40 w obrębie Brzeziniec, przejętą przez Gminę Dębnica Kaszubska, zgodnie z decyzją Starosty Słupskiego nr 522/2025 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 8 września 2025 roku, pod nazwą „Budowa drogi gminnej w miejscowości Borzęcino wraz z budową oświetlenia”.

- Energia elektryczna i oświetlenie uliczne:

- Boguszyce – zgłoszenie niedziałających lamp ulicznych, zlecono naprawę (mienie gminne).

- Awaria jednej lampy ulicznej przy ul. Kolejowej 17 – zlecono naprawę (mienie gminne).

- Krzywań – zgłoszenie braku prądu w całej miejscowości po naderwaniu linii przez wywrotkę (żwirownia Kozin).

- Awaria oświetlenia ulicznego w Dębnicy Kaszubskiej:

- ul. Kazimierza Wielkiego

- ul. Skarszewska

- ul. Sobieskiego

- Jawory 2 – zgłoszenie awarii lampy ulicznej do EOŚ.

- Budowo – wymiana oprawy oświetleniowej w lampie gminnej (usługa EOŚ).

- Dobra – ul. Słupska – montaż nowej oprawy oświetleniowej (EOŚ).

- Motarzyno – zgłoszenie awarii lampy przy sklepie (poluzowana obejma).

- Poszukiwanie wykonawcy i przygotowanie umowy na wykonanie instalacji oświetlenia na klatce schodowej budynku mieszkalnego w Motarzynie zgodnie z projektem.

- Poszukiwanie wykonawcy i przygotowanie umowy na wykonanie instalacji elektrycznej dla OPS w DK – wymiana WLZ, PPOŻ i rozdzielnicy zgodnie z raportem.

- Zgłoszenie awarii mikroinstalacji PV – mieszkaniec.

- Nadzór nad pracami związanymi z wymianą mikroinstalacji PV na budynku Urzędu Gminy.

- Rozliczanie energii elektrycznej najemców lokali gminnych – przygotowanie zestawień i naliczeń.

- Place zabaw, tereny i infrastruktura zewnętrzna:

- Zakup i ustalenie lokalizacji dla 2 szt. koszy betonowych w Dębnicy Kaszubskiej.

- Brzeziniec – wyjazd terenowy w celu ustalenia wykonania zielonego ogrodzenia placu zabaw (Md Global).

- Podole Małe – zamówiono kosz betonowy z funduszu sołeckiego (estetyzacja sołectwa).

- Dębnica Kaszubska – zamówiono 20 szt. wkładów do koszy betonowych.

- Motarzyno – montaż stołu i ławek oraz kosza na placu zabaw – wykonawca AVIS.

- Zakończenie i odbiór realizacji zlecenia remontu ogrodzenia boiska oraz wykonania piłkochwytów przy „czerwonej szkole”.

- Zakończenie i odbiór wykonania placu do gry w koszykówkę w miejscowości Brzeziniec.

- Założono zegar czasowy na Orliku – możliwość działania oświetlenia 14:00–22:00 (reakcja na zgłoszenia mieszkańców dot. zakłócania ciszy nocnej).

- Wykonano boisko do gry w koszykówkę na placu zabaw w miejscowości Brzeziniec.

- Zakończono procedurę zakupu ciągnika wraz z osprzętem. Termin dostawy do 05.12.2025 r.