Załącznik nr ……

do protokołu nr XIV/2025

z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 23 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY

Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTĘPCY WÓJTA

NA SESJĘ RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

za okres od 22 maja 2025 r. do 17 czerwca 2025 r.

- Realizacja inwestycji

- W ramach realizacji projektu pn.: Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska odbywały się dodatkowe zajęcia dla dzieci takiej jak:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej – laboratorium przyrodnicze, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych, zajęcia z języka angielskiego,

- w Zespole Szkół w Motarzynie – doradztwo zawodowe, laboratorium kodowania, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,

- w Zespole Szkół w Gogolewie – zajęcia - projekt edukacyjny, zajęcia sportowe - Zagrajmy!

Trwał nadzór nad realizacją ww. zajęć i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.

W maju br. wpłynęła II transza zaliczki na rzecz realizacji projektu oraz odbyło się szkolenie z technik pamięci dla Nauczycieli. W maju i czerwcu odbyły się wycieczki dla uczestników projektu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej i Zespołu Szkół w Gogolewie do Centrum Eksperyment w Gdyni i Muzeum Morskiego w Gdańsku. Odebrano dostawy sprzętu elektronicznego i wyposażenia pracowni szkolnych w ramach przetargu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

- Dnia 30.05.2025 r. Gmina podpisała umowę na dofinansowania zadania pn. „A teraz Senior” w ramach Programu Pomorskie Rady Seniorów 2025. Projekt ma na celu aktywizację starszych mieszkańców regionu, promowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie integracji społecznej wśród seniorów.

Wartość projektu: 18 000,00 zł.

Otrzymane dofinansowanie: 9 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: lipiec - listopad 2025 r.

- W kwietniu złożono wniosek na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Moduł II dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Wniosek obejmuje Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej w okresie od 08.05.2025 r. do 31.12.2025 r. Przedmiotem wniosku jest zapewnienie finansowego funkcjonowania Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w 2025 r. Wartość zadania: 986 236,00 zł w tym dofinansowanie ze środków programu 590 894,62 zł. Trwa weryfikacja wniosku.

- Stacja Kultura – trwa realizacja projektu. Rozliczono finansowo i sprawozdawczo 1 wniosek o płatność. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

- Trwa realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska”. Planowane zadania do realizacji w 2025 roku:

- Szkolenia kadry IT z wdrożonych rozwiązań w ramach projektu,

- Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa pracowników UG,

- Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa pracowników Szkół,

- Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa pracowników OPS,

- Usługa aktualizacji i wdrożenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej - trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie: 31.07.2025 r.

- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej - trwają roboty budowlane i rozliczenie finansowe i sprawozdawczość związana z dotacją z w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A.4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat. Podpisano aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie. Planowane zakończenie maj 2026 r.

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 1 - Budowa przedszkola w miejscowości Budowo - trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie grudzień 2025 r.

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie grudzień 2025

- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubskiej – Zadanie 1 – Budowa studni ujęcia wody dla stacji wodociągowej w Dębnicy Kaszubskiej z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową - trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie listopad 2025 r.

- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Starnice - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie listopad 2025 r.

- Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań - Zadanie 1 - Przebudowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej i przepompowni w Motarzynie wraz z zastosowaniem systemu antyodorowego i agregatów prądotwórczych na kanalizacji Budowo-Niepoględzie-Motarzyno-Niemczewo - trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie październik 2025 r.

- Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań – Zadanie 2 - Budowa nowej studni głębinowej S3 wraz z agregatem prądotwórczym oraz likwidacja istniejącego otworu eksploatacyjnego S1 na terenie ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Krzywań oraz budowa wodociągu przesyłowego Krzywań – Leśna Polana - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie październik 2025 r.

- Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” – zadanie 6: Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie październik 2026 r.

- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie grudzień 2025 r.

- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie Gmina Dębnica Kaszubska – etap I. Uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane zakończenie grudzień 2025 r.

- Prace remontowe Pałacu w Borzęcinie Gmina Dębnica Kaszubska - trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie lipiec 2025 r.

- Budowa ul. Nad Skotawą w Dębnicy Kaszubskiej – opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego. Planowane zakończenie czerwiec 2025 r.

- Budowa świetlicy w m. Dobieszewo – Wykonawca złożył wniosek do Starosty Słupskiego o zmianę pozwolenia na budowę w dniu 02.06.2025 r. Starosta w terminie 65 dni powinien wydać decyzję. Po otrzymaniu przez Gminę decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę niezwłocznie zostanie ona przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w celu dołączenia do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków „Rządowego Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”. Po otrzymaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu Gmina niezwłocznie ogłosi postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

- Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wymiany źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska. Obiekty planowane do objęcia pracami termomodernizacyjnymi to: Budynek OSP w m. Dębnica Kaszubska, Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie, Świetlica w m. Podole Małe oraz trzy budynki remizoświetlic w m. Mielno, Gogolewo i Starnice.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i modernizacji obiektów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Gminie Dębnica Kaszubska.

- Dzienny Dom Seniora w Dębnicy Kaszubskiej - opracowanie dokumentacji projektowej.

- Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska – opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie lipiec 2026 r.

- Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w Gminie Dębnica Kaszubska. Planowane zakończenie sierpień 2025 r.

- Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-badawczej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji jeziora Rybiec położonego w miejscowości Podwilczyn – IV postępowanie. Planowane zakończenie luty 2026 r.

- Budowa drogi gminnej w m. Borzęcino Gmina Dębnica Kaszubska w systemie zaprojektuj i wybuduj - trwają prace projektowe. Planowane zakończenie sierpień 2025 r.

- Zatwierdzono arkusze organizacyjne przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębnica Kaszubska na rok szkolny 2025/2026.

- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przetargu na dożywianie dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach na rok szkolny 2025/2026. (Opis przedmiotu zamówienia).

- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przetargu na dowóz dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2025/2026. (Opis przedmiotu zamówienia).

- Podejmowanie działań związanych z organizacją wspólnej obsługi finansowej szkół zgodnie z podjętą uchwałą nr XIII/174/2025 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 26 maja 2025 r.

- W związku z wnioskami dotyczącymi opracowania miejscowego planu zagospodarowania: w rejonie Motarzyna z przeznaczeniem pod tereny rolnice z dopuszczeniem lokalizacji instalacji do produkcji energii odnawialnej (elektrowni wiatrowych oraz elektrowni fotowoltaicznych) wraz z infrastrukturą obejmującą magazyny energii) i w rejonie miejscowości Budowo w gminie Dębnica Kaszubska z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji instalacji do produkcji energii odnawialnej (elektrowni wiatrowych, oraz elektrowni fotowoltaicznych) wezwano o uzupełnienie złożonych wniosków. Termin złożenia informacja wyznaczono do 12.05.2025 r. Do tutejszego urzędu dla obu wniosków nie wpłynęła żadna odpowiedź.

- W dniu 21 maja zawarto umowę warunkową w formie aktu notarialnego na sprzedaż działki gminnej nr 1/36 w obrębie Niemczewo – Goszczyno (Strzegomino).  Nabywca został wyłoniony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Przeniesienie własności nastąpi pod warunkiem rezygnacji z ustawowego prawa pierwokupu przez KOWR.

- Wydano decyzję administracyjną ustanawiającą trwały zarząd budynku użytkowego wraz z udziałem w gruncie na dz. nr 1402, w miejscowości Dębnica Kaszubska, na rzecz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego pod Akacją w Dębnicy Kaszubskiej.

- W wyniku wizji w terenie i zleconych prac geodezyjnych zostały okazane granice gminnej drogi oznaczonej numerem działki 162 w Kotowie. Prace te umożliwią dalsze działania w kierunku naprawy dojazdu do nieruchomości prywatnej,

- Prowadzona jest korespondencja ze Starostwem Powiatowym w Słupsku w kierunku przejęcia do zasobu gminnego dz. nr 1 w obrębie Niepoględzie, w miejscowości Gałęzów (jezioro Wiejskie).

- Podpisano 10 umów najmu świetlic wiejskich i jedna umowę dzierżawy.

- W wyniku przetargu sprzedano 4 działki na Osiedlu Północ, obręb Dębnica Kaszubska:

- 1315 – za cenę 146 185,50 zł brutto,

- 1316 – za cenę 144 967,80 zł brutto,

- 1326 – za cenę 128 781,00 zł brutto,

- 1332 – za cenę 110 712,30 zł brutto.

- Wydano dwa postanowienia w sprawie zatwierdzenia wstępnego projektu podziału działek osób prywatnych w Dębnicy Kaszubskiej oraz wydano dwie decyzje administracyjne zatwierdzające podział działek osób prywatnych w Dębnicy Kaszubskiej.

- Na wniosek osób prywatnych wszczęto dwa postępowania dotyczące zatwierdzenia projektu podziału działek na terenie gminy.

- Wpłynęło 15 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży prywatnych działek w gminie Dębnica Kasz. Po ich analizie stwierdzono, że nie będzie miało zastosowanie naliczenia opłaty planistycznej.

- Wpłynęły 3 wnioski firmy ENERGA-OPERATOR, które wszczęły postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu na działkach gminnych (w formie aktu notarialnego), w związku z umieszczeniem infrastruktury.

- Gmina Dębnica Kaszubska zwróciła się z wnioskiem do Nadleśnictwa Leśny Dwór o wydzierżawienie części działki nr 117/3 położonej w miejscowości Płaszewko, gm. Redzikowo, zarządzanej przez Nadleśnictwo. Korzystanie z tego terenu jest niezbędne do realizacji planowanego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań - Zadanie 2 - Budowa nowej studni głębinowej S3 wraz z agregatem prądotwórczym oraz likwidacja istniejącego otworu eksploatacyjnego S1 na terenie ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Krzywań oraz budowa wodociągu przesyłowego Krzywań – Leśna Polana w systemie zaprojektuj i wybuduj.

- W wyniku zleconych prac geodezyjnych na wznowienie znaków granicznych drogi wewnętrznej z Niepoględzia do Motarzyna (dz. nr 16 – obręb Motarzyno i część dz. nr 88 – obręb Niepoględzie) geodeta przekazał informację, że po przeanalizowaniu wszelkich dostępnych dokumentów, będących w zasobie PODGiK w Słupsku, brak jest dokumentów geodezyjnych będących podstawą do wznowienia znaków granicznych. Wobec tego na problemowych odcinkach granic należy przeprowadzić postępowanie rozgraniczeniowe. Wiąże się to ze zmianą postanowień umowy zlecenia pomiędzy Gminą i uprawnionym geodetą, w zakresie wykonywanych czynności, kosztów oraz przedłużenia terminu wykonania.

- Otrzymano 6 zawiadomień o czynnościach wznowienia znaków granicznych przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących własność osób prywatnych graniczących z działkami gminnymi, w celu stawienia się w wyznaczonym terminie na gruncie. W czynnościach tych uczestniczy upoważniony pracownik urzędu.

- Wydano 11 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. W toku jest 37 wniosków o wydania decyzji o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Wydano 4 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego (l.i.c.p.). W toku jest 6 wniosków o ustalenie l.i.c.p.

- Wydano 36 dokumentów z zakresu planowania przestrzennego (wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.).

- Rozpatrzono 7 wniosków o ustalenie numeru porządkowego dla budynków.

- Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej wraz obszarem oddziaływania w obrębach Łabiszewo i Boguszyce w gminie Dębnica Kaszubska, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/103/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r. oraz na wyłonienie wykonawcy opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Jawory i Budowo w gminie Dębnica Kaszubska zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/104/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r. Termin składania ofert upływa 09.07.2025 r. godz. 10:00.

- Usunięto nieszczelności komina w lokalu mieszkalnym przy ul. Karola Wojtyły 2 w Niepoględziu.

- Przygotowano umowy na wykonanie usługi opracowania projektu branży elektrycznej dla budynku usługowo-mieszkalnego położonego przy ul. ks. Antoniego Kani 26 A w Dębnicy Kaszubskiej. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania dokumentów zezwalających na wykonanie robót budowlanych z elementami wykonawczymi w zakresie projektu wykonania przebudowy tablicy głównej budynku, projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku, uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej niezbędnej do uzyskania dokumentów zezwalających na wykonanie robót budowlanych z elementami wykonawczymi w zakresie projektu instalacji elektrycznej oświetlenia klatki schodowej wraz z projektem  oświetlenia awaryjnego (oświetlenie podstawowe + ewakuacyjne), uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dla części mieszkalnej budynku usługowo-mieszkalnego położonego przy ul. Sportowej 2 w Motarzynie.

- Wysłano wezwania o udostepnienie lokali mieszkalnych do lokatorów, którzy do dnia dzisiejszego nie udostępnili mieszkań dla mistrza kominiarskiego czy do wykonania przeglądu instalacji elektrycznej.

- Trwa realizacja umowy o wykonanie przeglądów kominiarskich w obiektach gminnych, przeglądów elektrycznych w lokalach mieszkalnych, przeglądów budowlanych w obiektach gminnych.

- Wnioski dot. uzgodnienia lokalizacji urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego: 10.

- Wnioski dot. zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w zakresie dróg publicznych: 2.

- Wnioski pod zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w zakresie dróg wewnętrznych, na podstawie których sporządziłam Umowy dzierżawy: 4.

- Wnioski związane z zatwierdzeniem zmiany organizacji ruchu, wprowadzeniem nowego oznakowania i dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i bieżącego utrzymania dróg: 5.

- Wnioski dot. uzgodnienia lokalizacji zjazdu: 7.

- Zgłoszenie 5 awarii mikroinstalacji przekazanych przez mieszkańców - zgłoszenie problemów do POLEKO i ENERGA.

- Założono portal Mój licznik i przygotowano instrukcję wystawiania faktur rozliczeniowych za produkcję prądu. Przeprowadzono szkolenia z zakresu rozliczeń w szkole w Motarzynie i Dębnicy Kaszubskiej.

- Zamówiono elementy placu zabaw dla z przeznaczeniem do miejscowości: Łabiszewo, Podole Male, Kotowo, Skarszów Dolny.

- Zlecono wytyczenia boiska do koszykówki na placu zabaw w miejscowości Brzeziniec.

- Podpisano umowę na przyszły rok na świadczenie usług eksploatacji sieci oświetleniowej na terenie Gminy.

- Trwają prace nad wykonaniem „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło. Energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy.

- Złożono wniosek o podpisanie umowy jako wytwórca energii dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - umowa na mikroinstalacje.

- Złożono wniosek o założenie konta eBOK w ENEA celem przejścia na faktury elektroniczne.

- Twa postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z modernizacją przepompowni w Leśnej Polanie oraz budową przepompowni w m. Grabin”.

- Dnia 28.05.2025 r. odbyło się spotkanie organizowane m.in. przez Park Krajobrazowy Dolina Słupi pn.: „Bobry i ludzie – jak znaleźć wspólny język” w siedzibie Urzędy Gminy Dębnica Kaszubska.

- W okresie międzysesyjnym zarejestrowano 1123 pism, w tym 182 faktury. Zostało wysłanych 398 listów. Wydano 12 zarządzeń.

- Przekazano do publicznej wiadomości 2 informacje m.in. o ustanowieniu kuratora oraz licytacji nieruchomości.

- Zgłoszenia dotyczące wycinki drzew / krzewów / przycinki gałęzi dz. gminne: 10.

- Zgłoszenia dotyczące zamiaru wycinki drzew / krzewów / przycinka gałęzi dz. prywatne: 1.

- Liczba przeprowadzonych kontroli dot. gospodarowania nieczystościami ciekłymi: 6.

- Liczba zarejestrowanych aktów stanu cywilnego: 5, w tym:

- liczba zawartych w USC związków małżeńskich: 3.

- liczba transkrypcji zagranicznych aktów s.c.: 1.

- Liczba sprostowań/uzupełnień a.s.c.: 2.

- Liczba wydanych odpisów a.s.c.: 75.

- Liczba przyjętych pozostałych oświadczeń/zaświadczeń/zezwoleń z zakresu prawa rodzinnego: 2.

- Liczba dołączonych wzmianek dodatkowych do a.s.c.: 9.

- Liczba zamieszczonych w a.s.c. przypisków: 10.

- Liczba przeniesionych a.s.c. do Rejestru Stanu Cywilnego: 12.

- Liczba udostępnień informacji publicznej: 6.

- Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego: 79.

- Liczba wydanych dowodów osobistych: 90.

- Liczba unieważnionych dowodów osobistych (utrata, kradzież tożsamości): 5.

- Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numerów Pesel: 14.

- Zgłoszenia meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazd): 30.

- Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z ewidencji ludności oraz dowodów osobistych: 16.

- Liczba zrealizowanych udostępnień danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi: 3.

- Liczba wydanych decyzji w sprawach meldunkowych (zakończonych postępowań administracyjnych): 4.

- Liczba obsłużonych cudzoziemców (nadanie Peselu, zmiana statusu): 6.

- Liczba usuniętych niezgodności rejestrze Pesel (maj): 67.

- Liczba dodanych lub zmodyfikowanych danych w Rejestrze Danych Kontaktowych: 33.

- Promocja:

- 26 informacji na FB (w tym 3 fotorelacje/videorelacje),

- 23 informacje na stronie www Gminy,

- tradycyjnie zdjęcia i wideo najpopularniejszym formatem wśród odbiorców,

- 3223 liczba obserwujących profil FB (wzrost o 35 osób),

- 15378 - liczba osób, która wyświetliła post przynajmniej raz w ostatnich 28 dniach (wzrost w stosunku do poprzedniego okresu),

- 12 796 - liczba reakcji, komentarzy, udostępnień, kliknięć postów itp. razem w ostatnich 28 dniach (wzrost do poprzedniego okresu),

- kolejne 27 polubień strony FB Gminy,

- najpopularniejszy post - fotorelacja z Gminnego Dnia Tolerancji i Integracji oraz video z Zaproszenia od Przedszkolaków,

- Mężczyźni - 34,70% - Kobiety 65.30% użytkowników naszego FB (najwięcej osób w przedziale wiekowym 35 - 44) - najwięcej użytkowników z Dębnicy Kaszubskiej 1261 osób, Słupsk 764, Gmina Redzikowo, Bytów i Kobylnica (zmiana w stosunku do poprzedniego okresu).

Z sesji 26.05.2025 r.

- Staw w Gogolewie. W odpowiedzi na interpelację: zamówiony projekt i stworzony projekt uwzględniający pogłębienie zbiornika, oczyszczenie go z zarośli, projekt budowy ujęcia wody ze stanowiskiem poboru wody do celów przeciwpożarowych. Gmina miała wystąpić do starostwa o pozwolenie na budowę. Jakie są dalsze plany na tą realizację tego przedsięwzięcia?

W dniu 11.06.2024 r. Gmina Dębnica Kaszubska wystąpiła z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę. Pozwolenie wydano 30.07.2024 r. Środków nie ujęto w budżecie na 2025 rok.

- Wycięcie gałęzi na drodze gminnej dz. nr 7/29 Gogolewo.

Wycięte