Załącznik nr ……

do protokołu nr XIII/2025

z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 26 maja 2025 r.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY

Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTĘPCY WÓJTA

NA SESJĘ RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

za okres od 27 marca 2025 r. do 21 maja 2025 r.

- Realizacja inwestycji

- W ramach realizacji projektu pn.: Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska odbywały się dodatkowe zajęcia dla dzieci takiej jak:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej – laboratorium przyrodnicze, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych, zajęcia z języka angielskiego,

- w Zespole Szkół w Motarzynie – doradztwo zawodowe, laboratorium kodowania, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,

- w Zespole Szkół w Gogolewie – zajęcia - projekt edukacyjny, zajęcia sportowe -Zagrajmy!

Trwał nadzór nad realizacją ww. zajęć i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.

W maju br. wpłynęła II transza zaliczki na rzecz realizacji projektu. Rozpoczęły się szkolenia nauczycieli. W marcu i kwietniu br. obyły się szkolenia pn.: „Wsparcie uczenia z doświadczeniem migracji” i pn.: „Edukacja matematyczna w metodzie Montessori”. W ramach projektu ogłoszono II postępowanie na dostawę sprzętu elektronicznego i wyposażenie pracowni szkolnych. Trwa badanie i ocena ofert.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

- Gmina Dębnica Kaszubska otrzymała decyzję o dofinansowaniu wniosku w ramach Programu Pomorskie Rady Seniorów 2025. Projekt ma na celu aktywizację starszych mieszkańców regionu, promowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie integracji społecznej wśród seniorów. Wartość projektu: 18 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 9 000,00 zł. Planowany okres realizacji: lipiec - listopad 2025 r.

- Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Gminie Dębnica Kaszubska. W dniu 16.04.2025 r. dokonano odbioru końcowego. W dniu 30.04.2025 r. złożono sprawozdanie końcowe. Gmina Dębnica Kaszubska zrealizowała zadanie w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Przedmiotem zadania była budowa wraz z wyposażeniem centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej. Centrum przeznaczone jest dla 20 dorosłych osób – całodobowe wsparcie dla 5 osób oraz dla 15 osób w ramach pobytu dziennego. Jednym z założeń jest wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych, aby opiekunowie mogli kontynuować pracę zawodową lub realizować inne codzienne aktywności. Całkowita wartość zadania: 5 242 833,08 zł. Wartość dofinansowania: 3 234 967,23 zł.

- W kwietniu złożono wniosek na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Moduł II dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Wniosek obejmuje Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej w okresie od 08.05.2025 r. do 31.12.2025 r. Przedmiotem wniosku jest zapewnienie finansowego funkcjonowania Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w 2025 r. Wartość zadania: 986 236,00 zł w tym dofinansowanie ze środków programu 590 894,62 zł.

- Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska. Zakup infrastruktury ICT w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska”. W dniu 22.04.2025 r. podpisana została umowa na dostawę infrastruktury w ramach projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska. Ostateczny termin realizacji umowy upływa 30.05.2025 r. Przedmiot umowy obejmuje dostawę sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy, dostawę sprzętu informatycznego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, dostawę sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej, Zespołu Szkół w Gogolewie i Zespołu Szkół w Motarzynie, dostawę serwera na potrzeby redundancji danych szkół w lokalizacji UG oraz wdrożenie systemów IT w ramach usług wspomagających realizację projektu - usługa kompleksowa. Wykonawca: Mainsoft Sp. z o.o., Stare Miasto 27/6, 82-200 Malbork. Wartość umowy wraz z aneksem - 625 542,69 zł brutto.

- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie: 31.07.2025 r.

- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej. Trwają roboty budowlane i rozliczenie finansowe i sprawozdawczość związana z dotacją z w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A.4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat. Podpisano aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie. Planowane zakończenie maj 2026 r.

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 1 - Budowa przedszkola w miejscowości Budowo. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie grudzień 2025 r.

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie grudzień 2025.

- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubskiej – Zadanie 1 – Budowa studni ujęcia wody dla stacji wodociągowej w Dębnicy Kaszubskiej z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie listopad 2025.

- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Starnice. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie listopad 2025.

- Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań - Zadanie 1 - Przebudowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej i przepompowni w Motarzynie wraz z zastosowaniem systemu antyodorowego i agregatów prądotwórczych na kanalizacji Budowo-Niepoględzie-Motarzyno-Niemczewo. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie październik 2025.

- Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań – Zadanie 2 - Budowa nowej studni głębinowej S3 wraz z agregatem prądotwórczym oraz likwidacja istniejącego otworu eksploatacyjnego S1 na terenie ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Krzywań oraz budowa wodociągu przesyłowego Krzywań – Leśna Polana. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie październik 2025.

- Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” – zadanie 6: Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie październik 2026.

- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie grudzień 2025.

- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie Gmina Dębnica Kaszubska – etap I. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie grudzień 2025.

- Prace remontowe Pałacu w Borzęcinie Gmina Dębnica Kaszubska. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie lipiec 2025.

- Budowa ul. Nad Skotawą w Dębnicy Kaszubskiej – opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego. Planowane zakończenie czerwiec 2025.

- Budowa świetlicy w m. Dobieszewo – zmiana dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji opóźnione. Od dnia 18.03.2025 r. do dnia wykonania umowy zostaną naliczone kary umowne. Wykonawca deklaruje zrealizować umowę do końca maja 2025 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wymiany źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i modernizacji obiektów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Gminie Dębnica Kaszubska.

- Dzienny Dom Seniora w Dębnicy Kaszubskiej - opracowanie dokumentacji projektowej.

- Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska – opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie lipiec 2026.

- Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w Gminie Dębnica Kaszubska Planowane zakończenie lipiec 2025.

- Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-badawczej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji jeziora Rybiec położonego w miejscowości Podwilczyn – IV postępowanie. Planowane zakończenie luty 2026.

- Budowa drogi gminnej w m. Borzęcino Gmina Dębnica Kaszubska w systemie zaprojektuj i wybuduj. Trwa projektowanie. Planowane zakończenie sierpień 2025

- Realizacja Programu „Czyste Powietrze”:

- Liczba udzielonych konsultacji w ramach działania punktu konsultacyjnego (w tym telefoniczne): 108

- Liczba przyjętych wniosków o dofinansowanie: 1

- Liczba przyjętych wniosków o płatność: 10

- Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie”:

- Liczba przyjętych wniosków o płatność: 2.

- Rozliczenie I kwartału 2025 r.

- Kontrole posesji w zakresie prawidłowości składanych deklaracji śmieciowych oraz palenisk: 6.

- Kontrole posesji w zakresie warunków bytowania psów właścicielskich: 4

- Weryfikacja zgłoszeń dot. bezdomnych zwierząt: 9, w tym zgłoszenia zwierząt bezdomnych do schroniska dla zwierząt: 7 (1 kot, 6 psów).

- Kontrole miejsc występowania kotów wolnożyjących w celu skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji: 1.

- Przyjęcie i wprowadzenie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: 105

- Przeprowadzono dwa spotkania w ramach edukacji ekologicznej dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów i korzystania z PSZOK dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej oraz dla grup z Przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej.

- Zorganizowano prelekcje dot. olejomatów w 4 Zespołach Szkół, które przeprowadziła firma EMKA.

- Podpisano zlecenie na wynajem toalet przenośnych z firmą WC Serwis na okres letni.

- Wysłano sprawozdanie do GUS dot. gospodarki odpadów.

- Wysłano sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w systemie BDO.

- Przeprowadzono 9 kontrole w zakresie zalegających odpadów.

- Tworzenie dokumentacji dot. SPV (garbarnia). W związku z odwołaniem się Syndyka od decyzji wystawionej w dniu 31.03.2025 r.  w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania przekazano sprawę do SKO w Słupsku dnia 29.04.2025 r.

- Wysłano 10 pism dot. nieprawidłowej segregacji odpadów.

- Wysłano 8 pism dot. wezwania w sprawie wyjaśnień w zakresie liczby osób zamieszkujących nieruchomość (dot. urodzeń).

- Zgłoszenia dotyczące wycinki drzew / krzewów / przycinki gałęzi dz. gminne: 6

- Zgłoszenia dotyczące zamiaru wycinki drzew / krzewów / przycinka gałęzi dz. prywatne: 4

- Wizje w terenie w celu rozpatrzenia zgłoszeń i wniosków: 10

- Liczba spraw załatwionych milcząco: 3

- Liczba zgłoszeń zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni: 4

- Przygotowanie i opracowanie danych niezbędnych do realizacji sprawozdań za rok 2024.

- Liczba przeprowadzonych kontroli dot. gospodarowania nieczystościami ciekłymi: 12

- Uzupełnianie ewidencji sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Dębnica Kaszubska.

- Przygotowanie arkuszy organizacyjnych gminnych szkół na rok szkolny 2025/26 do zatwierdzenia przez kuratorium.

- Rozliczenie środków z Funduszu Pomocy za miesiąc kwiecień 2025 r.

- Przygotowanie rozliczenia za dzieci, które są mieszkańcami innych gmin a uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Dębnica Kaszubska za okres I-III.2025 r.

- Dokonanie aktualizacji przewidzianej kwoty potrzeb oświatowych na ucznia niepełnosprawnego dla niepublicznych placówek.

- Rozliczenie wychowania przedszkolnego za dzieci, które są mieszkańcami Gminy Dębnica Kaszubska a uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin za okres I-IV.2025 r.

- Przygotowanie sprawozdania dotyczącego liczby nowych miejsc opieki utworzonych dla dzieci przybyłych z Ukrainy.

- Przygotowywanie wniosku o wszczęcie postepowania na dożywianie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2025/26.

- Przygotowanie wniosku o dotację podręcznikową na rok szkolny 2025/26.

- Naliczenie zaktualizowanych kwot dotacji dla niepublicznych placówek od stycznia 2025 r.

- Rozliczanie zwrotu kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych z rodzicem do placówki prywatnym pojazdem: 7.

- Udzielono odpowiedzi na 4 wnioski o udostępnianie informacji o środowisku.

- Trwają postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:

- przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 121/4 w obrębie Podole Małe, gmina Dębnica Kaszubska”,

- przedsięwzięcia pn.: „Zalesienie gruntów rolnych” oraz złożenie wniosków do organów opiniujących (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW Wody Polskie) o zajęcie stanowiska i wyrażenie opinii uzgadniającej w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia, przygotowywanie pism, odpowiedzi do organów opiniujących.

- Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego: 170.

- Liczba wydanych dowodów osobistych: 148.

- Liczba unieważnionych dowodów osobistych (utrata, kradzież tożsamości): 18.

- Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numerów Pesel: 49.

- Zgłoszenia meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazd): 28.

- Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z ewidencji ludności oraz dowodów osobistych: 36.

- Liczba zrealizowanych udostępnień danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi: 4.

- Liczba obsłużonych cudzoziemców (nadanie Peselu, zmiana statusu): 8.

- Liczba usuniętych niezgodności rejestrze Pesel (luty): 67.

- Liczba dodanych lub zmodyfikowanych danych w Rejestrze Danych Kontaktowych: 61.

- Liczba zarejestrowanych aktów stanu cywilnego: 10, w tym:

- liczba zawartych w USC związków małżeńskich: 2,

- liczba związków zawartych poza lokalem USC: 1.

- liczba transkrypcji zagranicznych aktów s.c.: 2.

- Liczba sprostowań/uzupełnień a.s.c.: 5.

- Liczba wydanych odpisów a.s.c.: 156.

- Liczba przyjętych pozostałych oświadczeń/zaświadczeń/zezwoleń z zakresu prawa rodzinnego: 7.

- Liczba dołączonych wzmianek dodatkowych do a.s.c.: 21.

- Liczba zamieszczonych w a.s.c. przypisków: 46.

- Liczba przeniesionych a.s.c. do Rejestru Stanu Cywilnego: 33.

- Liczba udostępnień informacji publicznej: 17.

- Wnioski wydane w CEIDG, wnioski o zawieszenie działalności, o wznowienie działalności, o rozpoczęcie działalności oraz o wykreślenie przedsiębiorcy: 19.

- Przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego (Narodowy Program Zdrowia).

- W dniu 4.05.2025 r. odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Motarzynie. Uroczystości odbyły się na placu przy remizie jednostki OSP Motarzyno. Tradycyjnie podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka przyznane zostały medale i odznaczenia, w tym medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, odznaka „Strażaka Wzorowego” oraz „Za wysługę lat”.

- Z dniem 1.05.2025 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starnicach oficjalnie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

- Realizacja Funduszu Sołeckiego – wydatki bieżące, zlecenie mapki na wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych w miejscowości Troszki, podpisanie umów na wykaszanie traw w sołectwach Brzeziniec-Borzęcinko oraz Jawory, wykonanie wyceny elementów placów zabaw.

- Od marca 2025 r. wydano 17 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. W toku jest 36 wniosków o wydania decyzji o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Od marca 2025 r. wydano 2 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego (licp) dla inwestycji polegającej na:

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami oraz budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dobra,

- budowie sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Krzywań gmina Dębnica Kaszubska oraz obręb ewidencyjny Płaszewko gmina Redzikowo.

- W toku jest 6 wniosków o ustalenie licp.

- Od marca 2025 r. wydano 87 dokumentów z zakresu planowania przestrzennego (wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.).

- Od marca 2025 r. rozpatrzono 6 wniosków o ustalenie numeru porządkowego dla budynków.

- Przygotowano materiały związane z udostępnieniem informacji publicznej w zakresie:

- planu ogólnego gminy,

- terenów przeznaczonych pod Odnawialne Źródła Energii,

- lokalizacji biogazowni,

- wydanych decyzji o warunkach zabudowy dotyczących przedsięwzięcia związanego z farmą fotowoltaiczną.

- W związku z wnioskami dotyczącymi opracowania miejscowego planu zagospodarowania: w rejonie Motarzyna z przeznaczeniem pod tereny rolnice z dopuszczeniem lokalizacji instalacji do produkcji energii odnawialnej (elektrowni wiatrowych oraz elektrowni fotowoltaicznych) wraz z infrastrukturą obejmującą magazyny energii) i w rejonie miejscowości Budowo w gminie Dębnica Kaszubska z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji instalacji do produkcji energii odnawialnej (elektrowni wiatrowych, oraz elektrowni fotowoltaicznych) wezwano o uzupełnienie złożonych wniosków. Termin złożenia informacja wyznaczono do 12.05.2025 r. Do tutejszego urzędu dla obu wniosków nie wpłynęła żadna odpowiedź.

- Dokonano szacowania wartości na:

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej wraz obszarem oddziaływania w obrębach Łabiszewo i Boguszyce w gminie Dębnica Kaszubska, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/103/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r.

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Jawory i Budowo w gminie Dębnica Kaszubska zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/104/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r.

Po zabezpieczeniu środków w budżecie zostanie przygotowana procedura wyłonienia wykonawcy dla ww. opracowań.

- Wygenerowano 437 upomnień w zakresie podatku 1 raty za 2025 r.

- Wygenerowano 377 upomnień w zakresie opłaty śmieciowej za 1 kwartał 2025

- Wygenerowano 6 upomnień w zakresie podatku od osób prawnych.

- W dniu 9.04.2025 r., na podstawie wysłanych wezwań do zapłaty zaktualizowałem zadłużenie z tytułów należności cywilno-prawnych w systemie ERIF.

- Wygenerowano 24 tytuły wykonawcze dot. łącznego zobowiązania pieniężnego.

- Rozksięgowano przyjęte wpłaty przez sołtysów na poszczególne kartoteki podatników

- Wystawiono 6 zaświadczeń stwierdzających brak zaległości w podatkach i opłatach.

- Na bieżąco prowadzona jest korespondencja w sprawie dokonanych spłat i aktualizacja wystawionych tytułów egzekucyjnych. Korespondencja w sprawie przedawnionych tytułów egzekucyjnych stanowiących podstawę przygotowanych odpisów.

- W okresie międzysesyjnym zarejestrowano 2231 pism, w tym 422 faktur. Zostało wysłanych 1768 listów.

- Przekazano do publicznej wiadomości 5 informacje m.in. o ustanowieniu kuratora oraz licytacji nieruchomości.

- Do archiwum zakładowego Urzędu przyjęto 106 teczek, tj. 5,3 mb dokumentacji, w tym 30 teczek tj. 1,5 mb dokumentacji archiwalnej kat. A oraz 76 teczek, tj. 3,8 mb dokumentacji niearchiwalnej kat. B.

- Wydano 40 zarządzeń.