Załącznik nr ……  
do protokołu nr XXIV/2026
z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska 
z dnia 24 czerwca 2026 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTĘPCY WÓJTA 
NA SESJĘ RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
za okres od 14 maja 2026 r. do 17 czerwca 2026 r.

1. Realizowane projekty i inwestycje
1) Projekt pn.: Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska 
W dniu 11 czerwca br. zakończyła się realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów w 3 szkołach podstawowych.  W dniu 14 maja br. odbyła się wycieczka dzieci ze Szkoły w Gogolewie do Osady Słowiańskiej w Sławutowie.  W dniu 21 maja br. odbyła się wycieczka dzieci ze Szkoły w Motarzynie do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni. Trwa nadzór nad realizacją projektu i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).  
Całkowita wartość projektu: 885 831,39 zł
Dofinansowanie 797 248,25 zł w tym:
· środki z UE: 752 956,68 zł
· środki budżetu państwa: 44 291,57 zł

2) Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska
 
Zakończyła się realizacja szkoleń dla pracowników oraz dla kadry IT w Urzędzie Gminy oraz jednostek podległych w ramach projektu dotyczącego Cyberbezpieczeństwa. 
Trwa wybór wykonawców usługi aktualizacji i wdrożenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych. 
Złożono wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.09.2026 r. 
Całkowita wartość projektu: 948 493,93 zł
Dofinansowanie 746 391,00 zł w tym:
· środki z UE: 612 041,00 zł
· środki budżetu państwa: 134 350,00 zł
3) Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej
Trwają prace związane z rozliczeniem końcowym umowy o dofinansowanie z Wojewodą Pomorskim oraz podpisaniem umowy na dofinansowanie funkcjonowania nowopowstałego żłobka na okres 12 miesięcy. 
4) Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj
Trwają roboty budowlane.
Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Wartość: 4 106 684,50 zł
Dofinansowanie: 3 971 999,50 zł
Budżet Gminy: 134 685,00 zł
Dofinansowanie Polski Ład dla zadania: Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska: 5 999 757,70 zł.
5) Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” – zadanie 6: Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia
Trwają roboty budowlane.
Planowane zakończenie październik 2026.
Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wartość umów z Wykonawcami: 2 772 129,94 zł
Dofinansowanie Polski Ład: 2 520 102,47 zł
6) Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska
Trwają roboty budowlane 
Planowane zakończenie czerwiec 2026.
Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Wartość umowy 330 000,01 zł
Dofinansowanie Polski Ład: 323 400,00 zł
7) Budowa świetlicy w m. Dobieszewo
Trwają roboty budowlane. 
W dniu 14.05.2026 r. zwiększono zakres inwestycji o system klimatyzacji w sali głównej świetlicy (koszt 30 000,00 zł).
W dniu 11.06.2026 r. zwiększono zakres inwestycji o dostawę i montaż monitoringu terenu przy świetlicy (koszt 12 990,03 zł). 
Zamówienie finansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027”
Całkowita wartość przedsięwzięcia to, 1 424 902,90 zł. 
Otrzymane dofinansowanie to 775 887,00 zł.
Planowane zakończenie wrzesień 2026 r.
8) Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska – opracowanie dokumentacji projektowej
Trwają prace projektowe. 
Planowane zakończenie lipiec 2026
Całkowita wartość 134 070,00 zł

9) Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-badawczej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji jeziora Rybiec położonego w miejscowości Podwilczyn – IV postępowanie
W dniu 29.05.2026 Wykonawca poinformował, że nie jest w stanie zrealizować przedmiotu umowy. Wykonawca został wezwany do spełnienia świadczenia umowy nr 78/2025 z dnia 25.02.2025 r. pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 
Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.
Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – I kwartał 2027 r.
Całkowita wartość 94 095,00 zł
10) Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 41 w Dębnicy Kaszubskiej
„Utworzenie Centrum Kulturalnego – STACJA KULTURA w Dębnicy Kaszubskiej”
Trwają roboty budowlane a ich koszt to 4 440 000,00 zł 
Zamówienie współfinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
Planowany termin zakończenia zadania to listopad 2026 r.
Całkowita wartość projektu: 4 901 375,00 zł
Dofinansowanie 3 095 097,58 zł
11) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – II
· Budynek świetlicy w m. Borzęcino
Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.
Wartość projektu 39 360,00 zł brutto
· Budynek świetlicy w m. Jawory
Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.
Wartość projektu 46 740,00 zł brutto
· Budynek Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni.
Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.
Wartość projektu 43 050,00 zł brutto
· Spichlerz w Niepoględziu.
Zostały opracowane audyty efektywności energetycznej.
Wartość audytów 7 995,00 zł brutto
· Budynek Domu ludowego w Budowie.
Zostały opracowane audyty efektywności energetycznej.
Wartość audytów 6 150,00 zł brutto
· Budynek szkoły podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej.
Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.
Wartość projektu 61 500,00 zł brutto
· Budynek OPS w Dębnicy Kaszubskiej
Został zlecony audyt energetyczny budynku. Koszt 4 305,00 zł brutto
Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.
12) „Pomorskie Szlaki Kajakowe II”
Trwa opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.
Wartość projektu 56 580,00 zł brutto
Trwa opracowanie Studium wykonalności do projektu.
Wartość: 24 600,00 zł 
· Zadanie 1: Przystań kajakowa wraz z oznakowaniem nad Jeziorem Głębokim 
Miejscowość: Gałęzów
· Zadanie 2: Przystań kajakowa w Leśnym Dworze 
Miejscowość: Łysomiczki 
· Zadanie 3: Przystań kajakowa wraz z oznakowaniem w Krzyni
Miejscowość: Krzynia
Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – 30 czerwca 2026 r.
13) Budowa chodnika przy DW210 w m. Budowo – Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej
Trwają prace projektowe. 
Wartość projektu 119 310,00 zł brutto
Planowane zakończenie sierpień 2026 r.
14) Remont ulicy Lipowej w Dębnicy Kaszubskiej
W dniu 21.05.2026 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie prac remontowych ulicy Lipowej w Dębnicy Kaszubskiej.
Do dnia 11.06.2026 r. na realizacje zamówienia wpłynęło 7 ofert.
Trwa badanie i ocena ofert. 
Wartość kosztorysowa 356 872,57 zł
15) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Kotowo, gmina Dębnica Kaszubska
Prace projektowe zostały zakończone
Wartość projektu 20 910,00 zł brutto
Wartość kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane 239 172,37 zł brutto

16) Remont ulicy Kościelnej w Dębnicy Kaszubskiej
W dniu 13.04.2026r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą POL-DRÓG na kwotę 331 689,81 zł brutto.
Planowany termin rozpoczęcia prac – lipiec 2026r. 
Termin wykonania zadania do dnia 05.12.2026r.
17) Integracja społeczno-gospodarcza imigrantów na terenie Gminy Dębnica Kaszubska
Trwa realizacja projektu. W dniach 16-17 maja br. odbyły się warsztaty kulinarne w Gminnym Ośrodku Kultury. W dniu 25 maja br. odbył się w Urzędzie Gminy dyżur pracownika OPS. W dniu 12 czerwca br. odbył się piknik integracyjny organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury 
Trwa nadzór nad realizacją projektu i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.
Okres realizacji: od 01.10.2025 r. do 30.09.2027 r.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym pn.: "Budzimy Kulturę".
Cel projektu to włączenie imigrantów przebywających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w ogólnodostępny system usług społecznych, edukacyjnych i kulturalnych poprzez integrację z mieszkańcami, włączenie ich w życie społeczne gminy i podniesienie jakości życia.
W ramach projektu zaplanowano m.in.: organizację wydarzeń integracyjno-kulturalnych, warsztatów, szkoleń.
Wartość projektu: 372 201,63 zł, wartość dofinansowania 353 591,54 zł
18) Od rutyny do elastyczności - rozwój adaptacyjności w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska
Trwają prace przygotowawcze do realizacji projektu – rozeznanie rynku dot. wykonawców usług i dostaw. 
Okres realizacji 30.06.2026 r. – 31.12.2027 r. 
Projekt ma na celu zwiększenie adaptacyjności pracowników Urzędu Gminy i pracodawcy Urzędu gminy Dębnica Kaszubskiej poprzez działania ograniczające wypalenie zawodowe, poprawiające warunki pracy oraz wspierające integrację zespołów w środowisku wielopokoleniowym.
Wartość projektu: 215 613,90 zł, wartość dofinansowania 183 271,81 zł
19) Projekt pn.: "Seniorzy w działaniu – integracja, edukacja i aktywność społeczna" w ramach programu „AKTYWNI SENIORZY – ASY" na lata 2026–2030 PRIORYTET III–PARTYCYPACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Edycja 2026
Całkowita wartość projektu: 17 300,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 13 840,00 zł, wkład własny 3 460,00 zł.
Zakres projektu obejmuje: organizację cyklu wykładów historycznych, wsparcie psychologiczne i rozwojowe, prowadzenie zajęć ruchowych, dietetycznych, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci i cyberbezpieczeństwa oraz organizację warsztatów rękodzielniczych.
Wniosek został wybrany do dofinansowania. Przygotowywana jest umowa o dofinansowanie.
20) Przebudowa i modernizacja obiektów POZ w Gminie Dębnica Kaszubska
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie 6.9. Infrastruktura zdrowia – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego FEP 2021-2027 w zakresie infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej.
Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja obiektów POZ w Gminie Dębnica Kaszubska.
Wnioskowana kwota pomocy finansowej – 872 682,70 zł.
Całkowity koszt projektu – 1 696 073,86 zł.
2. Realizacja Programu „Czyste Powietrze”
1) Liczba udzielonych konsultacji w ramach działania punktu konsultacyjnego (w tym telefoniczne): 28.
2) Liczba przyjętych wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i dyspozycji wypłaty zaliczki: 2.
3) Statystyka Programu „Czyste Powietrze” w gminie Dębnica Kaszubska na dzień 31.03.2026 r. od początku jego funkcjonowania:  
· złożone wnioski o dofinansowanie: 463,
· zrealizowane przedsięwzięcia: 260,
· kwota wypłaconych dotacji: 6 852 846,81 zł.
3. Ochrona środowiska, ochrona przyrody
1) Kontrole posesji w zakresie warunków bytowania zwierząt domowych oraz gospodarskich, przestrzegania „Regulaminu utrzymania i czystości w Gminie Dębnica Kaszubska” oraz palenisk: 4.
2) Weryfikacja zgłoszeń dot. bezdomnych zwierząt, dzikich zwierząt, dzikich kotów, złych warunków przetrzymywania zwierząt, zgłoszenia do schroniska dla zwierząt: 7.
3) Weryfikacja zgłoszeń dot. zasadności wykonania zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących oraz przydziału karmy: 4.
4) Wprowadzenie deklaracji dot. zainstalowania nowego źródła ciepła i spalania paliw: 3.
5) Zlecenie przygotowania operatów rybackich dla dwóch zbiorników wodnych na łączną kwotę 4 000 zł brutto:
· jezioro. Wiejskie w Gałęzowie, znajdujące się na działce nr 1 obrębu ewidencyjnego Niepoględzie, gm. Dębnica Kaszubska o powierzchni ok 6,2 ha
· wody znajdujące się na dz. nr 25 obrębu ewidencyjnego Niemczewo-Goszczyno, gm. Dębnica Kaszubska o powierzchni ok 4,5 ha.
6) Nawiązano współpracę w zakresie zapewnienia pomocy weterynaryjnej dzikim zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska. Usługę będzie świadczyć firma OL-MED Lecznice Weterynaryjne Sp. z o. o, z siedzibą przy ul. ul. Mgieł Porannych 1, 84-217 Donimierz oraz opracowano procedurę postępowania z bezdomnymi, rannymi, dzikimi lub padłymi zwierzętami na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w 2026 roku, przyjętej Zarządzeniem nr 89/2026 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 17 czerwca 2026 r.
7) Zgłoszenia dotyczące wycinki drzew/ krzewów/ przycinki gałęzi z działek gminnych: 6
8) Zgłoszenia dotyczące zamiaru wycinki drzew (od osób prywatnych): 2
9) Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: 1
10) Przyjęcie, analiza i wprowadzenie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: 49.
11)  Kontrole dotyczące weryfikacji liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, w odniesieniu do danych zawartych w złożonych deklaracjach: 9.
12) Przyjęcie zgłoszeń/informacji od mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska o wyrobach zawierających azbest: 1.
13) Pisma dotyczące nieprawidłowej segregacji odpadów: 2.
14) Nadzór nad funkcjonowaniem PSZOK-u w zakresie przyjmowania odpadów zgodnie z obowiązującymi limitami.
15) Przygotowania do kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy. 
16) Wpłynęły 4 wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
17) Zawieszono postępowanie i nałożono raport oddziaływania na środowisko w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia fotowoltaiczna proj. Słupsk III”.
18) Zawieszono postępowanie i nałożono raport oddziaływania na środowisko w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 86 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działkach ewidencyjnych nr 28, 30/6, 40, 41/2, 129, 174 i 1755, obr. Brzeziniec, gm. Dębnica Kaszubska w województwie pomorskim z możliwością etapowania”.
19) Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa domów jednorodzinnych, wolnostojących, z możliwością zabudowy bliźniaczej i szeregowej, na terenie działki nr 119, obręb Brzeziniec, gmina Dębnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie”.
20) Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna i usługowo – handlowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki ewidencyjnej nr 10/24, obręb Dębnica Kaszubska, gmina Dębnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie”.
21) Wydano decyzję o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działkach nr 20/1, 59/1, 61/3, 68/1, 72, 73, 74, 295/7, obręb Motarzyno oraz na działce nr 5, obręb Ochodza, gm. Dębnica Kaszubska”.
22) Wydano decyzję o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 170 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działkach nr 2/1, 13, 14, 204, 209, 211/1, 211/2, 213, 216, 218, 223/10, 234/1, 243, 245, 247, 249/2, 255, 257, obręb Budowo, gm. Dębnica Kaszubska”.
23) Wydano zawiadomienie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 36,28 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej nr 120/6 obręb Dobra, gmina Dębnica Kaszubska w województwie pomorskim z możliwością etapowania”.
24) Wydano zawiadomienie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 30,4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działkach ewidencyjnych: 172/4, 1/38 i 1/39 ob. Starnice, gm. Dębnica Kaszubska w województwie pomorskim z możliwością etapowania”.
25) Wydano zawiadomienie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 19 budynków mieszkalnych – jednorodzinnych w lokalizacji Starnice, gm. Dębnica Kaszubska dz. nr 1/35”.
26) Wydano zawiadomienie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 52 MW ze stacja transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działkach nr 63, 84/1, 119/3, 120, 142, 143, obręb Gałęzów, gm. Dębnica Kaszubska”.
27) Wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmująca budowę 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych od nr 177/25 do nr 177/33, obręb Niepoględzie, gmina Dębnica Kaszubska”, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych: 177/25, 177/26, 177/27, 177/28, 177/29, 177/30, 177/31, 177/32, 177/33, obręb Niepoględzie, gmina Dębnica Kaszubska”.
28) Wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 6 budynków wypożyczalni sprzętu wodnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr 129/2, obr. Podwilczyn”.
29) Wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej nr 024 w leśnictwie Niemczewo”.
30) Wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 6 budynków wypożyczalni sprzętu wodnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr 129/1, obr. Podwilczyn”.
31) Przygotowywanie dokumentacji środowiskowej w związku z wystąpieniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie zaświadczenia Natura 2000 potrzebnego do realizacji inwestycji: Przebudowa i modernizacja obiektów POZ w gminie Dębnica Kaszubska. 
4. Nieruchomości, planowanie przestrzenne
1) Rozpatrywanie wniosków dot. uzgodnienia lokalizacji urządzeń infrastruktury niezwiązanych
2) z potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym: 11
3) Rozpatrywanie wniosków dot. zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w zakresie dróg publicznych, na podstawie których sporządzono decyzje administracyjne: 8
4) Rozpatrywanie wniosków pod zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w zakresie dróg wewnętrznych, na podstawie których sporządzono umowy dzierżawy: 6
5) Rozpatrywanie wniosków dot. uzgodnienia lokalizacji i projektów zjazdów:8 
6) Wydano decyzję ZRiD dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210 w m. Motarzyno”.
7) Przygotowano zapytanie ofertowe dot. sporządzenia dokumentacji projektowej w zakresie remontu ul. Jagodowej, Borówkowej i Kolejowej oraz przygotowanie umowy na wykonanie PFU dotyczących przebudowy dróg gminnych, ulic Jagodowej, Borówkowej i Kolejowej.
8) Zlecono zakup nowej wiaty przystankowej w miejscowości Gogolewko w ramach funduszu sołeckiego.
9) Zlecono zakup nowej wiaty przystankowej w miejscowości Łabiszewo.
10) Zlecono wykonanie odwodnienia ul. Osiedlowej w m. Budowo.
11) Zlecono wyrównanie walcem wibracyjnym odcinków drogi gminnej w m. Łabiszewo (stary bruk).
12) Trwają konsultacje/opracowywanie projektów zmiany organizacji ruchu dla 3 skrzyżowań w m.  Dębnica Kaszubska na styku z DW210.
13) Zlecono badanie gruntu na drodze gminnej nr 38 w rejonie cmentarza w Dębnicy Kaszubskiej.
14) W okresie od 14.05.2026 r. do 17.06.2026 r. podpisano łącznie 14 umów najmu na świetlice wiejskie w miejscowościach Starnice, Łabiszewo, Borzęcino, Skarszów Górny, Kotowo, Podole Małe oraz Gogolewo w celach organizacji m. in. Komunii Świętej i innych uroczystości rodzinnych. 
15) Podpisano umowę użyczenia obejmująca pięć przepompowni. 
16) Przygotowano projekt przetargu na sprzedaż działki rolnej położonej w Niepoględziu, z uwzględnieniem prawa pierwokupu. 
17) Trwa proces zamiany gruntów gminnych z gruntami leśnymi.
18) Przekazano decyzją administracyjną w trwały zarząd cześć nieruchomości oznaczonej numerem działki 513/1 w Dębnicy Kaszubskiej, zabudowanej budynkiem, w którym mieści się żłobek, na rzecz Gminnego Żłobka Jelonka w Dębnicy Kaszubskiej. 
19) W dniu 12.06.2026 r. wystąpiono o ponowne uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, po uwzględnieniu części uwag zgłoszonych do projektu planu ogólnego gminy, podczas konsultacji społecznych
20) Wprowadzono następujące zmiany do projektu POG:
a) Obręb Brzeziniec:
· na działce nr 202/3, w ramach istniejącej, nowo powstałej zabudowy, wprowadzono strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 211SJ,
· na działce nr 208/1, w ramach istniejącej, nowo powstałej zabudowy, wprowadzono strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 212SJ,
· na działce nr 50 wprowadzono strefę zieleni i rekreacji 85SN,
· na działce nr 14 poszerzono strefę produkcji rolniczej 1SR,
· na działce nr 7/4 poszerzono strefę produkcji rolniczej 2SR,
· na działkach nr 32/57 i 32/5 poszerzono strefę produkcji rolniczej 8SR,
· na działce nr 4/3 poszerzono strefę otwartą 2SO (na całą działkę) i wprowadzono dodatkowe strefy produkcji rolniczej 126SR i 127SR,
· części działek nr 42, 43, 44 i 45 objęto strefą produkcji rolniczej 128SR.
b) Obręb Budowo:
· na działce nr 80 skorygowano obszar uzupełnienia zabudowy 87OUZ i powiększono strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 18SJ.
c) Obręb Dębnica Kaszubska:
· na działce nr 708 skorygowano obszar uzupełnienia zabudowy 99OUZ i powiększono strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 49SJ,
· na działce nr 709 skorygowano obszar uzupełnienia zabudowy 99OUZ i powiększono strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną 23SW,
· poszerzono strefę usługową 14SU na części działek nr 10/23 i 10/24,
· poszerzono strefę handlu wielkopowierzchniowego 1SH na działki nr 910, 24, 25, 26.
d) Obręb Dobieszewo:
· na działkach nr 8/39 i 8/37 poszerzono strefę produkcji rolniczej 28SR,
· na działce nr 82 poszerzono strefę produkcji rolniczej 31SR.
e) Obręb Jawory:
· na działce nr 1/12 z istniejącą, nowo powstałą farmą fotowoltaiczną, wprowadzono strefę 146SO z profilem dodatkowym teren elektrowni słonecznej i skorygowano strefę produkcji rolniczej 39SR.


f) Obręb Kotowo:
· na działkach nr 51/2, 51/1 i 50 poszerzono strefy: wielofunkcyjną z zabudową zagrodową 19SZ, z uwagi na istniejące zagospodarowanie, a także produkcji rolniczej 124SR,
· na działce nr 152/4 wprowadzono strefę produkcji rolniczej 129SR,
· na działkach nr 67, 68/1, 70 i części działek nr 71, 72 wprowadzono strefę produkcji rolniczej 130SR,
· na działce nr 55/2 wprowadzono strefę produkcji rolniczej 131SR.
g) Obręb Łabiszewo:
· na część działek nr 291 i 292 poszerzono strefę produkcji rolniczej 56SR.
h) Obręb Motarzyno:
· na działki nr 38, 39, 40/1, 41, 42, 43, 118/2, 118/3, 120, 121/2, 121/3, 122/3 i 124 powiększono strefę produkcji rolniczej 70SR,
· na działce nr 295/7 wprowadzono strefę produkcji rolniczej 132SR w miejsce zlikwidowanej strefy otwartej 49SO.
i) Obręb Niepoględzie:
· na działkach nr 18/8 i 18/9, w ramach istniejącej, nowo powstałej zabudowy, poszerzono strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 146SJ,
· na działce nr 165/4, w ramach istniejącej, nowo powstałej zabudowy, wprowadzono strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 213SJ,
· na działce nr 160/27, w ramach istniejącej zabudowy, wprowadzono strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 214SJ,
·  na działce nr 143/22 powiększono strefę produkcji rolniczej 76SR i uwzględniając istniejące zagospodarowanie - strefę wielofunkcyjną z zabudową zagrodową 36SZ,
· na całą działkę nr 23 powiększono strefę produkcji rolniczej 76SR,
· na działkach nr 17, 18/3, 18/4, 18/6 i 18/7, wprowadzono strefę produkcji rolniczej 133SR,
· na działkach nr 4/5, 59/1 (cz. dz.), 59/2, 60/1 i 60/2, wprowadzono strefę produkcji rolniczej 134SR, 
· na działce nr 90/19 wprowadzono strefę produkcji rolniczej 135SR,
· na części działki nr 168 wprowadzono strefę zieleni i rekreacji 86SN.
j) Obręb Ochodza:
· na działce nr 5 wprowadzono strefę produkcji rolniczej 136SR w miejsce zlikwidowanej strefy otwartej 61SO.
k) Obręb Skarszów:
· na części działki nr 37/11 wprowadzono strefę infrastrukturalną 7SI,
· działkę nr 26 dołączono do strefy otwartej 66SO z profilem dodatkowym teren elektrowni słonecznej.
l) Obręb Starnice:
· na działce nr 162/1 ograniczono możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych poprzez wyłączenie działki ze strefy otwartej 70SO i włączenie do wprowadzonej strefy otwartej 145SO tylko z profilem dodatkowym teren elektrowni słonecznej.

m) Obręb Dobra:
· na działce nr 93 wprowadzono strefę zieleni i rekreacji 87SN.
n) Obręb Gogolewo:
· na działce 66/3 rozszerzono strefę usługową 67SU.
21) Projekt POG dostępny jest pod zakładką: https://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/?id=266472. 
22) W trakcie opiniowania i uzgodnień jest projekt planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej wraz obszarem oddziaływania w obrębach Łabiszewo i Boguszyce w gminie Dębnica Kaszubska.
23) W dalszym ciągu trwa procedura związana z wystąpieniem do uzgodnień i opinii projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Jawory i Budowo w gminie Dębnica Kaszubska.
24) Od 20 kwietnia 2026 r. do 18 czerwca 2026 r.:
· rozparzono 37 wniosków z zakresu planowania przestrzennego (tj: wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.),
· wpłynęło 36 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
· wydano 34 decyzje o warunkach zabudowy,
· w procedowaniu jest 215 wniosków złożonych do dnia 18 czerwca 2026 r.
· wpłynęły 3 wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
· rozpatrzono 11 wniosków z zakresu numeracji porządkowej.
25) W trakcie przygotowania jest procedura w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Łabiszewo. 
5. Energia elektryczna i oświetlenie uliczne
1) Zgłoszenie awarii oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszów Dolny do Energa Operator – problemy z zasilaniem. 
2) Zgłoszenie awarii instalacji oświetleniowej w Skarszowie Dolnym – wymiana zabezpieczeń, styków i oprawy przez EOŚ. 
3) Zgłoszenie awarii oświetlenia drogowego przy ul. Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej – uszkodzone styczniki zostały wymienione przez EOŚ. 
4) Montaż dodatkowej oprawy oświetlenia drogowego w Dębnicy Kaszubskiej na istniejącym słupie na ul. Polnej.
5) Montaż dodatkowej oprawy oświetlenia drogowego w miejscowości Starnice w ramach umowy z EOŚ. 
6) Pozyskanie oferty na budowę oświetlenia solarnego przy ul. Bursztynowej w Dębnicy Kaszubskiej. 
7) Przygotowanie dokumentacji związanej z podpisaniem umowy na eksploatację oświetlenia drogowego z EOŚ na kolejny rok. 
8) Wysłano dokumenty do Energa Operator dotyczących umowy dystrybucji energii elektrycznej dla świetlicy wiejskiej w Dobieszewie i Przedszkola w Budowie.
9) Wysłano dokumenty do Enea dotyczących umowy sprzedaży energii elektrycznej dla świetlicy wiejskiej w Dobieszewie i Przedszkola w Budowie.
10) Przygotowanie dokumentacji związanej z umową sprzedaży energii elektrycznej dla Żłobka w Dębnicy Kaszubskiej. 
6. Transport, pojazdy i sprzęt
1) Zakupiono trzy kosy spalinowe wraz z wyposażeniem ochronnym dla pracowników. 
2) Zakupiono zagęszczarkę przeznaczoną do prac remontowych na drogach gminnych. 
3) Wysłano zapytania ofertowe dotyczące zakupu szczotek do zamiatarki. 
7. Budynki gminne, instalacje i remonty
1) Zlecenie wykonania ekspertyzy technicznej konstrukcji dachu świetlicy w Żarkowie osobie posiadającej uprawnienia budowlane. Oczekujemy na raport.
2) Analiza możliwości modernizacji źródła ciepła w Ośrodku Zdrowia w Budowie oraz przygotowanie propozycji remontu oraz przygotowanie zapytań ofertowych dotyczących remontu kotłowni i wymiany kotła w Ośrodku Zdrowia w Budowie. 
3) Zlecenie wymiany uszkodzonych naczyń wzbiorczych w Ośrodku Zdrowia w Borzęcinie po awarii instalacji. 
4) Interwencja w budynku OPS i Ośrodka Zdrowia w Dębnicy Kaszubskiej po uszkodzeniu wyłączników PPOŻ i odcięciu zasilania. 
5) Zakup materiałów remontowych do bieżących napraw i konserwacji obiektów gminnych. 
6) Przygotowanie umowy na budowę wiaty rekreacyjnej przy placu zabaw w Grabinie- skierowane do zaopiniowania przez mecenas.
7) Na prośbę Pani Sołtys wysłano zapytania o przygotowanie koncepcji zagospodarowania działki przy stawie w Motarzynie wraz z wiatą i elementami małej architektury. 
8) Prowadzenie działań związanych z dzierżawą hali od ZGK na potrzeby brygady gospodarczej. 
9) Przygotowanie dokumentacji związanej z montażem paczkomatu InPost na parkingu w Dębnicy Kaszubskiej. 
10) Rozliczanie kosztów mediów i eksploatacji lokali użytkowanych przez najemców, m. in. InPost, Avenir. 
8. Place zabaw, boiska i infrastruktura sportowa 
1)  Zakupiono farby i materiałów do remontu elementów wyposażenia placów zabaw na terenie gminy. 
2) Zamówiono części zamiennych do placów zabaw zgodnie z zaleceniami wynikającymi z pięcioletnich przeglądów technicznych. 
3) Analiza możliwości wykonania systemu nawodnienia stadionu sportowego w Dębnicy Kaszubskiej oraz kosztów realizacji zadania. Pozyskanie oferty na uruchomienie systemu nawodnienia boiska treningowego. 
4) Rozeznanie rynku i zbieranie ofert na zakup traktorka koszącego STIHL na potrzeby utrzymania terenów gminnych. 
9. Zakup, wyposażenie i organizacja, nieruchomości gminne, instalacje i remonty 
1) Zakupiono niezbędne wyposażenie do utrzymania terenów rekreacyjnych i sportowych. 
2) Koordynowanie przeglądów rocznych gazowych w lokalach i obiektach.
3) Ustalenia przyczyny wycieku wody w wewnętrznej instalacji hydraulicznej w świetlicy Gogolewo. Powiązane z wykonaniem przeglądu gazowego
4) Zlecenie przeglądu klimatyzacji oraz naprawa klimatyzacji w Urzędzie Gminy (pokój 26).
5) Czyszczenie kominów oraz dokonanie przeglądów w lokalach i obiektach gminnych II kwartał.
6) Przeprowadzono wizję lokalną w Dębnicy Kaszubskiej na ulicy Leśnej ws. odszkodowania za mur oporowy.
7) Przygotowano zestawienie pokryć dachowych na budynkach z zasobu Gminy pod kątem analizy azbestu.
8) Analiza umów najmu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego, w tym wysłanie pism o wydanie lokalu za bezumowne korzystanie, dokonanie oceny pomieszczeń przynależnych i aneksowanie umów najmu (Budowo i Dębnica Kaszubska) oraz uprzedzenie o zamiarze wypowiedzenia najmu lokalów.
9) Rozpatrywanie nowoprzyjętych wniosków o najem lokali.
10) Analiza możliwości wymiany systemu ogrzewania.
11) Przeprowadzono wizję wszystkich świetlic w Gminie. Przygotowano zestawienie nieprawidłowości i napraw do wykonania oraz bezpieczeństwa ppoż.
10. Urząd Stanu Cywilnego
1) Liczba zarejestrowanych aktów stanu cywilnego: 7, w tym:
· liczba zawartych w USC związków małżeńskich: 2
2) Liczba sprostowań/uzupełnień a.s.c.: 4
3) Liczba wydanych odpisów a.s.c.: 137
4) Liczba przyjętych pozostałych oświadczeń/zaświadczeń/zezwoleń z zakresu prawa rodzinnego: 4
5) Liczba dołączonych wzmianek dodatkowych do a.s.c.: 10
6) Liczba zamieszczonych w a.s.c. przypisków: 21
7) Liczba przeniesionych a.s.c. do Rejestru Stanu Cywilnego: 17
11. Bezpieczeństwo publiczne, obrona cywilna
1) Dnia 09.05.2026 r. odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 80-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnicy Kaszubskiej. 
2) Dnia 17.05.2026 r. na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn OSP z terenu gminy Dębnica Kaszubska, w których udział wzięło 5 kobiecych drużyn (zwycięzca OSP Mielno), 7 męskich drużyn (zwycięzca OSP Podwilczyn) oraz 6 drużyn MDP. 
3) Dnia 22.05.2026 r. podpisano umowę na dotację w wysokości 270 600,00 zł z przeznaczeniem na remont masztu antenowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska. Środki pochodzą z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Pozyskana kwota stanowi 100 % inwestycji.
4) W okresie od 23.05 do 07.062026 r. obył się kurs z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończony egzaminem, który nadaje strażakowi uprawnienia ratownika medycznego. Udział w kursie wzięło 9 strażaków ochotników (4 z OSP Dębnica Kaszubska, 1 z OSP Gogolewo, 2 z OSP Budowo, 2 z OSP Podwilczyn). Środki na ten cel pozyskane zostały z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
5) Dnia 26.05.2026 r. zakończono nabór uczestników na obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) organizowany w Wambierzycach dla najmłodszych członków z jednostek OSP z terenu gminy Dębnica Kaszubska. W ramach współpracy współfinansowany zostanie pobyt 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat przy minimalnym wkładzie finansowym ze strony rodziców i opiekunów. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podnoszenia wiedzy, umiejętności oraz integracji młodych druhów z terenu gminy.
6) W dniu 29.05.2026 w siedzibach jednostek OSP przystąpiono do prac konserwatorskich systemu selektywnego alarmowania. Zakres prac obejmował m.in. konfigurację parametrów dźwięku dla alarmu OSP i OC. Zabieg ten ma na celu poprawę sprawności technicznej urządzeń ostrzegania i alarmowania ludności i integrację z Wojewódzkim Systemem Ostrzegania i Alarmowania Ludności. Środki na ten cel pochodzą z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
7) Dnia 15.06.2026 r. odbył się Zjazd Gminnego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek OSP funkcjonujących na terenie naszej gminy. Głównym celem zjazdu był wybór nowych członków zarządu przez delegatów, którzy będą pełnić swoje funkcje w nadchodzącej kadencji oraz podsumowanie działalności poprzedniej kadencji Zarządu.
12. W okresie międzysesyjnym
1) Zarejestrowano 1747 pism, w tym 589 faktur. Zostało wysłanych 579 listów. 
2) Przekazano do publicznej wiadomości 3 informacje m.in. o ustanowieniu kuratora oraz licytacji nieruchomości.
3) Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego: 102
4) Liczba wydanych dowodów osobistych: 113
5) Liczba unieważnionych dowodów osobistych (utrata, kradzież tożsamości): 9
6) Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numerów Pesel: 17
7) Zgłoszenia meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazd): 26
8) Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z ewidencji ludności oraz dowodów osobistych: 28
9) Liczba zrealizowanych udostępnień danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi: 4
10) Liczba wydanych decyzji w sprawach meldunkowych (zakończonych postępowań administracyjnych): 1
11) Liczba obsłużonych cudzoziemców: 3
12) Liczba usuniętych niezgodności rejestrze Pesel (maj): 19
13) Liczba dodanych lub zmodyfikowanych danych w Rejestrze Danych Kontaktowych: 50
14) Liczba udostępnień informacji publicznej: 16
15) Na bieżąco realizowany jest fundusz sołecki.
16) Dnia 30.05.026 r. odbyło się spotkania Pani Wójt z europosłanką Panią Magdaleną Adamowicz, w którym uczestniczyli Radni Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska oraz członkowie Koła Gospodyń Wiejskich „Radość” z Dębnicy Kaszubskiej.
17) W dniu 8.06.2026 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Seniorów.
18) Wydano 21 zarządzeń.
