Załącznik nr ……

do protokołu nr XIX/2025

z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 22 grudnia 2025 r.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY

Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTĘPCY WÓJTA

NA SESJĘ RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

za okres od 20 listopada 2025 r. do 17 grudnia 2025 r.

- Realizowane projekty i inwestycje

- Projekt pn.: Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska

Trwa realizacja zajęć dla uczniów w 3 szkołach. Trwa nadzór nad realizacją projektu 
i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Całkowita wartość projektu: 885 831,39 zł.

Dofinansowanie 797 248,25 zł w tym:

- środki z UE: 752 956,68 zł,

- środki budżetu państwa: 44 291,57 zł.

- Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska

Trwa realizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych w ramach projektu dotyczącego Cyberbezpieczeństwa.

Całkowita wartość projektu: 948 493,93 zł.

Dofinansowanie 746 391,00 zł w tym:

- środki z UE: 612 041,00 zł,

- środki budżetu państwa: 134 350,00 zł.

- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej

Zadanie zakończone. 04.12.2025 r. dokonano odbioru końcowego.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość umowy z Wykonawcą: 6 075 613,35 zł.

Dofinansowanie Polski Ład: 3 881 244,00 zł.

- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej

Trwają roboty budowlane i rozliczenie finansowe i sprawozdawczość związana z dotacją w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A.4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat.

Planowane zakończenie luty 2026 r.

Trwa nadzór nad realizacją ww. projektu i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.

Całkowita wartość projektu: 7 140 366,00 zł.

Dofinansowanie: 5 660 755,20 zł.

Wydatki niekwalifikowane: 1 479 610,80 zł.

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 1 - Budowa przedszkola w miejscowości Budowo

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie grudzień 2025 r. Wykonawca złożył wniosek o zmianę terminu realizacji umowy do dnia 30 marca 2026 r. Trwa rozpatrywanie wniosku.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość umów z Wykonawcami: 3 123 438,97 zł.

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj

Trwają prace projektowe i roboty budowlane.

Planowane zakończenie grudzień 2025 r. Wykonawca złożył wniosek o zmianę terminu realizacji umowy do dnia 31 maja 2026 r. Trwa rozpatrywanie wniosku.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość umów z Wykonawcami: 4 033 499,50 zł.

Dofinansowanie Polski Ład dla zadania: Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska: 5 999 757,70 zł.

- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubskiej – Zadanie 1 – Budowa studni ujęcia wody dla stacji wodociągowej w Dębnicy Kaszubskiej z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową

Zadanie zakończone. 04.12.2025 r. dokonano odbioru końcowego.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość umów z Wykonawcami: 617 315,56 zł.

- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Starnice

Zadanie zakończone. 04.12.2025 r. dokonano odbioru końcowego.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość umów z Wykonawcami: 1 321 676,82 zł.

Dofinansowanie Polski Ład dla zadania: Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska: 1 815 751,49 zł.

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Starnice II etap

Roboty budowlane zakończono. Wykonawca przygotowuje dokumenty niezbędne do oddania drogi do użytkowania.

Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku ok 80 m i stanowi przedłużenie budowanej obecnie drogi.

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Wartość umowy: 241 071,69 zł.

Planowane zakończenie styczeń 2026 r.

- Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” – zadanie 6: Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia.

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie październik 2026.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość umów z Wykonawcami: 2 772 129,94 zł.

Dofinansowanie Polski Ład: 2 520 102,47 zł.

- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. 16.12.2025 r. przekazano Wykonawcy teren budowy.

Planowane zakończenie maj 2026.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wartość umowy 330 000,01 zł.

Dofinansowanie Polski Ład: 323 400,00 zł.

- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie Gmina Dębnica Kaszubska – etap I

Zadanie zakończone. 04.12.2025 r. dokonano odbioru końcowego.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wartość umowy 960 000,00 zł.

Dofinansowanie Polski Ład: 940 800,00 zł.

- Budowa świetlicy w m. Dobieszewo

Trwają roboty budowlane.

Zamówienie finansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027”.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to, 1 381 912,87 zł.

Otrzymane dofinansowanie to 775 887,00 zł.

Planowane zakończenie wrzesień 2026 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wymiany źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

Trwają prace projektowe.

Obiekty planowane do objęcia pracami termomodernizacyjnymi to: Budynek OSP w m. Dębnica Kaszubska, Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie, Świetlica w m. Podole Małe oraz trzy budynki remizoświetlicy w m. Mielno, Gogolewo i Starnice.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – marzec 2026 r. Całkowita wartość 169 740,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i modernizacji obiektów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Gminie Dębnica Kaszubska

Prace projektowe zakończono.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – I kwartał 2026 r.

Całkowita wartość 148 411,80 zł.

- Dzienny Dom Seniora w Dębnicy Kaszubskiej - opracowanie dokumentacji projektowej

Trwają prace projektowe.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Całkowita wartość 36 900,00 zł.

- Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska – opracowanie dokumentacji projektowej.

Trwają prace projektowe. Planowane zakończenie lipiec 2026.

Całkowita wartość 134 070,00 zł.

- Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-badawczej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji jeziora Rybiec położonego w miejscowości Podwilczyn – IV postępowanie

Trwają prace projektowe. Planowane zakończenie luty 2026 r.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – II kwartał 2026 r.

Całkowita wartość 94 095,00 zł.

- Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 41 w Dębnicy Kaszubskiej

„Utworzenie Centrum Kulturalnego – STACJA KULTURA w Dębnicy Kaszubskiej”

Trwają roboty budowlane, ich koszt to 4 440 000,00 zł.

Zamówienie współfinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Planowany termin zakończenia zadania listopad 2026 r.

Całkowita wartość projektu: 4 901 375,00 zł.

Dofinansowanie 3 095 097,58 zł.

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – II

Budynek świetlicy w m. Borzęcino

Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 39 360,00 zł brutto.

Termin wykonania luty 2026 r.

Budynek świetlicy w m. Jawory

Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 46 740,00 zł brutto.

Termin wykonania marzec 2026 r.

Budynek Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni

Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 43 050,00 zł brutto.

Termin wykonania luty 2026 r.

Spichlerz w Niepoględziu

Zostały opracowane audyty efektywności energetycznej.

Wartość audytów 7 995,00 zł brutto.

Budynek Domu ludowego w Budowie

Zostały opracowane audyty efektywności energetycznej.

Wartość audytów 6 150,00 zł brutto.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – II kwartał 2026 r.

- Budowa chodnika przy DW210 w m. Budowo – Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej

W dniu 27.08.2025 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 119 310,00 zł brutto.

Planowane zakończenie sierpień 2026 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ulicy Kościelnej w Dębnicy Kaszubskiej

Została opracowana dokumentacja projektowo- kosztorysowa.

Wartość projektu 20 190,00 zł brutto.

Kosztorys inwestorski na roboty budowlane 475 730,35 zł brutto.

- Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na remont ulicy Lipowej w Dębnicy Kaszubskiej

W dniu 27.11.2025 r. została podpisana umowa.

Wartość projektu 22 140,00 zł brutto.

Planowane zakończenie kwiecień 2026 r.

- W dniu 13.10.2025 r. podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2025 r. na zakup pojazdu wraz z cysterną do wody pitnej.

W dniu 12.12.2025 r. odebrano pojazd ciężarowy hakowiec wraz z cysterną do wody pitnej.

Wykonawca: SCANIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Aleja Katowicka 316, Stara Wieś, 05-830 Nadarzyn.

Wartość umowy: 718 995,27 zł brutto, w tym:

Pojazd - hakowiec - cena brutto: 463 155,27 zł.

Urządzenie hakowe - cena brutto: 89 790,00 zł.

Cysterna na ramie hakowej - cena brutto: 166 050,00 zł.

Wartość dotacji - 714 103,31 zł.

Trwa rozliczenie dotacji.

- Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w 2026 roku

W dniu 10.12.2025 r. podpisana została umowa na realizację usługi.

Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk.

Wartość umowy - 2 094 111,10 zł brutto.

- Integracja społeczno-gospodarcza imigrantów na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

W dniu 08.12.2025 r. podpisano umowę na realizację projektu pn.: Integracja społeczno-gospodarcza imigrantów na terenie Gminy Dębnica Kaszubska z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Okres realizacji: od 01.10.2025 r. do 30.09.2027 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym pn.: "Budzimy Kulturę".

Cel projektu to włączenie imigrantów przebywających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w ogólnodostępny system usług społecznych, edukacyjnych i kulturalnych poprzez integrację z mieszkańcami, włączenie ich w życie społeczne gminy i podniesienie jakości życia.

W ramach projektu zaplanowano m.in.: organizację wydarzeń integracyjno-kulturalnych, warsztatów, szkoleń.

Wartość projektu: 372 201,63 zł, wartość dofinansowania 353 591,54 zł

- Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w łącznej wysokości 10 000 000,00 zł z terminem spłaty od 2033 r. do 2038 r.

W dniu 08.12.2025 r. podpisana została umowa na realizację usługi.

Wykonawca:

Konsorcjum:

Lider: Bank Spółdzielczy w Ustce, ul. Marynarki Polskiej 38, 76-270 Ustka.

Członek konsorcjum: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie, ul. Bogusława X 3, 76-150 Darłowo.

Szacowany koszt udzielonego kredytu: 4 944 828,61 zł.

- Od rutyny do elastyczności - rozwój adaptacyjności w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska

W dniu 24.11.2025 r. uzyskano informację o dofinansowaniu projektu pn.: Od rutyny do elastyczności - rozwój adaptacyjności w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Okres realizacji 30.06.2026 r. – 31.12.2027 r.

Projekt ma na celu zwiększenie adaptacyjności pracowników Urzędu Gminy i pracodawcy Urzędu gminy Dębnica Kaszubskiej poprzez działania ograniczające wypalenie zawodowe, poprawiające warunki pracy oraz wspierające integrację zespołów w środowisku wielopokoleniowym.

Wartość projektu: 215 613,90 zł, wartość dofinansowania 183 271,81 zł.

Planowany termin podpisana umowy o dofinansowanie – grudzień 2025 r.

- Utworzenie sal terapeutycznych w szkole podstawowej w m. Motarzyno

Gmina otrzymała wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na realizację zadania pn. „Utworzenie sal terapeutycznych w szkole podstawowej w m. Motarzyno” w ramach programu „Mała szkoła - wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na BIS”.

Zadanie publiczne dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z zawartą umową nr MEN/2025/DFS/1933 z dnia 16.12.2025 r.

Całkowity koszt zadania: 100 500,00 zł, w tym:

dofinansowanie z MEN: 50 000,00 zł.

wkład własny Gminy Dębnica Kaszubska: 50 500,00 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowane będzie do końca 2025 roku.

- Realizacja Programu „Czyste Powietrze”

- Liczba udzielonych konsultacji w ramach działania punktu konsultacyjnego (w tym telefoniczne): 39

- Liczba przyjętych wniosków o dofinansowanie: 2

- Statystyka Programu „Czyste Powietrze” w gminie Dębnica Kaszubska na dzień 30.09.2025 r. od początku jego funkcjonowania:

- złożone wnioski o dofinansowanie: 451

- zrealizowane przedsięwzięcia: 225

- kwota wypłaconych dotacji: 5 659 194,63 zł (stan na 30.09.2025 r.) (Dane kwartalne).

- Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” II nabór

9 września 2025 r. Gmina Dębnica Kaszubska ogłosiła wznowienie drugiego naboru wniosków w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”. Dotychczas do Gminy wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie, na podstawie których zawarte zostały 3 umowy z mieszkańcami na dofinansowanie na wymianę kopciuchów. Nabór wniosków został zakończony 14 listopada 2025 r. Dnia 11 grudnia Gmina Dębnica Kaszubska wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wypłatę dotacji dla 1 beneficjenta końcowego na kwotę 4 200,00 zł. W ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” nasi mieszkańcy mogli skorzystać z dotacji m.in. na wymianę źródła ciepła w lokalach w budynkach wielorodzinnych.

- Ochrona środowiska/ochrony przyrody

- Kontrole posesji w zakresie warunków bytowania zwierząt, przestrzegania „Regulaminu utrzymania i czystości w Gminie Dębnica Kaszubska” oraz palenisk: 3.

- Weryfikacja zgłoszeń dot. bezdomnych zwierząt, dzikich zwierząt, dzikich kotów, zgłoszenia do schroniska dla zwierząt: 6.

- Weryfikacja zgłoszeń dot. zasadności wykonania zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących oraz przydziału karmy: 3.

- Wydano 2 obwieszczenia dot. harmonogramów oraz zmiany terminów polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2025/2026.

- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wyłonienia w ramach zapytania ofertowego na usługi zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów.

- Aktualizacja informacji na podstawie deklaracji dot. zainstalowania nowego źródła ciepła i spalania paliw: 5.

- Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół elektrowni fotowoltaicznych PV Dębnica Kaszubska III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 6/10, 7, 26, 27/3, 32 obręb Skarszów”.

- Wszczęto postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn.:

- „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 30,4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działkach ewidencyjnych nr 172/4, 1/38 i 1/39 ob. Starnice gm. Dębnica Kaszubska w województwie pomorskim z możliwością etapowania”,

- „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 86 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działkach ewidencyjnych nr 28, 30/6, 40, 41/2, 129, 174 i 175 ob. Brzeziniec gm. Dębnica Kaszubska w województwie pomorskim z możliwością etapowania”,

- „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 24,6 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej nr 16/8 ob. Dębnica Kaszubska Leśnictwo gm. Dębnica Kaszubska w województwie pomorskim z możliwością etapowania”.

- Zgłoszenia dotyczące wycinki drzew/ krzewów/ przycinki gałęzi z działek gminnych: 6

- Zgłoszenia dotyczące zamiaru wycinki drzew (działki osób prywatnych): 9

- Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: 3

- Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń na wycinki, dotyczącej zapytań ofertowych w celu rozeznania cenowego na usługi wycinki drzew oraz dotyczącej zleceń na usługi wycinki drzew.

- Oświata

- Wydano decyzję przyznającą dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników: 1

- Wydano decyzję o odmowie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika: 1

- Postępowania o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników: 8

- Rozpatrzono wnioski o dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół: 2

- Rozpatrzono wnioski dyrektorów szkół o przyznanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- Dnia 05.12.2025 r. przeprowadzono bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie osteoporozy i spirometrii. Organizatorem badań był Powiat Słupski, koordynatorem Gmina Dębnica Kaszubska.

- Dnia 13.12.2025 r. obył się II Rodzinny Bieg Mikołajkowy oraz Jarmark Bożonarodzeniowy, podczas którego można było skorzystać z Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

- Trwa roczna inwentaryzacja składników majątkowych gminy Dębnica Kaszubska. Termin przedłożenia sprawozdania do Wójta Gminy - 31.01.2026 r.

- Energia elektryczna i oświetlenie uliczne

- Rozliczenie energii elektrycznej najemców.

- Złożenie reklamacji na zakupione opony do pojazdu gminnego.

- Wymiana lampy parkowej – jednej lampy ulicznej stanowiącej majątek Gminy przy ul. Kolejowej 17 – zlecone EOŚ.

- Awaria oświetlenia na osiedlu Północ – ustalenie przyczyny, kontakt z wykonawcami i usunięcie problemu.

- Wysłanie prośby o likwidację PPE – licznik energii elektrycznej w Skarszewie Dolnym (plac zabaw).

- Założenie konta eUDT – portal elektronicznej obsługi klienta (sprawy dot. windy autobusu gminnego).

- Wykonanie oświetlenia klatki schodowej wraz z awaryjnym oświetleniem PPOŻ w budynku Izby Regionalnej w Motarzynie – zgodnie z projektem.

- Wykonanie nowego złącza WLZ wraz z modernizacją rozdzielnic elektrycznych i wyłączników PPOŻ w OPS Dębnica Kaszubska.

- Place zabaw, tereny i infrastruktura zewnętrzna

- Skarszów Górny – zamówienie i montaż 3 szt. ławek betonowych z funduszu sołeckiego.

- Brzeziniec i Borzęcino – zamówienie łącznie 6 szt. ławek betonowych.

- Wymiana siatki ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Łabiszewo.

- Zamontowanie dwóch furtek na boiskach sportowych – dodatkowe wyjścia awaryjne po piłkę.

- Zamontowanie karuzeli na placu zabaw w miejscowości Kotowo – fundusz sołecki, wykonawca SIMBA.

- Zamontowanie zamówionych urządzeń wyposażenia placu zabaw w miejscowości Krzywań – zakończenie inwestycji Placu Zabaw.

- Przygotowanie umowy na wykonanie projektu placu zabaw w Skarszewie Górnym.

- Budynki gminne, zabezpieczenia i remonty

- Zamówienie choinek do szkoły w Dębnicy Kaszubskiej i ich montaż.

- Naprawa przystanków autobusowych w Grabinie – zamówienie 3 szt. płyt z poliwęglanu.

- Przygotowanie umowy użyczenia 2 szt. lamp solarnych. Lampy zamontowane na okres próbny przy w miejscowości Dębnica Kaszubska i Motarzyno.

- Sala Seniorek – zamontowano szafkę ze zlewem i przepływowym podgrzewaczem wody (sala nr 8).

- Awaria kotła w Borzęcinie – wymiana pompy w kotłowni mieszkańca.

- Remont schodów w mieszkaniach socjalnych w Borzęcinie.

- Trwa remont budynku Urzędu Gminy – przygotowanie pomieszczeń dla księgowości ze szkół. Wykonano zadaszenie nad agregatem i zejściem do piwnicy.

- Przygotowanie dekoracji świątecznych – budynek Urzędu Gminy, skwer przy „czerwonej szkole”.

- Remonty kominów w lokalach gminnych w Budowie i Niepoględziu, Czerwonej szkole, Środowiskowym Domu Samopomocy w Motarzynie i Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.

- Transport, pojazdy i inne zadania

- Organizacja transportu dla Szkoły z Motarzyna do szkoły w Dębnicy Kaszubskiej.

- Transport dzieci przedszkolnych do kina w Słupsku – 03.12.2025 r. (wyjazd 9:10, powrót 11:40).

- Zabezpieczenie opału na sezon grzewczy (pellet) – 24 palety.

- Dokonano rejestracji ciągnika do odśnieżania chodników gminnych.

- Interwencja po zgłoszeniu awarii elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Motarzynie, ul. Sportowa 31/3 – niebezpieczna instalacja. Wykonano naprawę i modernizację, zakończono protokołem odbioru z pomiarami.

- Zakończenie realizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2025–2040” – publikacja na BIP.

- Dokonano kontroli lokalu gminnego przy ul. Jagiełły w Dębnicy Kaszubskiej po pobycie osoby z interwencji OPS.

- Planowanie przestrzenne

- Został przygotowany projekt planu ogólnego dla Gminy Dębnica Kaszubska. Wójt Gminy Dębnica Kaszubska działając na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 5 lit. a oraz art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.) wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie ww. projektu. Projekt planu został opublikowany, na stronie BIP Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska https://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/?id=266472.

- Nadal trwa procedura związana z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej wraz z obszarem oddziaływania w obrębach Łabiszewo i Boguszyce w gminie Dębnica Kaszubska, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/103/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r. Aktualnie trwają prace przygotowawcze i analiza złożonych wniosków.

- Trwają prace przygotowawcze i analiza złożonych wniosków w związku opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Jawory i Budowo w gminie Dębnica Kaszubska zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/104/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r.

- Od 24.112025 r. odnotowano 25 wniosków o warunki zabudowy. Od początku 2025 roku wszczętych zostało 261 spraw.

- Od 24.11.2025 r. wydano 15 dokumentów z zakresu planowania przestrzennego (wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.). Od początku roku takich dokumentów łącznie wydano 316.

- Remonty/bieżące utrzymanie dróg, infrastruktura drogowa

- Przeprowadzono remont ul. Wiejskiej w m. Żarkowo, utwardzenie płytami Yomb.

- Poprawa bezpieczeństwa - remont dz. drogowej nr 166/1 w m. Podole Małe w celu poprawy bezpieczeństwa zabezpieczenie spływania gruntu na drogę powiatową w czasie ulewnych opadów.

- Remont w drodze gminnej dz. nr 8/3 istniejącej kanalizacji deszczowej w m. Starnice.

- Remont wjazdu na istniejącej drodze gminnej w m. Gałęzów dz. nr 135 ul. Brzozowa w celu poprawy bezpieczeństwa zabezpieczenie spływania gruntu na drogę powiatową w czasie ulewnych opadów.

- Remont wjazdu na istniejącej drodze gminnej w m. Gałęzów dz. nr 137 ul. Klonowa w celu poprawy bezpieczeństwa zabezpieczenie spływania gruntu na drogę powiatową w czasie ulewnych opadów.

- Częściowy remont istniejącej drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Skarszów Górny - Grabin dz. nr 17, wymiana ok. 42 płyt drogowych (pełnych).

- Remont ul. Lipowej w m. Podole Małe – utwardzenie płytami Yomb.

- Udrożnienie kanału burzowego w m. Gogolewo w drodze gminne dz. nr 67.

- Częściowy remont na ul. Bursztynowej w m. Dębnica Kaszubska dz. nr 203 (udrożnienie przejazdu od ul. Polnej na wys.  pos. nr 27).

- Remont ul. Łąkowej w m. Gałęzów dz. nr 105, profilowanie, równanie, poprawa powierzchniowego odwodnienia, wykonanie rowu odprowadzającego wody opadowe.

- Remont ul. Leśnej w m. Dobra, poprawa istniejącej nawierzchni drogi poprzez wymianę zniszczonych płyt Yomb, wykonanie profilowania oraz rowu odwadniającego.

- Prace remontowe terenu - parkingu przy Kościele w miejscowości Budowo.

- Czyszczenie kanalizacji deszczowej, kanałów deszczowych oraz studzienek ściekowych na terenie gminy.

- Wnioski dot. uzgodnienia lokalizacji urządzeń infrastruktury niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego w porozumieniu z Referatem Projektów i Inwestycji: 5.

- Wnioski dot. zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w zakresie dróg publicznych, na podstawie których sporządzono decyzje administracyjne: 5

- Wnioski pod zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w zakresie dróg wewnętrznych, na podstawie których sporządzono umowy dzierżawy: 5.

- Przygotowano wniosek o nadanie numeracji drodze gminnej zaliczonej do kategorii dróg publicznych w miejscowości Borzęcino.

- Wizja w terenie w celu weryfikacji i wyjaśnienia spornych lokalizacji światłowodu w m. Gałęzów.

- Nieruchomości

- Wydano 3 decyzje administracyjne zatwierdzające podział nieruchomości osób prywatnych w obrębie Gogolewo, Dębnica Kaszubska i Dobieszewo.

- Na wniosek osób prywatnych wszczęto 2 postępowania dotyczące zatwierdzenia projektu podziału działek na terenie gminy (Niepoględzie i Dobra).

- Wpłynęło 18 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży prywatnych działek w gminie Dębnica Kasz. Po ich analizie stwierdzono, że nie będzie miało zastosowanie naliczenie opłaty planistycznej.

- Wpłynęły 4 wnioski o ustanowienie prawa ustanowienia służebności przesyłu w związku z budową urządzeń światłowodowych w obrębie Krzynia i Starnice.

- Podpisano akt notarialny dotyczących zwrotu do Zasobu KOWR-u działek w miejscowości Gałęzów, w związku z częściowym wykorzystaniem przekazanej działki do zasobu gminnego.

- Otrzymaliśmy 3 zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Słupsku z Wydziału Ksiąg Wieczystych o zmianach w zapisach ksiąg wieczystych (dotyczy działki w miejscowości Strzegomino w wyniku sprzedaży oraz działki w miejscowości Mielno w wyniku określenia granic geodezyjnych).

- Podpisano 5 umów na wynajem świetlic wiejskich, obejmujących różne miejscowości gminy. Umowy dotyczą wynajmu na cele organizacji uroczystości rodzinnej, imprezy andrzejkowej oraz urodzin.

- W wyniku przeprowadzenia VI przetargu sprzedano:

- działkę nr 1311/1, położoną na Osiedlu Północ II, obręb Dębnica Kaszubska, za cenę 117 231,30 zł brutto,

- działkę nr 1314, położoną na Osiedlu Północ II, w obrębie Dębnica Kaszubska, za cenę 143 922,30 zł brutto.

Podpisano dwa akty notarialne na sprzedaż w/w działek.

- Podpisano protokół uzgodnień w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Dębnica Kaszubska, oznaczonej numerem ewidencyjnym 442/5 wraz z udziałami w nieruchomości - działki nr 442/12, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska.

- W okresie międzysesyjnym:

- Liczba zarejestrowanych pism: 1275, w tym faktury: 365.

- Liczba wysłanych listów: 1070.

- Liczba wydanych zarządzeń: 13.

- Liczba przekazanej do publicznej wiadomości informacji m.in. o ustanowieniu kuratora oraz licytacji nieruchomości: 4.

- Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego: 68.

- Liczba wydanych dowodów osobistych: 73.

- Liczba unieważnionych dowodów osobistych (utrata, kradzież tożsamości): 5.

- Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numerów Pesel: 21.

- Zgłoszenia meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazd): 20.

- Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z ewidencji ludności oraz dowodów osobistych: 9.

- Liczba zrealizowanych udostępnień danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi: 1.

- Liczba obsłużonych cudzoziemców (nadanie Peselu, zmiana statusu): 7.

- Liczba usuniętych niezgodności w rejestrze Pesel (sierpień): 109.

- Liczba dodanych, modyfikowanych, usuniętych danych w Rejestrze Danych Kontaktowych: 10.

- Liczba udostępnień informacji publicznej: 4.

- Urząd Stanu Cywilnego:

- Liczba zarejestrowanych aktów stanu cywilnego: 3, w tym:

- liczba zawartych w USC związków małżeńskich: 2

- liczba związków zawartych poza lokalem USC: 1

- Liczba wydanych odpisów a.s.c.: 17

- Liczba dołączonych wzmianek dodatkowych do a.s.c.: 3

- Liczba zamieszczonych w a.s.c. przypisków: 19

- Liczba przeniesionych a.s.c. do Rejestru Stanu Cywilnego: 13