Załącznik nr ……

do protokołu nr V/2024

z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 16 września 2024 r.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY NA SESJĘ

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

za okres od 6 sierpnia 2024 r. do 13 września 2024 r.

- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w systemie zaprojektuj i wybuduj.

W dniu 04.09.2024 r. przekazano plac budowy Wykonawcy robót.

W ramach przedmiotowej inwestycji drogowej wykonywane będą roboty budowlane polegające na: przebudowie drogi gminnej, budowie kanalizacji deszczowej, budowie kanału technologicznego, przebudowie sieci teletechnicznych, przebudowie sieci wodociągowej, przebudowie sieci sanitarnej grawitacyjnej, budowie sieci sanitarnej tłocznej, przebudowie sieci elektroenergetycznej, przebudowie sieci oświetleniowej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek, Przyborzyce 7, 77-100 Bytów.

Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia – maj 2025 r.

- Prace remontowe Pałacu w Borzęcinie Gmina Dębnica Kaszubska.

Dnia 04.09.2024 r. Pani Monika Rumińska działająca w imieniu Współwłaścicielami nieruchomości położonej w miejscowości Borzęcino podpisała umowę w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace remontowe Pałacu w Borzęcinie.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac remontowych Pałacu w Borzęcinie wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji. W ramach inwestycji zostanie wymienione pokrycie dachowe na budynku głównym oraz remont dachu na dobudówce oraz prace towarzyszące.

Wykonawcą prac jest firma DACH-BUD Roman Malinowski, Nieczulice 17, 77-100 Bytów.

Planowany termin zakończenia robót III kwartał 2025 r.

Całkowita wartość zadania: 399 990,00 zł.

Dofinansowanie: 357 700,00 zł.

- Budowa dróg - ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej

W dniu 12.08.2024 r.  podpisano umowę z Wykonawcą dla zadania pn. „Budowa dróg - ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej" w ramach programu wieloletniego pn. „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”.

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Kwota 1 755 716,49 zł brutto.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to marzec 2025 r.

- Pomorskie Rady Seniorów 2024

Gmina realizuje projekt pn. „Srebrna Nić: Aktywność umysłowa w każdym wieku” w ramach programu „Pomorskie Rady Seniorów 2024”.

Projekt ma na celu wyposażenie osób starszych w narzędzia i metody pozwalające na skuteczniejsze uczenie się, poprawę pamięci oraz utrzymanie aktywnego stylu życia.

W ramach projektu odbyło się pierwsze szkolenie. Szkolenia będą odbywać się od września do października.

- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska

W dniu 12.08.2024 r. ogłoszone zostało postępowanie zakupowe na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska.

Przedmiotem zmówienia jest zaprojektowanie (wykonanie dokumentacji projektowej) oraz wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego kościoła w Budowie oraz uzyskanie dokumentów umożliwiających użytkowanie obiektu, w tym: wymianie instalacji elektrycznej, usunięciu płytek chodnikowych przy kościele, wykonaniu drenażu w celu odprowadzenia wody oraz wykonania opaski trawiastej wokół kościoła, wykonanie nowego chodnika wokół kościoła wraz z dojściem do kościoła, ułożenie nowej posadzki, wykonanie naprawy drzwi do zakrystii.

Zamówienie finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu.

W postępowaniu złożona została jedna oferta o wartości 600 000 zł, co przekracza o 250 000 zł planowaną we wniosku wartość. Szacowana wartość to 350 000 zł.

- Usługa transportowa polegająca na dowozie i odwozie dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

W dniu 22 i 26.08.2024 r. podpisane zostały umowy na wykonanie usług.

ZADANIE 1 - Dowóz dzieci/uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A., ul. Główna 65, 76-200 Głobino

ZADANIE 2 - Dowóz dzieci/uczniów do Zespołu Szkół w Gogolewie

ZADANIE 3 - Dowóz dzieci/uczniów do Zespołu Szkół w Motarzynie

Wykonawca: Transport i Handel „GOCHY” Józef Gawin 77-130 Lipnica Wojsk 6A.

- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej

Zamówienie finansowane w ramach projektu pn. „Utworzenie 80 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji – w Gminnym Żłobku w Dębnicy Kaszubskiej w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W dniu 21.08.2024 r. ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy inwestycji.

Planowany termin składania i otwarcia ofert - 25.09.2024 r.

- W dniu 26.08.2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r. dla zadania pn.: „Przebudowa oraz budowa ulicy Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej”.

Wartość projektu 844 366,00 zł.

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Wysokiej na odcinku 110 m, szerokość 4,5 m oraz budowa 190 m o szerokości 4,5 m. Drogi mają zostać wykonane z kostki betonowej z chodnikiem i poboczem wraz ze zjazdami i jednym wyniesionym skrzyżowaniem.

- W dniu 30.08.2024 r. podpisano umowę na realizację projektu pn.: Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).  Okres realizacji: 01.09.2024 r. – 31.08.2026 r. Projekt realizowany w partnerstwie z przedsiębiorstwem „Best English – Angielski dla Dzieci Zofia Krawiec”. Projekt skierowany jest do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Projekt zakłada m.in.:

- poszerzenie oferty zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów;

- organizację wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zajęć wyrównawczo-dydaktycznych oraz doradztwa zawodowego;

- doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli;

- doposażenie szkół w brakujący sprzęt niezbędny do osiągnięcia celu projektu.

Całkowita wartość projektu: 885 831,39 zł. Dofinansowanie 797 248,25 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – 751 956,68 zł, współfinansowanie z budżetu państwa – 44 291,57 zł. Wkład własny niefinansowy równowartości 88 583,14 zł.

- W okresie międzysesyjnym wydano 27 zarządzeń.