Załącznik nr ……

do protokołu nr XXI/2026

z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 23 lutego 2026 r.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY

Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTĘPCY WÓJTA

NA SESJĘ RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

za okres od 22 stycznia 2026 r. do 18 lutego 2026 r.

- Realizowane projekty i inwestycje:

- Projekt pn.: Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska

Trwa realizacja zajęć dla uczniów w 3 szkołach. Trwa nadzór nad realizacją projektu i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Całkowita wartość projektu: 885 831,39 zł

Dofinansowanie 797 248,25 zł w tym:

środki z UE: 752 956,68 zł

środki budżetu państwa: 44 291,57 zł

W okresie ferii zimowych w dniach od 19.01. do 23.01. odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej półkolonie dla dzieci z tematów robotyki i laboratorium naukowe.

- Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska

Trwa realizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych w ramach projektu dotyczącego Cyberbezpieczeństwa.

Całkowita wartość projektu: 948 493,93 zł

Dofinansowanie 746 391,00 zł w tym:

środki z UE: 612 041,00 zł

środki budżetu państwa: 134 350,00 zł

- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej

Trwają roboty budowlane i rozliczenie finansowe i sprawozdawczość związana z dotacją w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A.4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat.

Planowane zakończenie marzec 2026 r.

Trwa nadzór nad realizacją ww. projektu i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.

Całkowita wartość projektu: 7 140 366,00 zł

Dofinansowanie: 5 660 755,20 zł

Wydatki niekwalifikowane: 1 479 610,80 zł

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 1 - Budowa przedszkola w miejscowości Budowo

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie - marzec 2026 r.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość umów z Wykonawcami: 3 123 438,97 zł

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie grudzień 2025 r. Wykonawca złożył wniosek o zmianę terminu realizacji umowy do dnia 31 maja 2026 r. Trwa rozpatrywanie wniosku.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość umów z Wykonawcami: 4 033 499,50 zł

Dofinansowanie Polski Ład dla zadania: Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska: 5 999 757,70 zł.

- Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” – zadanie 6: Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie październik 2026.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość umów z Wykonawcami: 2 772 129,94 zł

Dofinansowanie Polski Ład: 2 520 102,47 zł

- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska

Trwają roboty budowlane

Planowane zakończenie maj 2026.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wartość umowy 330 000,01 zł

Dofinansowanie Polski Ład: 323 400,00 zł

- Budowa świetlicy w m. Dobieszewo

Trwają roboty budowlane.

Zamówienie finansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027”

Całkowita wartość przedsięwzięcia to, 1 381 912,87 zł.

Otrzymane dofinansowanie to 775 887,00 zł.

Planowane zakończenie wrzesień 2026 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wymiany źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

Trwają prace projektowe.

Obiekty planowane do objęcia pracami termomodernizacyjnymi to: Budynek OSP w m. Dębnica Kaszubska, Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie, Świetlica w m. Podole Małe oraz trzy budynki remizoświetlicy w m. Mielno, Gogolewo i Starnice.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – marzec 2026 r.

Całkowita wartość 169 740,00 zł

- Dzienny Dom Seniora w Dębnicy Kaszubskiej - opracowanie dokumentacji projektowej

Trwają prace projektowe.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Całkowita wartość 36 900,00 zł

- Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska – opracowanie dokumentacji projektowej

Trwają prace projektowe.

Planowane zakończenie lipiec 2026

Całkowita wartość 134 070,00 zł

- Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-badawczej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji jeziora Rybiec położonego w miejscowości Podwilczyn – IV postępowanie

Trwają prace projektowe.

Planowane zakończenie marzec 2026 r.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – II kwartał 2026 r.

Całkowita wartość 94 095,00 zł

- Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 41 w Dębnicy Kaszubskiej

„Utworzenie Centrum Kulturalnego – STACJA KULTURA w Dębnicy Kaszubskiej”

Trwają roboty budowlane, ich koszt to 4 440 000,00 zł

Zamówienie współfinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Planowany termin zakończenia zadania listopad 2026 r.

Całkowita wartość projektu: 4 901 375,00 zł

Dofinansowanie 3 095 097,58 zł

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – II

- Budynek świetlicy w m. Borzęcino

Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 39 360,00 zł brutto

Termin wykonania luty 2026r.

- Budynek świetlicy w m. Jawory

Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 46 740,00 zł brutto

Termin wykonania marzec 2026r.

- Budynek Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni.

Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 43 050,00 zł brutto

Termin wykonania luty 2026r.

- Spichlerz w Niepoględziu.

Zostały opracowane audyty efektywności energetycznej.

Wartość audytów 7 995,00 zł brutto

- Budynek Domu ludowego w Budowie.

Zostały opracowane audyty efektywności energetycznej.

Wartość audytów 6 150,00 zł brutto

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – II kwartał 2026 r.

- Budowa chodnika przy DW210 w m. Budowo – Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej

Trwają prace projektowe.

Wartość projektu 119 310,00 zł brutto

Planowane zakończenie sierpień 2026 r.

- Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na remont ulicy Lipowej w Dębnicy Kaszubskiej

Trwają prace projektowe.

Wartość projektu 22 140,00 zł brutto

Planowane zakończenie kwiecień 2026r.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Kotowo, gmina Dębnica Kaszubska

Trwają prace projektowe.

Wartość projektu 20 910,00 zł brutto

Planowane zakończenie maj 2026r.

- „Remont ulicy Kościelnej w Dębnicy Kaszubskiej”

W dniu 13.02.2026r. ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy zadania.

Termin otwarcia ofert upływa 24.02.2026 r.

Planowany termin wykonania zadania 6 miesięcy od podpisania umowy.

- Integracja społeczno-gospodarcza imigrantów na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

Trwa realizacja projektu.

W dniu 08 grudnia 2025 r. podpisano umowę na realizację projektu pn.: Integracja społeczno-gospodarcza imigrantów na terenie Gminy Dębnica Kaszubska z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Okres realizacji: od 01.10.2025 r. do 30.09.2027 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym pn.: "Budzimy Kulturę".

Cel projektu to włączenie imigrantów przebywających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w ogólnodostępny system usług społecznych, edukacyjnych i kulturalnych poprzez integrację z mieszkańcami, włączenie ich w życie społeczne gminy i podniesienie jakości życia.

W ramach projektu zaplanowano m.in.: organizację wydarzeń integracyjno-kulturalnych, warsztatów, szkoleń.

Wartość projektu: 372 201,63 zł, wartość dofinansowania 353 591,54 zł

- Od rutyny do elastyczności- rozwój adaptacyjności w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska

Podpisano umowę o dofinasowane projektu pn.: Od rutyny do elastyczności - rozwój adaptacyjności w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Okres realizacji 30.06.2026 r. – 31.12.2027 r.

Projekt ma na celu zwiększenie adaptacyjności pracowników Urzędu Gminy i pracodawcy Urzędu gminy Dębnica Kaszubskiej poprzez działania ograniczające wypalenie zawodowe, poprawiające warunki pracy oraz wspierające integrację zespołów w środowisku wielopokoleniowym.

Wartość projektu: 215 613,90 zł, wartość dofinansowania 183 271,81 zł

- Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2026

Tytuł projektu: Kotowska Elipsa Aktywności – budowa betonowej trasy rolkarskiej z rzeźbiarskim sercem integracji

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja dotychczas niewykorzystanej części boiska wiejskiego w Kotowie w nowoczesną przestrzeń rekreacyjno-kulturalną. Projekt ma na celu stworzenie innowacyjnej infrastruktury sportowej, której fundamentem będzie tor rolkarsko-wrotkarski o powierzchni 86m2, zaprojektowany na planie elipsy.

Wartość projektu 35 250,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 25 000,00 zł.

Wniosek jest w trakcie oceny.

- Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2026/2027

Tytuł projektu: Remont masztu antenowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska

Przedmiotem projektu jest remont istniejącej konstrukcji anteny radiotelefonicznej przy Urzędzie Gminy, polegający w szczególności na przywróceniu jej pełnej sprawności technicznej oraz spełnieniu aktualnych wymogów bezpieczeństwa i norm budowlanych.

W ramach prac zaplanowano wymianę anteny nadawczo‑odbiorczej na urządzenie o parametrach technicznych zapewniających niezawodną łączność radiową służb i podmiotów uczestniczących w systemie zarządzania kryzysowego.

W ramach projektu planuje się również montaż syreny alarmowej wraz z niezbędną infrastrukturą w celu wzmocnienia gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.

Wartość projektu 270 600,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 270 600,00 zł – 100% kosztów.

Wniosek jest w trakcie oceny.

- Realizacja Programu „Czyste Powietrze”:

- Liczba udzielonych konsultacji w ramach działania punktu konsultacyjnego (w tym telefoniczne): 49

- Liczba przyjętych wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność: 3

- Statystyka Programu „Czyste Powietrze” w gminie Dębnica Kaszubska na dzień 31.12.2025 r. od początku jego funkcjonowania:

- złożone wnioski o dofinansowanie: 458

- zrealizowane przedsięwzięcia: 236

- kwota wypłaconych dotacji: 6 175 296,78 zł

- Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie”

Gmina Dębnica Kaszubska wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wypłatę dotacji dla 2 beneficjentów końcowych na kwotę 59 425,50 zł. W ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” nasi mieszkańcy mogli skorzystać z dotacji m.in. na wymianę źródła ciepła i wymianę okien w lokalach w budynkach wielorodzinnych.

- Ochrona środowiska, ochrona przyrody

- przyjęcie, analiza i wprowadzenie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: 58

- przeprowadzono 2 kontrole w zakresie zalegających odpadów

- przeprowadzenie 5 kontroli odnośnie weryfikacji liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, w odniesieniu do danych zawartych w złożonych deklaracjach.

- przyjęcie zgłoszeń/informacji od mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska o wyrobach zawierających azbest: 20

- kontrole posesji w zakresie warunków bytowania zwierząt, przestrzegania „Regulaminu utrzymania i czystości w Gminie Dębnica Kaszubska” oraz palenisk: 8

- weryfikacja zgłoszeń dot. bezdomnych zwierząt, dzikich zwierząt, dzikich kotów, zgłoszenia do schroniska dla zwierząt: 1

- weryfikacja zgłoszeń dot. zasadności wykonania zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących oraz przydziału karmy: 3

- wprowadzenie deklaracji dot. zainstalowania nowego źródła ciepła i spalania paliw: 8

- zgłoszenia dotyczące wycinki drzew/ krzewów/ przycinki gałęzi z działek gminnych: 1

- zgłoszenia dotyczące zamiaru wycinki drzew (działki osób prywatnych): 7

- przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zapytań ofertowych w celu rozeznania cenowego na usługi wycinki drzew

- przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zleceń na usługi wycinki drzew

- nadzór nad realizacją zleceń podmiotom zewnętrznym (hydranty, drzewa).

- wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 19 budynków mieszkalnych – jednorodzinnych w lokalizacji Starnice, gm. Dębnica Kaszubska, dz. nr 1/35”

- wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na działce ewidencyjnej o nr 27/6 w obrębie 0009 Krzynia, gm. Dębnica Kaszubska, pow. słupski, woj. pomorskie”

- Lokale i infrastruktura

- trwa porządkowanie dokumentacji technicznej budynków gminnych, z uwzględnieniem opinii po naprawczych, rozpoczęcie zamówienia na przeglądy techniczne 1-roczne

- przeprowadzono wizje lokalne w ramach inwentaryzacji lokali i najemców, a także planowanych rozbiórek budynków

- trwają przygotowania do rozbiórek budynków w tym m.in. szacowanie kosztów oraz zapytanie ofertowe dotyczące PFU

- zakończono procedurę wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska

- rozpoczęto prace nad inwentaryzacją najemców i opłat czynszowych

- zabezpieczono budynek świetlicy w m. Skarszów Górny przed zalaniem pomieszczenia sanitarnego

- usunięto awarie ogrzewania w gminnym lokalu w Budowie oraz z budynku „Czerwonej Szkoły”

- trwa przygotowania danych do realizacji wykonania przeglądów rocznych gazowych

- trwa przygotowanie dokumentów na potrzeby przeniesienia lokatora z Dębnicy Kaszubskiej do Borzęcina

- przeprowadzono wizję lokalną lokalu gminnego celem aktualizacji statusu prawnego lokatorów oraz propozycji spłat zadłużenia po przez rozłożenie na raty lub odpracowywanie długu

- Nieruchomości, planowanie przestrzenne

- Wójt Gminy w najbliższym czasie ponownie wystąpi o opinie i uzgodnienia projektu planu ogólnego

- na ukończeniu jest sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej wraz obszarem oddziaływania w obrębach Łabiszewo i Boguszyce w gminie Dębnica Kaszubska. Projekt planu zostanie poddany opiniom i uzgodnieniom

- trwają prace przygotowawcze i analiza złożonych wniosków w związku opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Jawory i Budowo w gminie Dębnica Kaszubska zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/104/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r.

- od 2026 r. zostało wszczętych 8 postępowań z zakresu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego między innymi:

- dla inwestycji polegającej na budowie wiat drewnianych oraz elementów małej architektury w ramach Pomorskich Szlaków Kajakowych II w obrębie ewidencyjnym Gałęzów gmina Dębnica Kaszubska (działki nr cz. 22 i cz. 1)

- dla inwestycji polegającej na budowie wiat drewnianych oraz elementów małej architektury w ramach Pomorskich Szlaków Kajakowych II w obrębie ewidencyjnym Krzynia gmina Dębnica Kaszubska (działka nr 253/11)

- dla inwestycji polegającej na budowie wiat drewnianych oraz elementów małej architektury w ramach Pomorskich Szlaków Kajakowych II w obrębie ewidencyjnym Krzynia gmina Dębnica Kaszubska (działka nr 4/6)

- dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Dębnica Kaszubska, gmina Dębnica Kaszubska (dz. 31/3, 30, 1399, 1286, 1227)

- dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Dobra gmina Dębnica Kaszubska (działki nr 142/1, 142/26, 142/33, 144, 176/2, 177/2 obręb ewidencyjny Dobra)

- dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Brzeziniec gmina Dębnica Kaszubska (działki nr 23/1, 23/2, 103 i 113 obręb ewidencyjny Brzeziniec)

- dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Dobra gmina Dębnica Kaszubska (działki nr 29/2 i 71 obręb ewidencyjny Dobra)

- dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Dębnica Kaszubska gmina Dębnica Kaszubska (działki nr 70/9, 80/7 i 1393 obręb ewidencyjny Dębnica Kaszubska)

- od stycznia 2026 r. wydano 30 dokumentów z zakresu planowania przestrzennego (wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.)

- wydano 26 decyzji z zakresu ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

- od stycznia 2026 r. rozpatrzono 13 wniosków z zakresu numeracji porządkowej

- wydano 14 zezwoleń na amatorski połów ryb na wodach gminnych (w Niemczewie, Niepoględziu - Godzierz Mała, Gałęzów (j. Wiejskie), Gogolewo (stawek). Łącznie od 1 stycznia wydano 91 zezwoleń

- wpłynęło 6 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży prywatnych działek w gminie Dębnica Kaszubska. Po ich analizie stwierdzono, że nie będzie miało zastosowanie naliczenia opłaty planistycznej

- wpłynęły 23 wnioski firmy ORANGE POLSKA w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, w związku umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej. Trwa analiza operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowania dla gminy z tego tytułu, po czym przygotujemy dokumenty do kancelarii notarialnej, celem zawarcia aktów notarialnych ustanawiających służebność przesyłu

- otrzymano 2 zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Słupsku z Wydziału Ksiąg Wieczystych o zmianach w zapisach ksiąg wieczystych, w zakresie sprzedaży działek gminnych

- rozpatrywanie wniosków dot. uzgodnienia lokalizacji urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego: 5

- rozpatrywanie wniosków pod zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w zakresie dróg wewnętrznych, na podstawie których sporządzono umowy dzierżawy: 10

- rozpatrywanie wniosków dot. zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w zakresie dróg publicznych, na podstawie których sporządzono decyzje administracyjne: 2

- aktualizacja zestawień służących weryfikacji opłat rocznych z tytułu umieszczenia urządzeń obcych w pasach drogowych

- procedowanie aneksów do bezterminowych umów dzierżawy (z lat 2011 – 2014) z uwagi na interpretację podatkową o braku zasadności naliczania podatku VAT w odniesieniu do opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg wewnętrznych

- Akcja Zima, koordynowanie działań odśnieżania na terenie całej gminy, bieżące utrzymywanie dróg i chodników

- Egzekucja należności

W analizowanym okresie wygenerowano 385 upomnień w zakresie opłaty śmieciowej za 4 kwartał 2025 roku na łączną kwotę 100.037,32 zł.

Wydano 5 zaświadczeń stwierdzających brak zaległości w podatkach i opłatach.

- Urząd Stanu Cywilnego

- Liczba zarejestrowanych aktów stanu cywilnego: 2

- Liczba wydanych odpisów a.s.c.: 48

- Liczba przyjętych pozostałych oświadczeń/zaświadczeń/zezwoleń

- z zakresu prawa rodzinnego: 1

- Liczba dołączonych wzmianek dodatkowych do a.s.c.: 6

- Liczba zamieszczonych w a.s.c. przypisków: 11

- Liczba przeniesionych a.s.c. do Rejestru Stanu Cywilnego: 13

- W okresie międzysesyjnym:

- Liczba udostępnień informacji publicznej: 6

- W okresie międzysesyjnym zarejestrowano 1371 pism, w tym 339 faktur. Zostało wysłanych 1334 listów.

- Przekazano do publicznej wiadomości 4 informacje m.in. o ustanowieniu kuratora oraz licytacji nieruchomości.

- Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego: 75

- Liczba wydanych dowodów osobistych: 96

- Liczba unieważnionych dowodów osobistych (utrata, kradzież tożsamości): 4

- Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numerów Pesel: 9

- Zgłoszenia meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazd): 18

- Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z ewidencji ludności oraz dowodów osobistych: 24

- Liczba zrealizowanych udostępnień danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi: 6

- Liczba obsłużonych cudzoziemców: 3

- Liczba usuniętych niezgodności rejestrze Pesel (styczeń): 44

- Liczba dodanych lub zmodyfikowanych danych w Rejestrze Danych Kontaktowych: 49

- Wydano 8 zarządzeń

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o. realizuje inwestycje pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Dobra Gmina Dębnica Kaszubska”. W ramach inwestycji zaplanowano:

- Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w m. Dobra i kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Dobra-Gogolewo.

- Zadanie 2: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Dobra.

Całkowita wartość brutto przedsięwzięcia wynosi 7 352 222,00 zł.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 5 699 930,52 zł.

Wartość otrzymanego wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy to kwota 5 000 000 zł, pozostałe środki na realizację zadania pochodzą z budżetu Gminy Dębnica Kaszubska.

Projekt realizowany w ramach Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z Planu Rozwojowego NR 013-KPOD.03.15-IW.23-0001/25 z dnia 27.08.2025 w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”.

W ramach realizacji zadania przewidziano budowę 3478 m sieci wodociągowej. Nowa sieć zastąpi stary, o małym przekroju, wyeksploatowany wodociąg wykonany z rur stalowych w centrum wsi Dobra wraz z 15 szt. przyłączy wodociągowych do istniejących budynków (przełączenia na nową sieć) oraz 3528 m sieci kanalizacyjnej tłocznej, 3863m kanalizacji grawitacyjnej wraz z 38 szt. przyłączy kanalizacyjnych do istniejących obiektów.

Dzięki inwestycji możliwe będzie podłączenie przyszłych 88 szt. przyłączy do sieci wodociągowej i 100 szt. do sieci kanalizacyjnej. Na sieci powstanie 27 hydrantów, które poprawią bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

U odbiorców usług zostaną zamontowane radiowe wodomierze umożliwiające zdalny odczyt zużycia wody.