Załącznik nr ……

do protokołu nr XX/2026

z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 26 stycznia 2026 r.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY

Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTĘPCY WÓJTA

NA SESJĘ RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

za okres od 18 grudnia 2025 r. do 21 stycznia 2026 r.

- Realizowane projekty i inwestycje

- Projekt pn.: Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska

Trwa realizacja zajęć dla uczniów w 3 szkołach. Trwa nadzór nad realizacją projektu i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Całkowita wartość projektu: 885 831,39 zł

Dofinansowanie 797 248,25 zł w tym:

środki z UE: 752 956,68 zł

środki budżetu państwa: 44 291,57 zł

- Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska

Trwa realizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych w ramach projektu dotyczącego Cyberbezpieczeństwa.

Całkowita wartość projektu: 948 493,93 zł

Dofinansowanie 746 391,00 zł w tym:

środki z UE: 612 041,00 zł

środki budżetu państwa: 134 350,00 zł

- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej

Trwają roboty budowlane, rozliczenie finansowe i sprawozdawczość związana z dotacją w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A.4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat.

Planowane zakończenie luty 2026 r.

Trwa nadzór nad realizacją ww. projektu, rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.

Całkowita wartość projektu: 7 140 366,00 zł

Dofinansowanie: 5 660 755,20 zł

Wydatki niekwalifikowane: 1 479 610,80 zł

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 1 - Budowa przedszkola w miejscowości Budowo

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie - marzec 2026 r.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość umów z Wykonawcami: 3 123 438,97 zł

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj

Trwają prace projektowe i roboty budowlane.

Planowane zakończenie grudzień 2025 r. Wykonawca złożył wniosek o zmianę terminu realizacji umowy do dnia 31 maja 2026 r. Trwa rozpatrywanie wniosku.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość umów z Wykonawcami: 4 033 499,50 zł

Dofinansowanie Polski Ład dla zadania: Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska: 5 999 757,70 zł

- Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” – zadanie 6: Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie październik 2026 r.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość umów z Wykonawcami: 2 772 129,94 zł

Dofinansowanie Polski Ład: 2 520 102,47 zł

- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska

Trwają roboty budowlane

Planowane zakończenie maj 2026 r.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wartość umowy 330 000,01 zł

Dofinansowanie Polski Ład: 323 400,00 zł

- Budowa świetlicy w m. Dobieszewo

Trwają roboty budowlane.

Zamówienie finansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027”

Całkowita wartość przedsięwzięcia to, 1 381 912,87 zł.

Otrzymane dofinansowanie to 775 887,00 zł.

Planowane zakończenie wrzesień 2026 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wymiany źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

Trwają prace projektowe.

Obiekty planowane do objęcia pracami termomodernizacyjnymi to: Budynek OSP w m. Dębnica Kaszubska, Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie, Świetlica w m. Podole Małe oraz trzy budynki remizoświetlicy w m. Mielno, Gogolewo i Starnice.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – marzec 2026 r.

Całkowita wartość 169 740,00 zł

- Dzienny Dom Seniora w Dębnicy Kaszubskiej - opracowanie dokumentacji projektowej

Trwają prace projektowe.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Całkowita wartość 36 900,00 zł

- Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska – opracowanie dokumentacji projektowej.

Trwają prace projektowe. Planowane zakończenie lipiec 2026 r.

Całkowita wartość 134 070,00 zł

- Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-badawczej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji jeziora Rybiec położonego w miejscowości Podwilczyn – IV postępowanie

Trwają prace projektowe. Planowane zakończenie luty 2026 r.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – II kwartał 2026 r.

Całkowita wartość 94 095,00 zł

- Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 41 w Dębnicy Kaszubskiej

„Utworzenie Centrum Kulturalnego – STACJA KULTURA w Dębnicy Kaszubskiej”

Trwają roboty budowlane, ich koszt to 4 440 000,00 zł

Zamówienie współfinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Planowany termin zakończenia zadania listopad 2026 r.

Całkowita wartość projektu: 4 901 375,00 zł

Dofinansowanie 3 095 097,58 zł

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – II

- Budynek świetlicy w m. Borzęcino

Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 39 360,00 zł brutto

Termin wykonania luty 2026 r.

- Budynek świetlicy w m. Jawory

Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 46 740,00 zł brutto

Termin wykonania marzec 2026 r.

- Budynek Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni.

Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 43 050,00 zł brutto

Termin wykonania luty 2026 r.

- Spichlerz w Niepoględziu.

Zostały opracowane audyty efektywności energetycznej.

Wartość audytów 7 995,00 zł brutto

- Budynek Domu Ludowego w Budowie.

Zostały opracowane audyty efektywności energetycznej.

Wartość audytów 6 150,00 zł brutto

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – II kwartał 2026 r.

- Budowa chodnika przy DW210 w m. Budowo – Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Trwają prace projektowe.

Wartość projektu 119 310,00 zł brutto

Planowane zakończenie sierpień 2026 r.

- Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na remont ulicy Lipowej w Dębnicy Kaszubskiej

Trwają prace projektowe.

Wartość projektu 22 140,00 zł brutto

Planowane zakończenie kwiecień 2026 r.

- Integracja społeczno-gospodarcza imigrantów na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

Trwa realizacja projektu.

W dniu 08 grudnia 2025 r. podpisano umowę na realizację projektu pn.: Integracja społeczno-gospodarcza imigrantów na terenie Gminy Dębnica Kaszubska z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Okres realizacji: od 01.10.2025 r. do 30.09.2027 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym pn.: "Budzimy Kulturę".

Cel projektu to włączenie imigrantów przebywających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w ogólnodostępny system usług społecznych, edukacyjnych i kulturalnych poprzez integrację z mieszkańcami, włączenie ich w życie społeczne gminy i podniesienie jakości życia.

W ramach projektu zaplanowano m.in.: organizację wydarzeń integracyjno-kulturalnych, warsztatów, szkoleń.

Wartość projektu: 372 201,63 zł, wartość dofinansowania 353 591,54 zł

- Od rutyny do elastyczności- rozwój adaptacyjności w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska

Podpisano umowę o dofinasowane projektu pn.: Od rutyny do elastyczności - rozwój adaptacyjności w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Okres realizacji 30.06.2026 r. – 31.12.2027 r.

Projekt ma na celu zwiększenie adaptacyjności pracowników Urzędu Gminy i pracodawcy Urzędu Gminy Dębnica Kaszubskiej poprzez działania ograniczające wypalenie zawodowe, poprawiające warunki pracy oraz wspierające integrację zespołów w środowisku wielopokoleniowym.

Wartość projektu: 215 613,90 zł, wartość dofinansowania 183 271,81 zł

- Utworzenie sal terapeutycznych w szkole podstawowej w m. Motarzyno

Gmina zrealizowała zadanie pn. „Utworzenie sal terapeutycznych w szkole podstawowej w m. Motarzyno” w ramach programu „Mała szkoła - wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na BIS”.

Zadanie publiczne dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z zawartą umową nr MEN/2025/DFS/1933 z dnia 16.12.2025 r.

Całkowity koszt zadania: 77 074,00 zł, w tym:

dofinansowanie z MEN: 38 345,00 zł

wkład własny Gminy Dębnica Kaszubska: 38 729,00 zł

- Realizacja Programu „Czyste Powietrze”:

- Liczba udzielonych konsultacji w ramach działania punktu konsultacyjnego (w tym telefoniczne): 50;

- Liczba przyjętych wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność: 3;

- Statystyka Programu „Czyste Powietrze” w gminie Dębnica Kaszubska na dzień 31.12.2025 r. od początku jego funkcjonowania:

- złożone wnioski o dofinansowanie: 458

- zrealizowane przedsięwzięcia: 236

- kwota wypłaconych dotacji: 6 175 296,78 zł

- Ochrona środowiska/ochrony przyrody

- Kontrole posesji w zakresie warunków bytowania zwierząt, przestrzegania „Regulaminu utrzymania i czystości w Gminie Dębnica Kaszubska” oraz palenisk: 3.

- Weryfikacja zgłoszeń dot. bezdomnych zwierząt, dzikich zwierząt, dzikich kotów, zgłoszenia do schroniska dla zwierząt: 2.

- Weryfikacja zgłoszeń dot. zasadności wykonania zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących oraz przydziału karmy: 3.

- Według Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2025 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów słupskiego, bytowskiego i Miasta Słupsk:

- w gm. Dębnica Kaszubska obszar obejmujący granice administracyjne miejscowości Skarszów Dolny, Skarszów Górny został uznany za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków,

- w gm. Dębnica Kaszubska obszar obejmujący granice administracyjne miejscowości Dębnica Kaszubska, Dębnica Kaszubska Leśnictwo, Krzynia, Krzywań, Mielno, Podwilczyn został uznany za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwą grypą ptaków.

W związku z ww. rozporządzeniem podjęte zostały działania zakupu tablic informujących o obszarze zagrożonym/zapowietrzonym wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich co do ich lokalizacji na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.

- Wprowadzenie deklaracji dot. zainstalowania nowego źródła ciepła i spalania paliw: 8.

- Zgłoszenia dotyczące wycinki drzew/ krzewów/ przycinki gałęzi z działek gminnych: 4

- Zgłoszenia dotyczące zamiaru wycinki drzew (działki osób prywatnych): 4

- Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: 1

- Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zapytań ofertowych w celu rozeznania cenowego na usługi wycinki drzew, a także przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zleceń na usługi wycinki drzew.

- Przygotowania do projektu mającego na celu pozyskanie środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy – analiza przyjętych deklaracji zgłoszeniowych.

- Energia elektryczna i oświetlenie uliczne

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach umowy z EOŚ – montaż oprawy w miejscowości Gogolewo, ul. Zielona 5. Planowana realizacja – luty 2026 r.

- Przygotowanie zestawienia instalacji elektrycznych w zasobach gminnych na potrzeby spółdzielni energetycznej.

- Wysłanie zapytania do EOŚ w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego na wniosek mieszkańca – Pan Łukasz Zakrzewski, DK ul. Piaskowa 36 (EOŚ nie zrealizuje rozbudowy– oświetlenie stanowi własność gminy).

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na wniosek mieszkanki, ul. Kolejowa 6 – decyzja pozytywna.

- Przygotowanie zestawienia planowanej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy na rok 2026 – do decyzji.

- Zgłoszenie do EOŚ awarii oświetlenia ulicznego w Niepoględziu.

- Podpisanie umowy z Energa-Operator na dystrybucję energii elektrycznej dla Żłobka w Dębnicy Kaszubskiej oraz przygotowanie dokumentacji do Enea celu zawarcia umowy na sprzedaż energii elektrycznej z mikroinstalacji Żłobka (49,92 kW).

- Place zabaw, tereny i infrastruktura zewnętrzna

- Gałęzów – sporządzono protokołu likwidacji drewnianej huśtawki na placu zabaw (urządzenie uległo biodegradacji).

- Budynki gminne, zabezpieczenia i remonty

- Zakończono remont korytarza w budynku Urzędu Gminy.

- Wsparcie podczas akcji straży pożarnej – pożar domu jednorodzinnego w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Skarszewska (zabezpieczenie z ramienia gminy: plandeki, gorące napoje, przygotowanie kluczy do lokalu zastępczego).

- Wszczęto procedurę udzielania zamówienia na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wraz z ich czyszczeniem w budynkach i lokalach należących do Gminy Dębnicy Kaszubska.

- Rozpoczęto prace nad Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2026-2030.

- Transport, pojazdy i inne zadania

- Organizacja transportu na ferie zimowe dla GOK – kursy zaplanowane na styczeń.

- Zgłoszenia mieszkańców dotyczące potrzeby odśnieżania dróg gminnych i przystanków autobusowych.

- Zarejestrowano ciągniczek do odśnieżania, oznakowanie logiem Gminy Dębnica Kaszubska.

- Zarejestrowano samochód Scania hakowiec z beczką do wody pitnej.

- Planowanie przestrzenne

- W trakcie procedowania jest projekt planu ogólnego Gminy Dębnica Kaszubska. Wójt Gminy Dębnica Kaszubska:

- Wójt Gminy za pomocą e-doręczeń i w sposób tradycyjny, w przypadku instytucji i organów niekorzystających z tego systemu przesłał projekt planu do opiniowania i uzgadniania w dniu 11-17 grudnia 2025 r.

- Projekt planu ogólnego został przesłany do 49 instytucji i organów, w tym dwóch do uzgodnień (tj. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gdańsku).

- Nie wszystkie korzystne dla mieszkańców i Gminy ustalenia uzyskały pełną akceptację instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania, przede wszystkim w zakresie szeroko rozumianej tematyki środowiskowej.

- W negatywnym uzgodnieniu i opinii RDOŚ akceptacji m.in. nie uzyskało: wprowadzenie profili dodatkowych w strefach SN na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” umożliwiających w przyszłości prowadzenie szerzej pojętej działalności wykraczającej poza ustalenia profilu podstawowego, jak również wielkość tych stref, w przypadku Jeziora Dobrskiego - rozwiązanie projektowe dotyczące zagospodarowania terenów, które powinno zostać ograniczone do ustaleń obowiązujących planów miejscowych. Ponadto, we wprowadzonych strefach otwartych (SO) RDOŚ w Gdańsku nakazał wydzielenie odrębnych stref, również otwartych o identycznych parametrach, jak wskazane w przedłożonym projekcie POG, obejmujących rezerwaty przyrody, otuliny rezerwatów, użytki ekologiczne, obszary Natura 2000 na terenie całej gminy, co wiąże się z koniecznością ustalenia kilkuset nowych stref powstałych z kilkudziesięciu i nadaniu im danych przestrzennych. Powyższe nie wynika z żadnych przepisów prawa, tylko z uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

- Swoje informacje do planu przekazał Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”. W znacznej większości dotyczą parametrów związanych z wysokością zabudowy. Rozbieżności z zapisami w planie ochrony PKDS wynikają z faktu przyjęcia w projekcie planu ogólnego gminy definicji wysokości, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokości w planie ochrony PKDS dotyczą wyłącznie zabudowy kubaturowej, natomiast w projekcie planu ogólnego obejmują również wysokość budowli (np. maszty, słupy, wieże).

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gdańsku odmówiło uzgodnienia m.in. z uwagi na usytuowanie w marginalnym stopniu (7 cm do ok. 50 cm) strefy wielofunkcyjnej, strefy infrastrukturalne i strefy zieleni i rekreacji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Wyznaczenie granic stref wiązało się z poprowadzeniem ich po granicach działek, zgodnie z zaleceniem zawartym w art. 13g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jedną z uwag jest też powstały, w wyniku automatycznego wygenerowania na podstawie algorytmu, obszar uzupełnienia zabudowy (OUZ) w sposób ciągły, obejmujący również tereny rzek. Dotyczy on stref otwartych (SO) na których, niezależnie od OUZ, obowiązuje zakaz zabudowy.

- Negatywne uwagi w opinii Zarządu Województwa Pomorskiego koncentrują się wokół programu „Kajakiem przez Pomorze” i wskazaniem potrzeby uzupełnienia stref zieleni i rekreacji (SN) w miejscach istniejących i planowanych przystani kajakowych, a także rozszerzeniem wskazanych stref zieleni i rekreacji (SN) o przyległe do nich powierzchnie stref otwartych (SO), co koliduje z intencjami uzgodnienia RDOŚ – wskazane zostało ograniczenie i nierozwijanie kolejnych, nowych stref zieleni i rekreacji (SN). Zarząd Województwa Pomorskiego wnosi m.in. o ograniczenie stref komunikacyjnych (SK) wyłącznie do istniejącego zagospodarowania, bez rezerw terenowych pod potencjalne poszerzenie dróg. Jest to sprzeczne z również negatywną opinią Zarządu Dróg Wojewódzkich, który wnosi uwagę o przyłączenie do strefy komunikacyjnej (4SK) wymienionych w opinii części działek ze strefy wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną (SJ), której profil obejmuje również tereny komunikacji. Zarząd Województwa Pomorskiego zwrócił uwagę na rozwój miejscowości Strzegomino, która powinna być rozwijana poprzez uzupełnienie istniejącego układu osadniczego.

- Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku negatywie opiniuje projekt planu ogólnego. Uwagi dotyczą m.in. wprowadzenia zmian granic stref wybranych cmentarzy (SC) oraz parków (SN) z graficznym przedstawieniem ich lokalizacji, zgodnie z dołączonymi na tym etapie sporządzenia projektu planu ogólnego rysunkami. Przed złożeniem całościowego planu do zaopiniowania ta precyzyjna informacja była nie do uzyskania. Szereg uwag dotyczy obszaru uzupełnienia zabudowy (OUZ), który powstaje, jak wspomniano powyżej, w wyniku automatycznego wygenerowania na podstawie algorytmu. Obszar ten nie jest równoznaczny z ograniczeniami w zabudowie, dla których w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyznacza się linie zabudowy (nieprzekraczalne i obowiązujące).

- Nadleśnictwo Łupawa w swojej opinii wnosi m.in. o likwidację stref cmentarzy (SC) i włączenie ich do stref otwartych (SO). Opinia ta jest sprzeczna z opinią Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w swoim stanowisku zalecił skorygowanie, wrysowane na podstawie wcześniejszej przekazanych materiałów, powierzchnie ograniczające przeszkody dla lotniska Krępa k/Słupska. Wójt Gminy wystąpił w dniu 9 stycznia 2026 r. z o zaktualizowane przez ULC powierzchnie.

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w swojej opinii wskazał m.in. potrzebę ograniczenia powierzchni terenów z dopuszczoną lokalizacją elektrowni słonecznych i nieuzasadnione planowanie stref 195SJ, 63SU i 63SN (poza granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), położonych nad Jeziorem Dobrskim w obrębie Gogolewo. Zasygnalizował także potrzebę przeanalizowania wyznaczonych stref wielofunkcyjnych z zabudową zagrodową (SZ), w kontekście ich sąsiedztwa z pozostałymi strefami wielofunkcyjnymi z zabudową mieszkaniową (SW i SJ). Minister zaproponował w strefach produkcji rolniczej (SR) zwiększenie dopuszczalnej wysokości z 12 m na 15 m.

W związku z tym, że uzgodnienia i część opinii ma charakter negatywny, procedura uzyskania opinii i uzgodnień musi być powtórzona. Złożenie do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia wymaga przeprowadzenia ustaleń i negocjacji z poszczególnymi instytucjami i organami o rozbieżnych stanowiskach.

- Nadal trwa procedura związana z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej wraz obszarem oddziaływania w obrębach Łabiszewo i Boguszyce w gminie Dębnica Kaszubska, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/103/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r. Aktualnie trwają prace przygotowawcze i analiza złożonych wniosków.

- Trwają prace przygotowawcze i analiza złożonych wniosków w związku opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Jawory i Budowo w gminie Dębnica Kaszubska zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/104/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r.

- Od początku 2025 r. wszczętych zostało 302 spraw dotyczących uzyskania warunków zabudowy.

- Od 18 grudnia 2025 r. wydano 22 dokumenty z zakresu planowania przestrzennego (wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.).

- Urząd Stanu Cywilnego:

- Liczba zarejestrowanych aktów stanu cywilnego: 4

- Liczba wydanych odpisów a.s.c.: 53

- Liczba przyjętych pozostałych oświadczeń/zaświadczeń/zezwoleń z zakresu prawa rodzinnego: 1

- Liczba dołączonych wzmianek dodatkowych do a.s.c.: 12

- Liczba zamieszczonych w a.s.c. przypisków: 3

- Liczba przeniesionych a.s.c. do Rejestru Stanu Cywilnego: 8

- Liczba wydanych decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska: 1

- W okresie międzysesyjnym:

- Liczba wydanych zarządzeń: 24

- Liczba udostępnień informacji publicznej: 7

- Liczba zarejestrowanych pism: