Załącznik nr ……

do protokołu nr XV/2025

z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 25 sierpnia 2025 r.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY

Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTĘPCY WÓJTA

NA SESJĘ RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

za okres od 18 czerwca 2025 r. do 20 sierpnia 2025 r.

- Zostali wyłonieni wykonawcy opracowania:

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej wraz obszarem oddziaływania w obrębach Łabiszewo i Boguszyce w gminie Dębnica Kaszubska, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/103/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r.,

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Jawory i Budowo w gminie Dębnica Kaszubska zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr IX/104/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r.

- Od czerwca 2025 roku wydano 20 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt), w tym 2 decyzje o odmowie ustalenia wzizt. W rozpatrzeniu są 43 wnioski o ustalenie warunków zabudowy.

- Od czerwca 2025 roku wydano 4 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego (licp). W rozpatrzeniu są 2 wnioski o ustalenie licp.

- Od czerwca 2025 roku wydano 67 dokumentów z zakresu planowania przestrzennego (wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.).

- Od czerwca 2025 roku rozpatrzono 4 wnioski o ustalenie numeru porządkowego dla budynków.

- Wydano dwa postanowienia w sprawie zatwierdzenia wstępnego projektu podziału działek osób prywatnych w Dębnicy Kaszubskiej.

- Wydano 5 decyzji administracyjnych zatwierdzających podział nieruchomości osób prywatnych w obrębach Brzeziniec, Dębnica Kaszubska, Dobieszewo, Niepoględzie oraz Dobra.

- Na wniosek osób prywatnych wszczęto trzy postępowania dotyczące zatwierdzenia projektu podziału działek na terenie gminy.

- Wpłynęły 33 akty notarialne dotyczące sprzedaży prywatnych działek w gminie Dębnica Kasz. Po ich analizie stwierdzono, że nie będzie miało zastosowanie naliczenia opłaty planistycznej.

- W wyniku uzgodnień Wójt Gminy podpisał 17 umów w formie aktów notarialnych, w zakresie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych na rzecz firmy ENERGA – OPERATOR S.A.

- Wpłynęło 5 wniosków firmy ENERGA-OPERATOR oraz 3 wnioski firmy ORANGE, które wszczęły postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu na działkach gminnych, w związku z umieszczeniem infrastruktury.

- Podpisano 7 umów najmu świetlice oraz 5 umów dzierżawy obiektów (2 ośrodki zdrowia Budowo, Borzęcino, Gabinet stomatologiczny w Dębnicy Kaszubskiej i 2 działki).

- Przygotowano ogłoszenie o 1 przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w miejscowości Dębnica Kaszubska – Osiedle Północ II.

- Wnioski o uzgodnienia lokalizacji urządzeń infrastruktury niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego – 27 szt.

- Wnioski o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w zakresie dróg wewnętrznych, na podstawie których sporządzono Umowy dzierżawy –11 szt.

- Wnioski związane z wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu oraz dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i bieżącego utrzymania dróg – 4 szt.

- Wnioski o uzgodnienie lokalizacji zjazdów – 2 szt.

- Przygotowano aneksy do Umowy nr 191/2024 (na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Lipowej, na długości ok. 50 mb od DW210 do działki nr 30/2 w miejscowości Motarzyno) z uwagi na brak możliwości dochowania terminu uzyskania decyzji ZRiD.

- Przeprowadzono postępowanie w celu sporządzenia i podpisania umowy z wdową po zmarłym najemcy lokalu komunalnego w Gogolewie.

- Na podstawie protokołów z przeglądów instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych ustalono listę priorytetowych obiektów, do wymiany lub remontu instalacji.

- Dokonano przeglądów głównych pożarowych wyłączników prądu w obiektach: budynek urzędu, budynek „czerwona szkoła”, budynek rehabilitacji, świetlice wiejskie: Żarkowo, Mielno, Gogolewko, Kotowo, Jawory, Podole Małe.

- Zakupiono 32,56 m3 drewna na potrzeby ogrzewania w obiektach gminnych.

- Zalegalizowano gaśnice i zakupiono nowe (brakujące) w świetlicach i w budynku „czerwonej szkoły”, a także zakupiono i wymieniono wąż hydrantu w świetlicy w Gogolewie, a także dokonano naprawy instalacji elektrycznej w OSP Gogolewo zasilającej syrenę alarmową.

- Przeprowadzono remont i modernizację instalacji DATA i LAN w budynku urzędu.

- Wystosowano uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu lokali mieszkalnych ze względu na zadłużenie – 2 lokale mieszkalne.

- Ustalenie zakresu koniecznych do realizacji napraw/remontów kominów oraz instalacji wentylacyjnej. Szacowanie wartości zamówień.

- Trwa realizacja umowy w sprawie wykonania opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania dokumentów zezwalających na wykonanie robót budowlanych z elementami wykonawczymi w zakresie: przebudowa tablicy głównej budynku, projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku, uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Trwa realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej niezbędnej do uzyskania dokumentów zezwalających na wykonanie robót budowlanych z elementami wykonawczymi w zakresie projektu instalacji elektrycznej oświetlenia klatki schodowej wraz z projektem oświetlenia awaryjnego (oświetlenie podstawowe + ewakuacyjne), uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dla części mieszkalnej budynku usługowo-mieszkalnego położonego przy ul. Sportowej 2 w Motarzynie.

- Trwa realizacja umowy o wykonanie przeglądów kominiarskich w obiektach gminnych.

- Trwa realizacja umowy o wykonanie przeglądów budowlanych w obiektach gminnych.

- Odmalowano elewację świetlicy w Podwilczynie.

- Wyremontowano schody zewnętrzne i balustradę – przy wejściu do lokalu komunalnego znajdującego się w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie.

- Dnia 18.06.2025 r. podpisano umowę z Enea na sprzedaż prądu dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (70% ceny średniej).

- Zgłoszono awarie instalacji PV mieszkańców.

- Energa Oświetlenie zaakceptowała rozbudowę oświetlenia ulicznego w Niepoględziu, Gałęzowie. W Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Polnej.

- Zlecono wycenę rozbudowy oświetlenia w miejscowości Borzęcino, Niepoględzie, Niemczewo.

- Trwa montaż 2 szt. lamp oświetlenia w miejscowości Grabin.

- Trwa analiza przejęcia oświetlenia ulicznego przy ul. Bursztynowej w Dębnicy Kaszubskiej. Koszt 136 tys. zł.

- Podpisano umowę na wykonanie projektu i ogrodzenia placu zabaw w Krzywani. Podpisano zlecenie na utwardzenie terenu pod wiatą.

- Uporządkowano teren i wycięto drzewa na terenie placu zabaw w Troszkach. Zamówiono wyposażenie placu zabaw – bramki, piłkochwyty, siłownia zewnętrzna.

- Zamontowano tablicę do koszykówki, zamówiono piasek i wyznaczono strefy bezpieczne na placu zabaw w m. Podole Małe.

- Zamówiono piasek i wyznaczono strefy bezpieczne na placu zabaw w m. Łabiszewo.

- Przygotowano ogrodzenie w celu dostosowania do nowego projektu. zakupiono ławkę, która zostanie zamontowana po ogrodzeniu.

- Zamówiono brakujące tabliczki z nazwą ulicy Zacisze w m. Budowo.

- Przestawiono szopę przy przedszkolu w m. Borzęcino.

- Wykonano podbudowę pod budowę garażu w m. Gałęzów koło świetlicy.

- Zmieniono lokalizację paczkomatu InPost (na teren utwardzony przy strudze), zamówiono dodatkowy moduł, w celu rozbudowy paczkomatu. Trwa podpisanie nowej umowy na rozliczenie kosztów w formie ryczałtu.

- Zamówiono aplikację AST do zdalnego sterowania oświetleniem na ORLIK-u w Dębnicy Kaszubskiej.

- Przygotowano oferty leasingu samochodu osobowego na potrzeby urzędu.

- Wygenerowano 375 upomnień w zakresie 2 raty podatku za 2025 rok, w tym upomnienia dotyczących podatku od nieruchomości jak i łącznego zobowiązania pieniężnego na łączną kwotę 155 865,66 zł.

- Wygenerowano 426 upomnień w zakresie opłaty śmieciowej za 2 kwartał 2025 roku na łączną kwotę 112 128,06 zł.

- Wygenerowano 11 upomnień podatku od osób prawnych na łączną kwotę 175 795,40 zł.

- Wysłano 5 upomnień w zakresie podatku od środków transportowych na łączną kwotę 7 416,50 zł.

- Wygenerowano łącznie 335 tytułów na kwotę 136 198,79 zł. Z tytułu podatku 87 tytułów na łączną kwotę 16 646,25 zł. Łączne zobowiązanie pieniężne 133 tytuły na łączną kwotę 83 022,67 zł. Opłata śmieciowa 110 tytuły na kwotę 33 560,87 zł. 5 tytułów na podatek dla osób prawnych na kwotę 2 969,00 zł.

- Rozksięgowano przyjęte wpłaty przez sołtysów na poszczególne kartoteki podatników.

- Wystawiono 17 zaświadczeń stwierdzających brak zaległości w podatkach i opłatach.

- Przeprowadzono dwa egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego.

- Rozpatrzono wnioski o przyznanie świadczenia z funduszu zdrowotnego nauczycieli.

- Naliczono dotacje dla niepublicznych placówek.

- Zweryfikowano i potwierdzono dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej, które zostaną uwzględnione przy podziale potrzeb oświatowych na 2026 rok.

- Przeanalizowano wnioski dyrektorów o przyznanie dodatkowych godzin związanych z realizacją zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

- Realizacja Programu „Czyste Powietrze”:

- Liczba udzielonych konsultacji w ramach działania punktu konsultacyjnego (w tym telefoniczne): 123;

- Liczba przyjętych wniosków o dofinansowanie: 5;

- Liczba przyjętych wniosków o płatność: 8;

- Zamówienie gadżetów promocyjnych na gminne dożynki.

- Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” I nabór. 24 lipca 2025 r. Gmina Dębnica Kaszubska wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wypłatę dotacji dla 3 beneficjentów końcowych na łączną kwotę 31 607.54 zł. W ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” nasi mieszkańcy mogą skorzystać z dotacji m.in. na wymianę źródła ciepła w lokalach w budynkach wielorodzinnych.

- 4 sierpnia 2025 r. Wójt Gminy Dębnica Kaszubska podpisał aneks do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umożliwiający wznowienie naboru wniosków w ramach dofinansowania „Ciepłe Mieszkanie” II nabór. Aneksowana została kwota dotacji – zwiększenie do 186.500,00 zł oraz zwiększenie liczby beneficjentów końcowych – do 7 beneficjentów.

- Kontrole posesji w zakresie prawidłowości składanych deklaracji śmieciowych oraz palenisk: 1.

- Wprowadzenie deklaracji dot. zainstalowania nowego źródła ciepła i spalania paliw: 2.

- Weryfikacja zgłoszeń dot. bezdomnych zwierząt, zgłoszenia do schroniska dla zwierząt: 6.

- Przygotowywanie obwieszczeń dot. harmonogramów oraz zmiany terminów polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2025/2026 – 1 obwieszczenie.

- Trwają postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

- pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z modernizacją przepompowni w Leśnej Polanie oraz budową przepompowni w m. Grabin”,

- pn.: „Budowa jednej lub kilku instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW zlokalizowanych w powiecie słupskim, gminie Dębnica Kaszubska, obrębie Budowo, na działkach ewidencyjnych nr 8, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 20/1, 20/2, 21, 22, 24, 26 wraz z infrastrukturą na części działki ewidencyjnej nr 176,

- pn.: „Budowa drogi leśnej nr 15 w leśnictwie Kotowo”.

- Deklaracje o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: 69

- Przeprowadzono 5 kontroli w zakresie zalegających odpadów.

- Wysłano 3 pisma dotyczące nieprawidłowej segregacji odpadów.

- Wysłano 10 pism dotyczących wezwania w sprawie wyjaśnień w zakresie liczby osób zamieszkujących nieruchomość (dot. urodzeń).

- Przyjęto 3 wnioski o utylizację azbestu.

- Zgłoszenia dotyczące wycinki drzew / krzewów / przycinki gałęzi (dz. gminne): 21

- Zgłoszenia dotyczące zamiaru wycinki drzew (dz. prywatne): 5

- Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów od Zarządu Dróg Powiatowych/Zarządu Dróg Wojewódzkich: 3

- Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: 2

- Wizje w terenie w celu rozpatrzenia zgłoszeń i wniosków: 17

- Liczba spraw załatwionych milcząco: 5

- Wnioski o udzielania dotacji z budżetu Gminy Dębnica Kaszubska na przydomowe oczyszczalnie ścieków: 2

- Liczba przeprowadzonych kontroli dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi: 2

- Udostępnienie informacji publicznej: 18.

- Liczba zarejestrowanych aktów stanu cywilnego (a.s.c.): 24, w tym:

- liczba zawartych w USC związków małżeńskich: 11

- liczba związków zawartych poza lokalem USC: 1

- liczba transkrypcji zagranicznych a.s.c.: 5

- Liczba sprostowań/uzupełnień a.s.c.: 6

- Liczba wydanych odpisów a.s.c.:  173

- Liczba przyjętych pozostałych oświadczeń/zaświadczeń/zezwoleń z zakresu prawa rodzinnego: 4

- Liczba dołączonych wzmianek dodatkowych do a.s.c.: 25

- Liczba zamieszczonych w a.s.c. przypisków: 85

- Liczba przeniesionych a.s.c. do Rejestru Stanu Cywilnego: 45

- Liczba par, którym wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie: 1

- Liczba wydanych decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska: 1

- Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego: 189

- Liczba wydanych dowodów osobistych: 168

- Liczba unieważnionych dowodów osobistych (utrata, kradzież tożsamości): 6

- Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numerów Pesel: 23

- Zgłoszenia meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazd): 51

- Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z ewidencji ludności oraz dowodów osobistych: 12

- Liczba zrealizowanych udostępnień danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi: 23

- Liczba wydanych decyzji w sprawach meldunkowych (zakończonych postępowań administracyjnych): 6

- Liczba obsłużonych cudzoziemców (nadanie Peselu, zmiana statusu): 8

- Liczba usuniętych niezgodności w rejestrze Pesel (czerwiec, lipiec): 115.

- W okresie międzysesyjnym zarejestrowano 1686 pism, w tym 453 faktur. Zostało wysłanych 1727 listów.

- Przekazano do publicznej wiadomości 4 informacje m.in. o ustanowieniu kuratora oraz licytacji nieruchomości.

- Do archiwum zakładowego Urzędu przyjęto 306 teczek, tj. 15,3 mb dokumentacji, w tym 35 teczek tj. 1,75 mb dokumentacji archiwalnej kat. A oraz 271 teczek, tj. 13,55 mb dokumentacji niearchiwalnej kat. B.

- Wydano 29 zarządzeń.

- Realizacja projektów i inwestycji:

- Projekt pn.: Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska. Trwał nadzór nad realizacją projektu i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu. W ramach projektu otrzymano dostawę sprzętu elektronicznego i wyposażenie pracowni szkolnych.

W dniach od 21.07. do 25.07.2025 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej odbyły się półkolonie dla 18 dzieci z Robotyki i Eksperymentów.

W dniach od 21.07. do 25.07.2025 r. w Zespole Szkół w Motarzynie odbyły się półkolonie dla 12 dzieci z Robotyki i Eksperymentów.

W dniach od 4.08. do 08.08.2025 r. w Zespole Szkół w Gogolewie odbyły się półkolonie dla 24 dzieci z Robotyki i Eksperymentów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

- Gmina Dębnica Kaszubska podpisała umowę o dofinansowanie i realizuje projekt pn. A teraz Senior w ramach Programu Pomorskie Rady Seniorów 2025. Projekt ma na celu aktywizację starszych mieszkańców regionu, promowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie integracji społecznej wśród seniorów. W ramach projektu odbyły się już 2 z 3 marszy Nordic walking oraz zajęcia z gry w bingo. Dodatkowo dofinansowany zostanie także bal Seniora oraz Konwent Seniorów. Wartość projektu: 18 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie: 9 000,00 zł. Okres realizacji: lipiec - listopad 2025 roku.

- Projekt edukacyjny w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W dniu 7.08.2025 r. podpisano umowę na dofinansowanie organizacji cyklu 4 rodzinnych warsztatów edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i dorosłych w ramach projektu pn. „Poznaj świat pszczół i ich znaczenie dla naszej przyszłości”. Warsztaty odbędą się w świetlicach wiejskich w Motarzynie, Budowie, Gogolewie i Borzęcinie. Realizacja projektu: sierpień - wrzesień 2025. Otrzymane dofinansowanie to 20 000,00 zł, wkład własny jest niefinansowy.

- W dniu 20.08.2025 r. podpisano umowę na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Moduł II dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Przedmiotem umowy jest zapewnienie Funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej w okresie od 08.05.2025 r. do 31.12.2025 r. Wartość zadania: 986 236,00 zł w tym dofinansowanie ze środków programu 590 894,62 zł.

- Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska. Zakup infrastruktury ICT w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska”. W dniu 23.07.2025 r. podpisana została umowa na dostawę agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy w ramach projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska. Agregat został dostarczony – trwa montaż i dostosowanie instalacji w celu prawidłowego działania urządzenia. Wykonawca: ELEFOX Jakub Lis, Brzestowska Huta 39N, 83-335 Brzestowska Huta. Wartość umowy - 81 180,00 zł brutto.

- Przebudowa drogi w miejscowości Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej. Decyzja ZRID wydana przez Wojewodę Pomorskiego w Gdańsku stała się ostateczna. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie: 16.09.2025 r. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej. Trwają roboty budowlane, rozliczenie finansowe i sprawozdawczość związana z dotacją z w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A.4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat. Planowane zakończenie 27 luty 2026 r. Trwał nadzór nad realizacją ww. projektu i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 1 - Budowa przedszkola w miejscowości Budowo. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie grudzień 2025 r. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj. Trwają prace projektowe i roboty budowlane. Planowane zakończenie grudzień 2025. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubskiej – Zadanie 1 – Budowa studni ujęcia wody dla stacji wodociągowej w Dębnicy Kaszubskiej z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie listopad 2025. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Starnice. Złożono dokumenty do Starostwa powiatowego o wydanie decyzji zezwalającej na wykonanie robót. Planowane zakończenie listopad 2025. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań - Zadanie 1 - Przebudowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej i przepompowni w Motarzynie wraz z zastosowaniem systemu antyodorowego i agregatów prądotwórczych na kanalizacji Budowo-Niepoględzie-Motarzyno-Niemczewo. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie październik 2025. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – m. Motarzyno i Krzywań – Zadanie 2 - Budowa nowej studni głębinowej S3 wraz z agregatem prądotwórczym oraz likwidacja istniejącego otworu eksploatacyjnego S1 na terenie ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Krzywań oraz budowa wodociągu przesyłowego Krzywań – Leśna Polana. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie październik 2025. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” – zadanie 6: Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie październik 2026. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie grudzień 2025. Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie Gmina Dębnica Kaszubska – etap I. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie grudzień 2025. Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Prace remontowe Pałacu w Borzęcinie Gmina Dębnica Kaszubska Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 04.08.2025r. Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Budowa ul. Nad Skotawą w Dębnicy Kaszubskiej – opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy.

- Budowa świetlicy w m. Dobieszewo. W dniu 23.07.2025r. ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy zadania. Termin otwarcia ofert upłynął 7.08.2025 r. W odpowiedzi na ogłoszenie złożonych zostało 14 ofert - trwa ich ocena. Zamówienie finansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027”. Otrzymane dofinansowanie to 775 887,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania wrzesień 2026 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wymiany źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska. Trwają prace projektowe. Obiekty planowane do objęcia pracami termomodernizacyjnymi to: Budynek OSP w m. Dębnica Kaszubska, Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie, Świetlica w m. Podole Małe oraz trzy budynki remizoświetlic w m. Mielno, Gogolewo i Starnice. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i modernizacji obiektów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Gminie Dębnica Kaszubska Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia zadania 30.08.2025 r. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

- Dzienny Dom Seniora w Dębnicy Kaszubskiej - opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

- Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska – opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Planowane zakończenie lipiec 2026.

- Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w Gminie Dębnica Kaszubska. Roboty zakończono i odebrano 12.08.2025 r. Do końca sierpnia zostanie złożony wniosek o płatność w celu zrefundowania poniesionych kosztów. Wartość projektu 237 832 zł, wartość wnioskowanej refundacji 214 678,79. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-badawczej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji jeziora Rybiec położonego w miejscowości Podwilczyn – IV postępowanie. Trwają prace projektowe. Planowane zakończenie luty 2026 r. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

- Budowa drogi gminnej w m. Borzęcino Gmina Dębnica Kaszubska w systemie zaprojektuj i wybuduj. Rozpoczęto prace budowlane w dniu 18.08.2025 r. Planowane zakończenie sierpień 2025. Wartość projektu 1 265 109,69 zł, wartość dofinansowania 737 619 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 41 w Dębnicy Kaszubskiej „Utworzenie Centrum Kulturalnego – STACJA KULTURA w Dębnicy Kaszubskiej”. W dniu 9.07.2025r. ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy zadania. Termin otwarcia ofert upłynął 5.08.2025 r. W odpowiedzi na ogłoszenie złożonych zostało 9 ofert - trwa ich ocena. Zamówienie finansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Planowany termin zakończenia zadania listopad 2026 r. Trwał nadzór nad realizacją ww. projektu i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.

- Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2025/2026. 22.07.2025 r. dokonano wyboru Wykonawców usługi:

- ZADANIE 1 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej. Wartość umowy: 555 090,60 zł brutto.

- ZADANIE 2 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkół w Gogolewie. Wartość umowy: 242 721,80 zł brutto.

- ZADANIE 3 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkół w Motarzynie. Wartość umowy: 120 729,80 zł brutto. J@KUBEK Beata Hołowienko, ul. Głowna 63, 76-201 Kobylnica

- ZADANIE 4 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. Wartość umowy: 64 609,40 zł brutto. Firma Usługowo Handlowa Edyta Badowska, Mielno 39a, 76-248 Dębnica Kaszubska.

- Usługa transportowa polegająca na dowozie i odwozie dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2025/2026.

- ZADANIE 1 - Dowóz dzieci/uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej. Wartość umowy: 398 050,00 zł brutto.

19.08.2025 r. dokonano wyboru Wykonawcy usługi: WAN-BUS Sp. z o.o. ul. T. Bairda 56 lokal 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

- ZADANIE 2 - Dowóz dzieci/uczniów do Zespołu Szkół w Gogolewie. Wartość umowy: 276 640,00 zł brutto. 22.07.2025 r. dokonano wyboru Wykonawcy usługi.

- ZADANIE 3 - Dowóz dzieci/uczniów do Zespołu Szkół w Motarzynie. Wartość umowy: 123 080,00 zł brutto.

22.07.2025 r. dokonano wyboru Wykonawcy usługi: Józef Gawin Transport i Handel „GOCHY” Wojsk 6A, 77-130 Lipnica.

- W dniu 27.06.2025 r. złożono wniosek do Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 pn.: Od rutyny do elastyczności - rozwój adaptacyjności w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska Projekt ma na celu zwiększenie adaptacyjności pracowników i pracodawcy poprzez działania ograniczające wypalenie zawodowe, poprawiające warunki pracy oraz wspierające integrację zespołów w środowisku wielopokoleniowym. Realizatorem projektu jest Gmina Dębnica Kaszubska, a realizacja obejmuje okres od 30.06.2026 r. do 31.12.2027 r. Trwa weryfikacja złożonego wniosku. Wartość projektu 481 937,50 zł, wnioskowane dofinansowanie: 408 741,50 zł.

- W dniu 24.07.2025 r. złożono wniosek do Pomorski Urząd Wojewódzki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2025 r. na zakup Cysterny o poj. ok. 10.000 litrów na ramie hakowej, urządzenia hakowego i hakowca. Trwa weryfikacja złożonego wniosku. Wartość zadania i dotacji - 714 103,31 zł.

- Trwają prace nad czterema projektami planowanymi do złożenia o dofinansowanie, tj.:

- Przebudowa oraz budowa ulicy Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2026,

- Utworzenie Dziennego Domu Seniora w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027,

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dębnica Kaszubska wzdłuż Cieku Warblewskiego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027,

- Integracja społeczno-gospodarcza imigrantów na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ulicy Kościelnej w Dębnicy Kaszubskiej” W dniu 18.08.2025 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi.