Załącznik nr ……

do protokołu nr XXIII/2026

z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 18 maja 2026 r.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY

Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTĘPCY WÓJTA

NA SESJĘ RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

za okres od 26 marca 2026 r. do 13 maja 2026 r.

# Realizowane projekty i inwestycje

- Projekt pn.: Wiedza kluczem do przyszłości – wsparcie dla szkół w Gminie Dębnica Kaszubska

Trwa realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów w 3 szkołach podstawowych.

W dniu 7 maja br. odbyła się wycieczka dzieci ze Szkoły w Dębnicy Kaszubskiej do Osady Słowiańskiej w Sławutowie. Trwa nadzór nad realizacją projektu i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Całkowita wartość projektu: 885 831,39 zł

Dofinansowanie 797 248,25 zł w tym:

- środki z UE: 752 956,68 zł

- środki budżetu państwa: 44 291,57 zł

- Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska

Zakończyła się realizacja szkoleń dla pracowników oraz dla kadry IT w Urzędzie Gminy oraz jednostek podległych w ramach projektu dotyczącego Cyberbezpieczeństwa.

Trwa wybór wykonawców usługi aktualizacji i wdrożenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych.

Całkowita wartość projektu: 948 493,93 zł

Dofinansowanie 746 391,00 zł w tym:

- środki z UE: 612 041,00 zł

- środki budżetu państwa: 134 350,00 zł

- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej

Zadanie zakończone. 27.04.2026 r. dokonano odbioru końcowego.

Trwają prace związane z rozliczeniem końcowym umowy o dofinansowanie z Wojewodą Pomorskim.

Zadanie współfinansowane z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A.4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat.

Całkowita wartość projektu: 7 186 755,24 zł

Dofinansowanie: 5 660 755,20 zł

Budżet Gminy: 1 526 000,04 zł

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – Zadanie 1 - Budowa przedszkola w miejscowości Budowo

Zadanie zakończone. 13.04.2026 r. dokonano odbioru końcowego.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość: 3 178 933,48 zł

Dofinansowanie: 2 027 758,20 zł

Budżet Gminy: 1 151 175,28 zł

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj

Trwają roboty budowlane.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość: 4 106 684,50 zł

Dofinansowanie: 3 971 999,50 zł

Budżet Gminy: 134 685,00 zł

Dofinansowanie Polski Ład dla zadania: Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska: 5 999 757,70 zł

- Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” – zadanie 6: Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia

Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie październik 2026.

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość umów z Wykonawcami: 2 772 129,94 zł

Dofinansowanie Polski Ład: 2 520 102,47 zł

- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska

Trwają roboty budowlane

Planowane zakończenie czerwiec 2026.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wartość umowy 330 000,01 zł

Dofinansowanie Polski Ład: 323 400,00 zł

- Budowa świetlicy w m. Dobieszewo

Trwają roboty budowlane.

W kwietniu wykonywano roboty budowlane związane z instalacją fotowoltaiczną.

Wewnątrz budynku będą realizowane roboty wykończeniowe wewnętrzne, do których wykonania konieczne jest zasilanie w energię elektryczną z docelowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej. W dniu 29.04.2026 r. ENERGA OPERATOR wydała potwierdzenie dokonania odbioru technicznego prac w zakresie budowy przyłącza i rozbudowy sieci. W dniu 12.05.2026 r. Wykonawca zawarł umowę kompleksową na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca oczekuje na zamontowanie licznika energii.

Zamówienie finansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027”.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to, 1 381 912,87 zł.

Otrzymane dofinansowanie to 775 887,00 zł.

Planowane zakończenie wrzesień 2026 r.

- Centrum Aktywności i Integracji Seniorów w Dębnicy Kaszubskiej

30.04.2026 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

23.04.2026 r. złożono wniosek o pozwolenie na roboty budowlane.

- Wartość zadania – 717 903,56 zł – wartość całkowita zadania określona na podstawie kosztorysów inwestorskich,

- Wnioskowane dofinansowanie – 484 450,67 zł

Przedmiotem projektu jest utworzenie infrastruktury społecznej służącej wsparciu dziennemu osób starszych poprzez przebudowę i adaptację do nowej funkcji społecznej części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnicy Kaszubskiej.

Zakres projektu obejmuje kompleksowe roboty budowlane i instalacyjne niezbędne do przystosowania części budynku do pełnienia funkcji Centrum Aktywizacji i Integracji Seniorów. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób starszych oraz osób o ograniczonej mobilności.

- Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska – opracowanie dokumentacji projektowej.

Trwają prace projektowe.

Planowane zakończenie lipiec 2026

Całkowita wartość 134 070,00 zł

- Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-badawczej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji jeziora Rybiec położonego w miejscowości Podwilczyn – IV postępowanie

Trwają prace projektowe.

Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – II kwartał 2026 r.

Całkowita wartość 94 095,00 zł

- Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 41 w Dębnicy Kaszubskiej

„Utworzenie Centrum Kulturalnego – STACJA KULTURA w Dębnicy Kaszubskiej”

Trwają roboty budowlane a ich koszt to 4 440 000,00 zł

Zamówienie współfinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Planowany termin zakończenia zadania to listopad 2026 r.

Całkowita wartość projektu: 4 901 375,00 zł

Dofinansowanie 3 095 097,58 zł

- „Pomorskie Szlaki Kajakowe II”

Trwa opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Wartość projektu 56 580,00 zł brutto

Zadanie 1: Przystań kajakowa wraz z oznakowaniem nad Jeziorem Głębokim

Miejscowość: Gałęzów

Zadanie 2: Przystań kajakowa w Leśnym Dworze

Miejscowość: Łysomiczki

Zadanie 3: Przystań kajakowa wraz z oznakowaniem w Krzyni

Miejscowość: Krzynia

Zadanie planowane z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

- Budowa chodnika przy DW210 w m. Budowo – Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej

Trwają prace projektowe.

Wartość projektu 119 310,00 zł brutto

Planowane zakończenie sierpień 2026 r.

- Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na remont ulicy Lipowej w Dębnicy Kaszubskiej

Prace projektowe zostały zakończone.

Wartość projektu 22 140,00 zł brutto

Trwa przygotowywanie procedury przetargowej. Wartość kosztorysowa 356 872,57 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Kotowo, gmina Dębnica Kaszubska

Trwają prace projektowe.

Wartość projektu 20 910,00 zł brutto

Planowane zakończenie maj 2026 r.

- „Remont ulicy Kościelnej w Dębnicy Kaszubskiej”

W dniu 13.04.2026 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą POL-DRÓG na kwotę 331 689,81 zł brutto

Termin wykonania zadania do dnia 05.12.2026 r.

- Integracja społeczno-gospodarcza imigrantów na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

Trwa realizacja projektu. Ogłoszono rekrutację uczestników projektu od dnia 1 kwietnia br. W dniach 18-19 kwietnia br. odbyły się warsztaty integracyjne, taneczne w Gminnym Ośrodku Kultury. W dniu 27 kwietnia br. odbył się w Urzędzie Gminy dyżur pracownika OPS.

Trwa nadzór nad realizacją projektu i rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.

Okres realizacji: od 01.10.2025 r. do 30.09.2027 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym pn.: "Budzimy Kulturę".

Cel projektu to włączenie imigrantów przebywających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w ogólnodostępny system usług społecznych, edukacyjnych i kulturalnych poprzez integrację z mieszkańcami, włączenie ich w życie społeczne gminy i podniesienie jakości życia.

W ramach projektu zaplanowano m.in.: organizację wydarzeń integracyjno-kulturalnych, warsztatów, szkoleń.

Wartość projektu: 372 201,63 zł, wartość dofinansowania 353 591,54 zł

- Od rutyny do elastyczności - rozwój adaptacyjności w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska

Trwają prace przygotowawcze do realizacji projektu – rozeznanie rynku dot. wykonawców usług i dostaw.

Okres realizacji 30.06.2026 r. – 31.12.2027 r.

Projekt ma na celu zwiększenie adaptacyjności pracowników Urzędu Gminy i pracodawcy Urzędu gminy Dębnica Kaszubskiej poprzez działania ograniczające wypalenie zawodowe, poprawiające warunki pracy oraz wspierające integrację zespołów w środowisku wielopokoleniowym.

Wartość projektu: 215 613,90 zł, wartość dofinansowania 183 271,81 zł

- Złożony przez Gminę wniosek w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2026 został wybrany do dofinansowania.

Tytuł projektu: Kotowska Elipsa Aktywności – budowa betonowej trasy rolkarskiej z rzeźbiarskim sercem integracji

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja dotychczas niewykorzystanej części boiska wiejskiego w Kotowie w nowoczesną przestrzeń rekreacyjno-kulturalną. Projekt ma na celu stworzenie innowacyjnej infrastruktury sportowej, której fundamentem będzie tor rolkarsko-wrotkarski o powierzchni 86m2, zaprojektowany na planie elipsy.

Wartość projektu 35 250,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 25 000,00 zł.

- Złożony przez Gminę wniosek w ramach programu „Pomorskie Rady seniorów 2026”.

Tytuł projektu: „A teraz senior II” został wybrany do dofinansowania.

Wnioskowana kwota pomocy finansowej – 10 000,00 zł

Całkowity koszt projektu – 20 000,00 zł

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla seniorów, organizacja Balu Seniora oraz zakup pawilonu/straganu wystawienniczego.

- Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie 2.3. Efektywność energetyczna – ZIT poza terenem obszaru metriopolitalnego.

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.

Wnioskowana kwota pomocy finansowej – 3 217 858,41 zł

Całkowity koszt projektu – 5 344 440,57 zł

Obiekty planowane do objęcia pracami termomodernizacyjnymi to: Budynek OSP w m. Dębnica Kaszubska, Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie, Świetlica w m. Podole Małe oraz trzy budynki remizoświetlic w m. Mielno, Gogolewo i Starnice.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

- Gmina w dniu 29 kwietnia br. złożyła wniosek pn.: "Seniorzy w działaniu – integracja, edukacja i aktywność społeczna" do programu „AKTYWNI SENIORZY – ASY" na lata 2026–2030 PRIORYTET III–PARTYCYPACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Edycja 2026.

Całkowita wartość projektu: 17 300,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 13 840,00 zł, wkład własny 3 460,00 zł.

Zakres projektu obejmuje: organizację cyklu wykładów historycznych, wsparcie psychologiczne i rozwojowe, prowadzenie zajęć ruchowych, dietetycznych, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci i cyberbezpieczeństwa oraz organizację warsztatów rękodzielniczych.

- Gmina w dniu 11 maja złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 utworzenia miejsca rekreacyjnego w m. Borzęcino.

W ramach zadania zaplanowano: boisko trawiaste, kosz do koszykówki z nawierzchnią z kostki betonowej, słupki do siatkówki, piłkochwyty, ogrodzenie, oświetlenie solarne i ławki.

- Całkowita wartość inwestycji: 247 430 zł

- Wnioskowane dofinansowanie: 185 700 zł

Trwa ocena wniosku. Planowana realizacja 2027 rok

- Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami z Gminy Dębnica Kaszubska

W dniu 13.05.2026 r. podpisano umowę na dostawę autobusu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami z gminy Dębnica Kaszubska.

Wykonawca: BALTICBUS Sp. z o.o., Bł. Królowej Jadwigi 31, 70-262 Szczecin

Planowany termin realizacji zamówienia – wrzesień 2026 r.

- Wartość umowy – 515 370,00 zł

- Otrzymane środki finansowe z PFRON to 369 000,00 zł.

Zakup dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

# Realizacja Programu „Czyste Powietrze”

- Liczba udzielonych konsultacji w ramach działania punktu konsultacyjnego (w tym telefoniczne): 65.

- Liczba przyjętych wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i dyspozycji wypłaty zaliczki: 5.

- Statystyka Programu „Czyste Powietrze” w gminie Dębnica Kaszubska na dzień 31.13.2026 r. od początku jego funkcjonowania:

- złożone wnioski o dofinansowanie: 463,

- zrealizowane przedsięwzięcia: 260,

- kwota wypłaconych dotacji: 6 852 846,81 zł.

# Ochrona środowiska, ochrona przyrody

- Kontrole posesji w zakresie warunków bytowania zwierząt domowych oraz gospodarskich, przestrzegania „Regulaminu utrzymania i czystości w Gminie Dębnica Kaszubska” oraz palenisk: 6.

- Weryfikacja zgłoszeń dot. bezdomnych zwierząt, dzikich zwierząt, dzikich kotów, złych warunków przetrzymywania zwierząt, zgłoszenia do schroniska dla zwierząt: 8.

- Weryfikacja zgłoszeń dot. zasadności wykonania zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących oraz przydziału karmy:  4.

- Wprowadzenie deklaracji dot. zainstalowania nowego źródła ciepła i spalania paliw: 6.

- Przyjęcie, analiza i wprowadzenie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: 78.

- Przeprowadzenie kontroli w zakresie zalegających odpadów: 2.

- Przeprowadzenie kontroli odnośnie weryfikacji liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, w odniesieniu do danych zawartych w złożonych deklaracjach: 10.

- Przyjęcie zgłoszeń/informacji od mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska o wyrobach zawierających azbest: 1.

- Przygotowano zapytania ofertowego na wynajem toalet przenośnych na okres letni oraz podpisanie umowy z firmą WC Serwis, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

- Przeprowadzono dwa spotkania w ramach edukacji ekologicznej dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów i korzystania z PSZOK dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Motarzynie.

- Przeprowadzono kontrolę funkcjonowania PSZOK w zakresie przyjmowania odpadów zgodnie z obowiązującymi limitami.

- Zgłoszenia dotyczące wycinki drzew/ krzewów/ przycinki gałęzi z działek gminnych: 2.

- Zgłoszenia dotyczące zamiaru wycinki drzew (działki osób prywatnych): 2.

- Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: 1.

# Nieruchomości, planowanie przestrzenne

- Dnia 4 maja 2026 r. zostały zakończone konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego gminy Dębnica Kaszubska. Konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach:

- Zbieranie uwag do 4 maja 2026 r.;

- Spotkanie otwarte, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2026 r. w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska w godzinach 16.00-19.00;

- Dyżury projektanta planu ogólnego, które odbyły się w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska: w dniach 9 kwietnia 2026 r. w godzinach 16.30-19.00, i 27 kwietnia 2026 r. w godzinach 16.30-19.00.

Trwa analiza 226 wniosków złożonych do projektu ogólnego.

- Został sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej wraz obszarem oddziaływania w obrębach Łabiszewo i Boguszyce w gminie Dębnica Kaszubska. W najbliższym czasie projekt planu zostanie wysłany do uzgodnień i opinii.

- W przygotowaniu jest procedura związana z wystąpieniem do uzgodnień i opinii projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Jawory i Budowo w gminie Dębnica Kaszubska.

- Od 26 marca 2026 r. wydano:

- 37 dokumentów z zakresu planowania przestrzennego (wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.).

- 44 decyzji o warunkach zabudowy,

- 6 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- rozpatrzono 11 wniosków z zakresu numeracji porządkowej.

- Rozpatrywanie wniosków dot. uzgodnienia lokalizacji urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym: 22.

- Rozpatrywanie wniosków dot. zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w zakresie dróg publicznych, na podstawie których sporządzono decyzje administracyjne: 7.

- Rozpatrywanie wniosków pod zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w zakresie dróg wewnętrznych, na podstawie których sporządzono umowy dzierżawy: 5.

- - udział w uzgodnieniu PZT ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 na odcinku od km 31+220 do km 31+720 w zakresie budowy drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego”,

- Przygotowano Aneks nr 5 do Umowy nr 191/2024 (na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Lipowej, na długości ok. 50 mb od DW210 do działki nr 30/2 w miejscowości Motarzyno) z uwagi na konieczność uzupełnienia braków w dokumentacji projektowej, co wpływa na brak możliwości dochowania terminu uzyskania decyzji ZRiD.

- W dniu 11.05.2026 r. w terenie z Radnym Gminy Dębnica Kaszubska, mieszkańcami Gałęzowa oraz wykonawcą robót związanych z ułożeniem światłowodu w sprawie koniecznego do wykonania zakresu prac naprawczych,

- Rozpatrzone wnioski dot. uzgodnienia lokalizacji zjazdów: 3.

- Podpisano łącznie 14 umów najmu na świetlice wiejskie w miejscowościach Starnice, Łabiszewo, Borzęcino, Skarszów Górny, Mielno, Kotowo, Podole Małe, Gogolewo oraz Budowo w celach organizacji m. in. Komunii Świętej, chrzcin oraz innych uroczystości rodzinnych.

- Podpisano umowę dzierżawy na cele okresowego prowadzenia treningów łuczniczych.

- Zlecono rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego dla działek położonych na osiedlu Północ II w Dębnicy Kaszubskiej, w celu ich sprzedaży.

- Trwa przygotowywanie projektu przetargu na sprzedaż działki rolnej położonej w Niepoględziu, z uwzględnieniem prawa pierwokupu.

# Energia elektryczna i oświetlenie uliczne

- Podpisano umowę na status wytwórcy energii elektrycznej dla Żłobka w Dębnicy Kaszubskiej oraz przekazano dokumentację do Energa Operator.

- Rozliczono produkcję energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynku Urzędu Gminy oraz świetlicy wiejskiej w Dobrej.

- Zgłoszono awarię oświetlenia ulicznego na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej usterka usunięta (ul. Sosnowa, ul. Klonowa).

- Wysłanie zapytania do EOŚ dotyczącego montażu dodatkowej oprawy oświetleniowej w miejscowości Starnice – akceptacja wyceny – lampa zostanie zamontowana.

- Wysłanie zapytania do EOŚ w sprawie rozbudowy oświetlenia przy skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Bursztynowej w Dębnicy Kaszubskiej - lampa zostanie zamontowana.

- Dokonano korekty ustawień zegara astronomicznego sterującego oświetleniem ulicznym wmiejscowości Dobra, Skarszów Dolny, Dębnica Kaszubska plac przy Strudze.

- Wysłano wezwanie do wykonawcy w sprawie poprawy montażu lampy solarnej w Motarzynie.

# Transport, pojazdy i sprzęt

- Przeprowadzono zapytania ofertowe do producentów i dostawców kosiarek bijakowych.

- Przeprowadzono rozeznanie cenowe na zakup zagęszczarki do prac remontowych dróg gminnych.

# Budynki gminne, instalacje i remonty

- Usunięto awarię instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Urzędu Gminy – wymiana zbiornika CWU (zbiornik ponad 20 lat).

- Wyłoniono wykonawcę dostawy i montażu drzwi wewnętrznych dla budynku Urzędu Gminy.

- Zlokalizowano i usunięto przeciek w Ośrodku Zdrowia w Borzęcinie.

- Zlecono naprawę instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym w Motarzynie.

- Przeprowadzono rozeznanie cenowe w poszukiwaniu wykonawcy prac remontowych elewacji frontowej budynku świetlicy wiejskiej w Gogolewku.

- Rozpoczęto przygotowanie prac do remontu sali dla seniorek w budynku Czerwonej Szkoły.

- Przeprowadzono wizję lokalną w Środowiskowym Domu Samopomocy w Motarzynie w celu określenia zakresu prac remontowych.

- Przeprowadzono wizję lokalną świetlicy wiejskiej w Żarkowie – ocena stanu technicznego budynku.

- Organizacja prac porządkowych, montaż wyposażenia Żłobka w Dębnicy Kaszubskiej oraz szkolenia w Żłobku w Dębnicy Kaszubskiej dotyczącego instalacji zapewniającej ogrzewanie i wentylację budynku.

# Place zabaw, boiska i infrastruktura sportowa

- Wykonanie boiska rekreacyjnego w miejscowości Troszki – wyrównanie terenu oraz obsianie trawą.

- Zebrano oferty i zamówiono elementy wyposażenia placu zabaw na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej – remont.

- Zakupiono łańcuszki do obręczy koszykarskich na obiektach sportowych i placach zabaw.

- Naprawiono tarczę do koszykówki oraz elementy placu zabaw na osiedlu Północ. Naprawiono siedziska huśtawek i elementów zjeżdżalni na placu zabaw przy ul. Zajęczej oraz zlecono wykonanie ogrodzenia i projektu placu zabaw przy ul. Zajęczej w Dębnicy Kaszubskiej.

- Wykonano obowiązkowe 5-letnie przeglądy placów zabaw.

# Zakup, wyposażenie i organizacja

- Zamontowano 3 szt. Urządzeń AED w budynkach użyteczności publicznej.

- Zdemontowano stare ławki betonowe i zlecono zakupu 4 szt. (8 osobowych) nowych ławek dla stadionu w Dębnicy Kaszubskiej.

- Zakupiono piekarnik i kuchenkę gazową w celu wyposażenia świetlicy w Starnicach.

- Zamówiono element małej architektury dla miejscowości Podole Małe w ramach funduszu sołeckiego (donico-filiżanka).

- Dokonano uzgodnień z projektantem konstrukcji wsporczej dla tablicy wyników na stadionie sportowym w DK.

- Zrealizowano przeglądy 6 hydrantów ppoż. w miejscowości Mielno, Gogolewo, Starnice.

# Lokale gminne

- Dokonano wizji lokalnej budynku w Borzęcinie w ramach podpisania umów. Zakończono prace związane z postępowaniem w stosunku do najemców bezumownie korzystających z lokali socjalnych.

- Rozpoczęto sprawy w stosunku do postępowania z użytkownikami lokalu komunalnego Mielno 14 oraz do regulacji prawnej udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.

- Dokonano aktualizacji listy mienia Gminy do ubezpieczenia majątkowego.

- Zrealizowano przeglądy roczne gazowe w lokalach i obiektach.

# Urząd Stanu Cywilnego

- Liczba zarejestrowanych aktów stanu cywilnego: 8, w tym

- liczba zawartych w USC związków małżeńskich: 1

- liczba transkrypcji zagranicznych aktów s.c.: 2

- Liczba sprostowań/uzupełnień a.s.c.: 2

- Liczba wydanych odpisów a.s.c.: 142

- Liczba przyjętych pozostałych oświadczeń/zaświadczeń/zezwoleń z zakresu prawa rodzinnego: 5

- Liczba dołączonych wzmianek dodatkowych do a.s.c.: 14

- Liczba zamieszczonych w a.s.c. przypisków: 27

- Liczba przeniesionych a.s.c. do Rejestru Stanu Cywilnego: 23

# W okresie międzysesyjnym

- W okresie międzysesyjnym zarejestrowano 3063 pism, w tym 942 faktur. Zostało wysłanych 1298 listów.

- Przekazano do publicznej wiadomości 2 informacje m.in. o ustanowieniu kuratora oraz licytacji nieruchomości.

- Liczba udostępnień informacji publicznej: 12

- Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego: 153

- Liczba wydanych dowodów osobistych: 146

- Liczba unieważnionych dowodów osobistych (utrata, kradzież tożsamości): 11

- Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numerów Pesel: 31

- Zgłoszenia meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazd): 35

- Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby: 19

- Liczba zrealizowanych udostępnień danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi: 7

- Liczba wydanych decyzji w sprawach meldunkowych (zakończonych postępowań administracyjnych): 2

- Liczba obsłużonych cudzoziemców: 6

- Liczba usuniętych niezgodności rejestrze Pesel (marzec, kwiecień): 62

- Liczba dodanych lub zmodyfikowanych danych w Rejestrze Danych Kontaktowych: 73

- Wydano zarządzenia: 13.

- W dniu 12 maja nastąpiło otwarcie Gminnego Żłobka Jelonka w Dębnicy Kaszubskiej. Dzieci do żłobka przyjmowane są od 20. tygodnia do ukończenia roku szkolnego, w którym kończą 3 lata (w wyjątkowych sytuacjach do 4 lat).

- W dniu 13 kwietnia 2026 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Seniorów, na której radni podjęli decyzję o napisaniu listu intencyjnego w sprawie poparcia i zainicjowania współpracy z seniorami z terenu Gminy Dębnica Kaszubska dotyczącej propozycji do projektu „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026–2030 Priorytet III – Partycypacja społeczna osób starszych. W dniu 22 kwietnia 2026 roku w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska odbyło się spotkanie, na którym seniorzy zaproponowali konkretne działania do projektu.

- W dniu 14 maja 2026 r. w Urzędzie Gminy odbyło się wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów, które odbyło się dnia 14.05.2026 r. w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska.

- Zgłoszenia dokonane podczas posiedzenia wspólnego wszystkich komisji:

- Budynek gospodarczy zlokalizowany przy ul. Kasztanowej 3 w Budowie został wyłączony z użytkowania ze względu na zły stan techniczny co wskazał protokół z przeglądu okresowego, nie był przeznaczony do rozbiórki, na obiekcie zawieszono tablice informacyjną o złym stanie technicznym.

- Od momentu wykonania usługi doczyszczania parkietu tj. od 3 kwietnia 2026 r. parkiet czyszczony jest zgodnie z zaleceniami wykonawcy usługi. Środkiem czyszczącym halę sportową ma być czysta woda oraz używanie odpowiedniej tarczy maszyny szorującej (którą szkoła otrzymała od wykonawcy usługi). Zalecenie to jest w pełni realizowane przez pracownika obsługi zajmującego się sprzątaniem hali sportowej.

- Przystąpienie do realizacji prac polegających na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej w Gałęzowie możliwe będzie po zaakceptowaniu i przedłożeniu projektu zagospodarowania terenu w starostwie Powiatowym. Po dokonaniu niezbędnych formalności przystąpimy do wykonania prac.

- Realizacja budowy świetlicy wiejskiej w Dobieszewie szerzej opisana w punkcie 1 podpunkt 8.

- Wystąpiono do zarządcy drogi z prośbą o doprowadzenie do porządku drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej 210 do Dobieszewa (uprzątnięcie drogi i pobocza z kamyczków).