Załącznik nr ……  
do protokołu nr XXV/2026
z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska 
z dnia 24 sierpnia 2026 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTĘPCY WÓJTA 
NA SESJĘ RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
za okres od 18 czerwca 2026 r. do 19 sierpnia 2026 r.

1. Realizowane projekty i inwestycje
1) Cyberbezpieczna Gmina Dębnica Kaszubska 
Trwa realizacja usługi aktualizacji i wdrożenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych. 
Podpisano aneks wydłużający termin realizacji projektu do 30.09.2026 r. 
Całkowita wartość projektu: 948 493,93 zł.
Dofinansowanie 746 391,00 zł, w tym:
· środki z UE: 612 041,00 zł,
· środki z budżetu państwa: 134 350,00 zł.
2) Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowościach Dębnica Kaszubska, Motarzyno, Borzęcino i Gogolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj
Trwają roboty budowlane. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wartość: 4 106 684,50 zł.
Dofinansowanie: 3 971 999,50 zł.
Budżet Gminy: 134 685,00 zł.
Dofinansowanie Polski Ład dla zadania: Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska: 5 999 757,70 zł.
3) Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” – zadanie 6: Budowa kanalizacji tłocznej z Leśnej Polany do Dębnicy Kaszubskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej przesyłowej z m. Grabin do m. Dębnica Kaszubska z przyłączami w miejscowości Grabin i budowa stacji podnoszenia ciśnienia
Trwają roboty budowlane.
Planowane zakończenie październik 2026.
Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wartość umów z Wykonawcami: 2 772 129,94 zł.
Dofinansowanie Polski Ład: 2 520 102,47 zł.
4) Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębnica Kaszubska
Zadanie zakończone. W dniu 23.06.2026 r. dokonano odbioru końcowego. 
Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Wartość umowy 330 000,01 zł.
Dofinansowanie Polski Ład: 323 400,00 zł.
5) Budowa świetlicy w miejscowości Dobieszewo
Trwają roboty budowlane. 
Zamówienie finansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027”
Całkowita wartość przedsięwzięcia 1 424 902,90 zł. 
Otrzymane dofinansowanie 775 887,00 zł.
Planowane zakończenie wrzesień 2026 r.
6) Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska – opracowanie dokumentacji projektowej.
Trwają prace projektowe. 
Planowane zakończenie luty 2027.
Całkowita wartość 134 070,00 zł.
7) Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-badawczej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rekultywacji jeziora Rybiec położonego w miejscowości Podwilczyn – IV postępowanie
W dniu 29.05.2026 r. Wykonawca poinformował, że nie jest w stanie zrealizować przedmiotu umowy. Wykonawca został wezwany do spełnienia świadczenia umowy nr 78/2025 z dnia 25.02.2025 r. pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Pomimo wezwań Zamawiającego, Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy. W związku z tym, w dniu 25.06.2026 r., Zamawiający odstąpił od umowy. 
W dniu 06.08.2026 r. wysłano zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji. W wyznaczonym terminie, tj. do 17.08.2026 r. do godz. 15:00 wpłynęła 1 oferta. Trwa ocena oferty.  
Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.
Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – I kwartał 2027 r.
Całkowita wartość 94 095,00 zł.
8) Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 41 w Dębnicy Kaszubskiej „Utworzenie Centrum Kulturalnego – STACJA KULTURA w Dębnicy Kaszubskiej”
Trwają roboty budowlane, a ich koszt to 4 440 000,00 zł.
Zamówienie współfinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
Planowany termin zakończenia zadania to listopad 2026 r.
Całkowita wartość projektu: 4 901 375,00 zł.
Dofinansowanie 3 095 097,58 zł.
9) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – II
· Budynek szkoły podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej. Zostało zlecone opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.
Wartość projektu 61 500,00 zł brutto.
· Budynek OPS w Dębnicy Kaszubskiej
W dniu 13.08.2026 r. wysłano zaproszenia do złożenia oferty. Termin składania ofert 20.08.2026 r.
Wartość najkorzystniejszej oferty 94 710, 00 zł. Na dzień 24.08.2026 r. zaplanowano podpisanie umowy.
Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach ZIT MOF.
Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – II kwartał 2026 r.
10) „Pomorskie Szlaki Kajakowe II”
· Zadanie 1: Przystań kajakowa wraz z oznakowaniem nad Jeziorem Głębokim. Miejscowość: Gałęzów.
· Zadanie 2: Przystań kajakowa w Leśnym Dworze. Miejscowość: Łysomiczki 
· Zadanie 3: Przystań kajakowa wraz z oznakowaniem w Krzyni. Miejscowość: Krzynia.
Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
Wartość projektu: 576 976,00 zł.
Kwota dofinansowania: 445 632,00 zł.
11) Budowa chodnika przy DW210 w m. Budowo – Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej
Trwają prace projektowe. Wartość projektu 119 310,00 zł brutto. Planowane zakończenie sierpień 2026 r. 
12) Remont ulicy Lipowej w Dębnicy Kaszubskiej.
W dniu 14.07.2026 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” S.C. Mariusz Formella Tomasz Formella na kwotę 244 414,09 zł brutto.
Termin wykonania zadania do dnia 14.11.2026 r.
13) Remont ulicy Kościelnej w Dębnicy Kaszubskiej
Planowany termin rozpoczęcia prac – sierpień 2026 r. 
Termin wykonania zadania do dnia 05.12.2026 r.
Wartość robót budowlanych: 331 689,81 zł brutto
14) Integracja społeczno-gospodarcza imigrantów na terenie Gminy Dębnica Kaszubska
Trwa realizacja projektu. Trwa nadzór nad realizacją projektu, rozliczanie finansowe i monitorowanie stanu realizacji projektu.
Okres realizacji: od 01.10.2025 r. do 30.09.2027 r.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym pn.: "Budzimy Kulturę".
Cel projektu to włączenie imigrantów przebywających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w ogólnodostępny system usług społecznych, edukacyjnych i kulturalnych poprzez integrację z mieszkańcami, włączenie ich w życie społeczne gminy i podniesienie jakości życia.
W ramach projektu zaplanowano m.in.: organizację wydarzeń integracyjno-kulturalnych, warsztatów, szkoleń.
Wartość projektu: 372 201,63 zł, wartość dofinansowania 353 591,54 zł.
15) Od rutyny do elastyczności - rozwój adaptacyjności w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska
Trwają prace przygotowawcze do realizacji projektu – rozeznanie rynku dotyczące wykonawców usług i dostaw. Okres realizacji 30.06.2026 r. – 31.12.2027 r. 
Projekt ma na celu zwiększenie adaptacyjności pracowników Urzędu Gminy i pracodawcy Urzędu Gminy Dębnica Kaszubskiej poprzez działania ograniczające wypalenie zawodowe, poprawiające warunki pracy oraz wspierające integrację zespołów w środowisku wielopokoleniowym.
Wartość projektu: 215 613,90 zł, wartość dofinansowania 183 271,81 zł.
16) Projekt pn.: "Seniorzy w działaniu – integracja, edukacja i aktywność społeczna" w ramach programu „AKTYWNI SENIORZY – ASY" na lata 2026–2030 PRIORYTET III–PARTYCYPACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Edycja 2026
Całkowita wartość projektu: 17 300,00 zł.
Przyznane dofinansowanie: 13 840,00 zł, wkład własny 3 460,00 zł.
Zakres projektu obejmuje: organizację cyklu wykładów historycznych, wsparcie psychologiczne i rozwojowe, prowadzenie zajęć ruchowych, dietetycznych, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci i cyberbezpieczeństwa oraz organizację warsztatów rękodzielniczych.
Podpisana została umowa o dofinansowania.
17) Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie 6.9. Infrastruktura zdrowia – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego FEP 2021-2027 w zakresie infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej
Wnioskowana kwota pomocy finansowej – 872 682,70 zł. Całkowity koszt projektu – 1 696 073,86 zł.
18) Remont ulicy Kolejowej w Dębnicy Kaszubskiej.
W dniu 31.07.2026 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została dostarczona w dniu 17.08.2026 r. Koszt 27 060,00 zł brutto. Zakres obejmuje zaprojektowanie remontu ul. Kolejowej na odcinku ok 0,2 km.
W dn. 18.08.2026 r. dokonano zgłoszenia budowy (lub wykonania innych robót budowlanych).
Gmina planuje złożyć do 27.08.2026 r. wniosek o dofinasowanie remontu drogi z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.
19) Przebudowa ulicy Kamiennej w Dębnicy Kaszubskiej.
W dniu 18.08.2026 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt 147 600,00 zł brutto. Termin wykonania: 18.02.2028 r.
Zakres obejmuje zaprojektowanie przebudowy ul. Kamiennej na odcinku ok 0,63 km, w tym, nawierzchni drogi, chodnik, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, kanał technologiczny.
20) Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębnica Kaszubska
Projekt został wybrany do dofinansowania. W chwili obecnej kompletowane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie. 
Obiekty planowane do objęcia pracami termomodernizacyjnymi to: 
· Budynek OSP w m. Dębnica Kaszubska, 
· Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie, 
· Świetlica w m. Podole Małe
· trzy budynki remizoświetlic w miejscowości Mielno, Gogolewo i Starnice
Całkowita wartość inwestycji: 5 344 440,57 zł.
Przyznane dofinasowanie: 3 217 858,41 zł.
Okres realizacji: 2026 – 2027 rok.
21) Zakup wozów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby jednostek OSP w Gminie Dębnica Kaszubska wraz z zakupem wozu operacyjno-ratowniczego i sprzętu na potrzeby jednostki straży pożarnej OSP Damnica
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie 2.11. Przystosowanie do zmian klimatu – ZIT poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta.
Projekt w trakcie oceny.
Wnioskowana kwota pomocy finansowej – 1 264 865,06 zł.
Całkowity koszt projektu przypadający na Gminę Dębnica Kaszubska – 2 065 166,00 zł.
22) Przebudowa i budowa ulicy Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej
Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Gmina bazuje na Decyzji Nr 480/2025 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dn. 18.08.2025 r. 
Zakres prac obejmuje przebudowę i budowę ulicy Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej na łącznym odcinku 300 m.
Gmina planuje złożyć do 27.08.2026 r. wniosek o dofinasowanie budowy i przebudowy drogi z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.
Całkowita wartość inwestycji około 900 000 zł.
23) Budowa instalacji fotowoltaicznej w m. Motarzyno Gmina Dębnica Kaszubska
Gmina złożyła wniosek o dofinasowanie inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w m. Motarzyno Gmina Dębnica Kaszubska” ze środków LRGD Pojezierze Bytowskie.
Projekt na poziomie LGD został wybrany do dofinansowania i przekazany do ARiMR celem dalszej weryfikacji.
Celem operacji jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku remizy strażackiej w Motarzynie.
Całkowita wartość projektu: 62 828,35 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 62 000 zł.
Okres realizacji: 2027 rok.
24) Ochrona bioróżnorodności Jeziora Wiejskiego w Gałęzowie, Gmina Dębnica Kaszubska
Gmina złożyła wniosek o dofinasowanie projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności Jeziora Wiejskiego w Gałęzowie, Gmina Dębnica Kaszubska” ze środków LRGD Pojezierze Bytowskie.
Projekt na poziomie LGD został wybrany do dofinansowania i przekazany do ARiMR celem dalszej weryfikacji.
Celem operacji jest zarybienie jeziora wiejskiego w Gałęzowie, wykonanie tarlisk i zakup sprzętu służącego przeciwdziałaniu kłusownictwu i ochronie bioróżnorodności. 
Całkowita wartość projektu: 50 520,00 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 50 000 zł.
Okres realizacji: 2027 - 2028 rok.
25) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż Strugi Warblewskiej w m. Dębnica Kaszubska 
W dniu 27.07.2026 r. podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia.
Całkowita wartość zadania: 268 036,96 zł.
Wysokość wsparcia wynosi: 133 804,27 zł.
Zakres prac obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż Strugi Warblewskiej w miejscowości Dębnica Kaszubska, w tym utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni, ścieżki pieszej, schodów terenowych i montażu elementów małej architektury.
Operacja zostanie zrealizowana do czerwca 2027 roku.
26) Aktywna przestrzeń w miejscowości Borzęcino Gmina Dębnica Kaszubska
Gmina złożyła wniosek o dofinasowanie projektu pn. „Aktywna przestrzeń w m. Borzęcino Gmina Dębnica Kaszubska” ze środków LRGD Pojezierze Bytowskie.
W ramach projektu planuje się wykonanie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m. Borzęcino obejmującej boisko trawiaste do gry w piłkę nożną wraz z montażem dwóch bramek, montaż kosza do koszykówki wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, montaż słupków do siatkówki, wykonanie piłkochwytów, wykonanie ogrodzenia wraz z furtką oraz utwardzonym wejściem, montaż pięciu lamp solarnych oraz montaż dwóch ławek.
Całkowita wartość projektu: 247 430 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 185 700 zł.
Okres realizacji: 2027 rok.
27) Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i żłobka w roku szkolnym 2026/2027
W dniu 12.08.2026 r. dokonano wyboru Wykonawcy usługi.
Wykonawca: Firma Usługowo Handlowa Edyta Badowska, Mielno 39a, 76-248 Dębnica Kaszubska
Łączna wartość umowy: 886 067,94 zł.
Usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz:
· Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej, w tym:
· Przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej,
· Szkoły Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej – Odział przedszkolny,
· Szkoły Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej.
· Zespołu Szkół w Gogolewie, w tym:
· Przedszkola w Borzęcinie,
· Szkoły Podstawowej w Gogolewie.
· Zespołu Szkół w Motarzynie, w tym:
· Przedszkola w Budowie,
· Szkoły Podstawowej w Motarzynie.
· Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, w tym:
· Niepublicznego Przedszkola w Niepoględziu,
· Społecznej Szkoły Podstawowej w Niepoględziu,
· Żłobka w Dębnicy Kaszubskiej
28) Usługa transportowa polegająca na dowozie i odwozie dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2026/2027
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania:
· ZADANIE 1 - Dowóz dzieci/uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej
· ZADANIE 2 - Dowóz dzieci/uczniów do Zespołu Szkół w Gogolewie
· ZADANIE 3 - Dowóz dzieci/uczniów do Zespołu Szkół w Motarzynie
W dniu 12.08.2026 r. dokonano wybory Wykonawcy usługi w zakresie Zadania 2 i Zadania 3. 
Wykonawca: WAN-BUS Sp. z o.o. ul. T. Bairda 56 lokal 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Planowana wartość usług: Zadania 2 - 247 380,00 zł; Zadanie 3 - 116 998,00 zł.
W dniu 19.08.2026 r. dokonano wybory Wykonawcy usługi w zakresie Zadania 1. 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna, Główna 65, 76-200 Głobino
Planowana wartość usługi: 275 335,00 zł.
2. Realizacja Programu „Czyste Powietrze”
1) Liczba udzielonych konsultacji w ramach działania punktu konsultacyjnego (w tym telefoniczne): 45.
2) Liczba przyjętych wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i dyspozycji wypłaty zaliczki: 10.
3) Statystyka Programu „Czyste Powietrze” w gminie Dębnica Kaszubska na dzień 30.06.2026 r. od początku jego funkcjonowania:  
· złożone wnioski o dofinansowanie: 464,
· zrealizowane przedsięwzięcia: 289,
· kwota wypłaconych dotacji: 7 888 294,84 zł.
3. Ochrona środowiska, ochrona przyrody
1) Zgłoszenia dotyczące wycinki drzew/ krzewów/ przycinki gałęzi z działek gminnych: 4
2) Zgłoszenia dotyczące zamiaru wycinki drzew (od osób prywatnych): 5
3) Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: 1
4) Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń na wycinki z nieruchomości gminnych (wnioski starostwo). 
5) Przyjęcie, analiza i wprowadzenie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: 91
6) Kontrole odnośnie weryfikacji liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, w odniesieniu do danych zawartych w złożonych deklaracjach: 45
7) Kontrola nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków: 49
8) Wysłano pisma dotyczące nieprawidłowej segregacji odpadów: 2
9) Przeprowadzono kontrolę funkcjonowania PSZOK w zakresie przyjmowania odpadów zgodnie z obowiązującymi limitami
10) Trwa postępowanie w sprawie porzuconych śmieci w miejscowości Podole Małe.
11) W dniu 3 lipca 2026 r. przekazano zgłoszenie o podejrzeniu zanieczyszczania rzeki Skotawa gruzem powstałym w wyniku wyburzenia budynków dawnej garbarni do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku (Delegatura Słupsk) i Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Nadzór Wodny w Słupsku. Dokonano oględzin terenu.
12) Wpłynął 1 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i 1 wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot.
13) Zawieszono postępowanie i nałożono raport oddziaływania na środowisko w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 36,28 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej nr 120/6 obręb Dobra, gmina Dębnica Kaszubska w województwie pomorskim z możliwością etapowania”.
14) Zawieszono postępowanie i nałożono raport oddziaływania na środowisko w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 30,4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działkach ewidencyjnych nr 172/4, 1/38 i 1/39, obręb Starnice, gmina Dębnica Kaszubska w województwie pomorskim z możliwością etapowania”.
15) Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 19 budynków mieszkalnych – jednorodzinnych w lokalizacji Starnice, gm. Dębnica Kaszubska dz. nr 1/35”.
16) Wydano decyzję o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 52 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działkach nr 63, 84/1, 119/3, 120, 142, 143, obręb Gałęzów, gm. Dębnica Kaszubska”.
17) Wydano zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania i obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Polnej wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębnica Kaszubska”.
18) Wydano zawiadomienie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej nr 024 w leśnictwie Niemczewo”.
19) Wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „"Niemczewo - Goszczyno - rozbudowa" polegające na rozbudowie elektrowni słonecznych "Niemczewo - Goszczyno II, III" o dodatkową moc do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 24, obręb Niemczewo - Goszczyno, gmina Dębnica Kaszubska”.
20) Podjęcie działań mających na celu kontynuację umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na prowadzenie Punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. 
21) Kontrole posesji w zakresie warunków bytowania zwierząt domowych oraz gospodarskich, przestrzegania „Regulaminu utrzymania i czystości w Gminie Dębnica Kaszubska” oraz palenisk: 41.
22) Weryfikacja zgłoszeń dot. bezdomnych zwierząt, dzikich zwierząt, dzikich kotów, złych warunków przetrzymywania zwierząt, zgłoszenia do schroniska dla zwierząt: 8.
23) Weryfikacja zgłoszeń dot. zasadności wykonania zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących oraz przydziału karmy: 3. 
24) Wprowadzenie deklaracji dot. zainstalowania nowego źródła ciepła i spalania paliw: 17.
25) Przekazanie zgłoszenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku stwierdzenia obecności 4 gatunków inwazyjnych (IGO) na terenie Gminy Dębnica Kaszubska: niecierpka gruczołowatego, rdestowca japońskiego, rdestowca sachalińskiego i jenota.
4. Nieruchomości, planowanie przestrzenne
1) W okresie od 18.06.2026 r. do 19.08.2026 r. podpisano łącznie 7 umów najmu na świetlice wiejskie w miejscowościach Starnice, Łabiszewo, Borzęcino, Skarszów Górny, Kotowo oraz Mielno w celach organizacji m. in. uroczystości rodzinnych.
2) Podpisano umowę najmu. Umowa dotyczyła najmu nieruchomości z przeznaczeniem na garaż. 
3) Podpisano porozumienie z Klubem Sportowym na korzystanie z terenu boiska na potrzeby rozgrywania meczów w ramach rozgrywek IV Ligowym Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.  
4) Trwa proces przejmowania świetlicy w Gałęzowie do zasobów Gminy Dębnica Kaszubska. Otrzymano operat szacunkowy określający wartość świetlicy na dzień dzisiejszy. Trwa kompletowanie i analiza dokumentów niezbędnych do przejęcia świetlicy.
5) Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji dla modernizacji łazienki na 1. piętrze budynku Urzędu Gminy.
6) Trwa aktualizacja danych Systemu Informacji Przestrzennej o wydane decyzje.
7) Zostały ukończone prace związane z opracowanie projektu planu ogólnego.  W dniu 31 lipca 2026 r. projekt planu ogólnego został upubliczniony pod adresem:
https://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/?id=266472 i przekazany Radzie Gminy Dębnica Kaszubska.
8) W trakcie opiniowania i uzgodnień jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej wraz obszarem oddziaływania w obrębach Łabiszewo i Boguszyce w gminie Dębnica Kaszubska. 
9) W trakcie opiniowania i uzgodnień jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Jawory i Budowo w gminie Dębnica Kaszubska.

10) Od 22 czerwca 2026 r. do 18 sierpnia 2026 r.:
· rozparzono 45 wniosków z zakresu planowania przestrzennego (tj: wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.),
· wpłynęło 56 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
· wydano 45 decyzje o warunkach zabudowy,
· w procedowaniu są 232 wnioski złożone do dnia 17 sierpnia 2026 r. (w tym 12 wniosków dotyczących OZE),
· wpłynęło 5 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
· rozpatrzono 9 wniosków z zakresu numeracji porządkowej.
11) W trakcie przygotowania jest procedura w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Łabiszewo.
12) Wszczęto procedurę ponownego rozpatrzenia wniosku po uchyleniu przez SKO decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt) dla inwestycji polegającej na budowie zespołów magazynów energii o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną w miejscowości Dębnica Kaszubska.
13) Wszczęto procedurę ponownego rozpatrzenia wniosku po otrzymaniu braku uzgodnień przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, dla wzizt dla inwestycji polegającej na budowie mikroinstalacji wiatrowej o mocy 10 kW w zabudowie zagrodowej w ramach gospodarstwa rolnego w obrębie Motarzyno.
14) Trwają prace nad udzieleniem odpowiedzi w sprawie udzielenia informacji i wglądu do dokumentów dotyczących MPZP obręb Łabiszewo i Planu Ogólnego.
15) Wnioski dot. uzgodnienia lokalizacji urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym: 10
16) Wnioski dot. zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w zakresie dróg publicznych, na podstawie których sporządzono decyzje administracyjne: 2
17) Wnioski pod zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w zakresie dróg wewnętrznych, na podstawie których sporządzono umowy dzierżawy: 9
18) Wnioski dot. uzgodnienia lokalizacji zjazdów: 4 
19) Rozpatrywanie wniosków związanych z zatwierdzeniem zmiany organizacji ruchu i dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: 2
20) Wprowadzenie danych dot. stawek za zajęcie pasa drogowego na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
21) Trwa analiza dokumentacji dot. planowanej budowy gazociągu w Dębnicy Kaszubskiej wraz z przygotowaniem informacji na portal społecznościowy Gminy.
22) Trwają prace przygotowawcze do sporządzenia ekspertyzy technicznej dla mostu w Żarkowie.
23) Przekazano decyzją administracyjną w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Motarzynie budynek (nazwa środka trwałego – Przedszkole w m. Budowo) zlokalizowany na dz. nr 90 w m. Budowo, z przeznaczeniem do realizacji celów związanych z działalnością oświatową.
24) Wpłynęło 25 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży prywatnych działek w gminie Dębnica Kasz. Po ich analizie stwierdzono, że nie będzie miało zastosowanie naliczenie opłaty planistycznej.
25) Wydano 35 zezwoleń na amatorski połów ryb na wodach gminnych (w Niemczewie, Niepoględziu – (j. Godzież Mała), Gałęzów (j. Wiejskie), Gogolewo (stawek). Łącznie od 1 stycznia 2026 roku wydano 304 zezwolenia.
26) Firma ORANGE POLSKA podpisała 25 porozumień w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej.
27) W wyniku czynności geodezyjnych w działce nr 8/19, w obrębie Dębnica Kaszubska, miejscowość Grabin, nastąpiła zmiana użytku z RIIIb (0,0883ha) na RIVa, co umożliwi dalsze działania w zakresie inwestycji związanej z placem zabaw oraz ustalono powierzchnię i granice przebiegu działki drogowej oznaczonej nr działki 73, w obrębie Dobra.
28) Wydane zostały postanowienia Wójta Gminy zatwierdzające wstępny projekt podziału nieruchomości osób prywatnych w obrębie Dobra - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w obrębie Dębnica Kaszubska - na polepszenie nieruchomości sąsiedniej, w obrębie Gałęzów i Dębnica Kaszubska - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
29) Wydane zostały 2 decyzje administracyjne zatwierdzające projekt podziału nieruchomości osób prywatnych w obrębie Dębnica Kaszubska.
30) Wpłynęło 6 wniosków od osób prywatnych o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w obrębie Niepoględzie, Dobra, Dobieszewo, Dębnica Kaszubska, Łabiszewo.
5. Energia elektryczna i oświetlenie uliczne
1) Zgłoszono awarię oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobra, ul. Brzozowa przy posesji nr 4 –zgłoszenie awarii do EOŚ.
2) Zgłoszono awarię oświetlenia ulicznego w miejscowości Goszczyno.
3) Zlecono naprawę oświetlenia przejścia dla pieszych w Dębnicy Kaszubskiej w rejonie krzyża.
4) Zlecono naprawę lampy w Motarzynie przy drodze na Ochodzę – zgłoszenie awarii do EOŚ.
5) Złożono wniosek do Energa Operator o zmianę mocy umownej dla oświetlenia drogowego w Skarszowie Dolnym z 0,3 kW do 0,5 kW w związku z naliczaniem opłat za przekroczenie mocy umownej.
6) Przygotowano zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 7 szt. lamp solarnych na ul. Bursztynową w Dębnicy Kaszubskiej. Zapytanie wysłano do 5 firm. 
7) Przygotowano zlecenie dotyczące wykonania modernizacji oświetlenia drogowego przy ul. Wysokiej – 9 słupów i opraw.
8) Wykonano naprawę oświetlenia na terenie PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej.
9) Rozliczono produkcję energii elektrycznej z mikroinstalacji za II kwartał dla budynków Urzędu Gminy, Żłobka w Dębnicy Kaszubskiej, świetlicy w Dobrej. 
10) Rozliczono produkcję energii elektrycznej dla Szkoły w Dębnicy Kaszubskiej.
11) Podpisano umowę na sprzedaż energii elektrycznej z Enea dla Żłobka w Dębnicy Kaszubskiej – ustalona cena sprzedaży na poziomie 50% ceny URE.
12) Wysłano wniosek do Energa Operator o zmianę taryfy z G11 na C11 dla Przedszkola w Budowie.
13) Zgłoszono awarię mikroinstalacji fotowoltaicznej u mieszkańca Gogolewa w ramach gwarancji – przebicie na dachu.
14) Przyjęto zgłoszenie awarii falownika instalacji fotowoltaicznej u mieszkańca z Dębnicy Kaszubskiej.
6. Transport, pojazdy i sprzęt
1)  Zlecenie serwisu gwarancyjnego traktorka wykorzystywanego do odśnieżania i koszenia.
2) Przygotowanie kalkulacji kosztów najmu i leasingu samochodu dostawczego na potrzeby ekipy terenowej, porównanie kosztów.
3) Zakup mulczera do kosiarki na potrzeby utrzymania terenów w Motarzynie.
4) Zamówienie opon do ciągnika New Holland.
5) Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Motarzyno.
7. Zakup, wyposażenie i organizacja, nieruchomości gminne, instalacje i remonty, prace terenowe
1) Przygotowano umowę na remont kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Budowie. Umowa została przekazana wykonawcy do akceptacji.
2) Zlecono wykonanie pomiarów skuteczności działania instalacji oraz przeglądu instalacji odgromowych w obiektach gminnych.
3) Zlecono wykonanie przeglądów wyłączników PPOŻ dla 8 obiektów zgodnie z przygotowaną listą.
4) Zapewniono wsparcie dla Gminnego Ośrodka Kultury przy organizacji remontu sceny oraz naprawy zadaszenia sceny.
5) Trwają przygotowania do aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną dla Gminy Potęgowo.
6) Przygotowano wyliczenia zabezpieczenia paliwa dla Gminy, zgodnie z wnioskiem Urzędu Wojewódzkiego.
7) Zamówiono części do naprawy systemu nawodnienia murawy boiska oraz zlecono wykonanie zabiegów agrotechnicznych murawy boiska sportowego w Dębnicy Kaszubskiej.
8) Przygotowano zapytanie ofertowe dotyczące wykonania masztu tablicy informacyjnej na stadionie sportowym w Dębnicy Kaszubskiej.
9) Zlecono wykonanie projektu konstrukcji wsporczej tablicy wyników na stadionie.
10) Przygotowano ofertę i rozpoznano możliwości profesjonalnego mycia i pielęgnacji bieżni lekkoatletycznej – wizja w terenie. 
11) Zamówiono donico-filiżanki dla sołectwa Jawory w ramach funduszu sołeckiego.
12) Zakupiono materiały remontowe na potrzeby bieżących prac wykonywanych na terenie Gminy.
13) Podpisano umowę na kolejny rok dotyczącą funkcjonowania Bazy Zarządzania Mediami z firmą ForProgress.
14) Założono konto w Centralnym Rejestrze Umów. Dokonano analizy procedury, wzięto udział w spotkaniu wprowadzającym. Zorganizowano procedury rejestracji umów w CRU dla Referatu Gospodarki Komunalnej.
15) Koordynacja przygotowań do wydarzeń gminnych, obejmujące koszenie, sprzątanie oraz dodatkowe czynności zlecone przez Sołtysów i kierowników jednostek:
· Motarzyno – przygotowania stadionu do lipcowego festynu,
· Motarzyno i Budowo – przygotowanie trasy przejazdu Tour de Pologne 2026 w zakresie koszenia zieleni oraz sprzątania chodników,
· Gałęzów – przygotowania do Dni Gałęzowa w zakresie koszenia oraz zamiatania chodników i ulic,
· Dębnica Kaszubska – Gminny Ośrodek Kultury – wsparcie jednostki w przygotowaniach do dożynek obejmujące prace naprawcze, koszenie oraz sprzątanie.
16) Współpraca z jednostkami gminnymi w zakresie transportu wyposażenia, w związku z pracami remontowymi w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej oraz Zespołu Szkół w Motarzynie.
17) Współpraca i nadzór nad realizacją zadań zleconych przez sołtysów:
· Łabiszewo – wsparcie przy ułożeniu kostki brukowej pod wiatą na placu zabaw,
· Podole Małe – wycinka zieleni dookoła drzew wzdłuż ul. Długiej.
18) Planowanie, zakup materiałów oraz nadzór nad naprawami i remontami w obiektach gminnych, mieszkaniach socjalnych i przestrzeniach publicznych:
· Borzęcino – remont korytarza w ośrodku zdrowia (likwidacja śladów po zalaniu w czasie awarii),
· Motarzyno – remont Środowiskowego Domu Samopomocy Ś (naprawa pęknięć w ścianach oraz malowanie),
· Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej – wymiana klamek,
· Gałęzów – naprawa i malowanie pomostu,
· Dobra – naprawa pomostu,
· Dębnica Kaszubska – prace naprawcze i porządkowe oraz reagowanie na bieżące awarie na ORLIKU i stadionie,
· Motarzyno – naprawa ubytku w dachu świetlicy,
· Podwilczyn – uzupełnienie dachówek na dachu świetlicy,
· Budowo, Grabin, Gogolewko – wymiana wyeksploatowanych oraz uszkodzonych elementów placów zabaw,
· Krzywań – zabezpieczenie uszkodzonej karuzeli,
· Skarszów Górny – naprawa uszkodzonej ławki.
19) Oględziny stanów dróg gminnych i realizacja napraw:
· Dębnica Kaszubska, ul. Bursztynowa – uzupełnienie ubytków w drodze,
· Dębnica Kaszubska, ul. Tulipanowa i Różana – uzupełnienie ubytków w drodze,
· Dębnica Kaszubska, ul. Spokojna (wjazd od ul. Skarszewskiej) – uzupełnienie ubytków w drodze,
· Motarzyno, ul. Kasztanowa – uzupełnienie ubytków w drodze.
20) Podpisano umowę najmu na lokal komunalny przyznany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w miejscowości Motarzyno. 
21) Podpisano umowę na dostawę ciepła do lokalu na ul. Sportowej 2/5 z Zespołu Szkół w Motarzynie.
22) Przeprowadzono wizję lokalną w Borzęcinie, Niepoględziu i Budowie ws. oceny stanu mieszkań, osób przebywających w lokalach oraz spis lokali i budynków, które nie posiadają adresów.
23) Przeprowadzono wizję lokalną w Motarzynie ws. weryfikacji budynków będących w zasobie Gminy oraz rewizję pomieszczeń przynależnych.
24) Wezwano lokatorów w Motarzynie ul. Sportowa 2 i w Dębnicy Kaszubskiej ul. Jagiełły 1 o uprzątnięcie pozostawionych rzeczy odpowiednio na strychu (pomieszczeniu przynależnym) i za budynkiem gospodarczym.
25) Podpisano umowę z wykonawcą na rozbiórkę obiektu z zasobu Gminy w miejscowości Dobra, ul. Jeziorna 3.
26) Dokonano odbioru końcowego po rozbiórce obiektów w Dębnicy Kaszubskiej ul. Parkowa oraz Borzęcino.
27) Trwa przygotowanie budynku świetlicy w Żarkowie do zamknięcia obiektu. Sprawdzenie spisu z inwentaryzacji ze stanem faktycznym i ustalenie co z rzeczami będącymi na stanie obiektu.
28) Przeprowadzono rozeznanie cenowe i określenie wartości zamówienia na pellet i olej grzewczy na sezon zimowy 2026-2028 i przekazanie danych do referatu inwestycji w celu przeprowadzenia procedury przetargowej.
29) Weryfikacja długów najemców lokali należących do zasobu gminnego. Wystosowano pisma do dłużników – uprzedzenie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. 
30) Wezwano lokatorów do wskazania terminu opuszczenia lokalu z powodu braku zapłat za czynsz za co najmniej 3 pełne okresy – Motarzyno ul. Sportowa 2/6, Niepoględzie ul. Karola Wojtyły 5/5, Budowo ul. Lipowa 28/1.
31) Trwa weryfikacja obiektów należących do Gminy, analiza potrzeby wykonywania przeglądów tych obiektów.
32) Przeprowadzono wizję w Dębnicy Kaszubskiej ul. Lipowa 5/2 – usunięcie szmaty z przewodu. Niepoględzie ul. Karola Wojtyły odsunięcie kuchenki gazowej z butlą od pieca kaflowego na co najmniej 1,5 m – zalecenia po przeglądzie kominiarskim.
33) Podpisano umowy na rozebranie komina ponad dachem i wykonanie nasady spalinowej w budynku Urzędu Gminy.
34) Wystosowano zapytanie ofertowe na usunięcie nieprawidłowości w budynkach po przeglądach kominiarskich.
35) Wystosowano zapytanie oraz omówiono z potencjalnym wykonawcą jaki zakres prac należy wykonać przy remoncie posadzki remizy w Gogolewie.
36) Wybrano wykonawcę zadania i przygotowano umowę na zmianę systemu ogrzewania w budynku przy ul. Jagiełły 1 w Dębnicy Kaszubskiej.
37) Sporządzono protokół przekazania rzeczy należących do lokatora przeniesionego z Dobrej do Borzęcina.
38) Przygotowano protokół z usunięcia lub przekazania przedmiotów należących do Gminy ze świetlicy w Żarkowie.
39) Koordynacja i rozliczenie realizacji przeglądów gaśnic, hydrantów, poprzez udostepnienie lokali oraz ich odpowiednie umocowanie na ścianach pomieszczeń.
40) Dokonano przejęcia budynku starego przedszkola w Budowie, w związku z decyzją z dnia 31.07.2026 r.
8. Urząd Stanu Cywilnego
1) Liczba zarejestrowanych aktów stanu cywilnego: 18, w tym:
· liczba zawartych w USC związków małżeńskich: 6
2) Liczba wydanych odpisów a.s.c.: 144
3) Liczba przyjętych pozostałych oświadczeń/zaświadczeń/zezwoleń z zakresu prawa rodzinnego: 7
4) Liczba dołączonych wzmianek dodatkowych do a.s.c.: 18
5) Liczba zamieszczonych w a.s.c. przypisków: 72
6) Liczba przeniesionych a.s.c. do Rejestru Stanu Cywilnego: 45
7) Liczba par, którym wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie: 2
9. Bezpieczeństwo publiczne, obrona cywilna
1) W dniach 7-17 lipca 2026 r. członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) z terenu gminy Dębnica Kaszubska uczestniczyły w obozie szkoleniowym zorganizowanym w Wambierzycach. W ramach współpracy współfinansowano pobyt 12 młodych druhów w wieku od 12 do 15 lat, przy minimalnym wkładzie finansowym rodziców i opiekunów. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie działalności pożarniczej, a także stworzyła możliwość integracji młodych członków MDP z jednostek OSP z terenu gminy.
2) W dniu 10 lipca 2026 r. przeprowadzono przegląd 5 syren alarmowych, które w wyniku przeprowadzonej modernizacji zostały dostosowane do możliwości nadawania sygnałów alarmowych dla ludności cywilnej. W dalszym etapie planowane jest dostosowanie pozostałych syren alarmowych do obowiązujących wymogów, a także rozbudowa systemu alarmowania o kolejne urządzenia, w zależności od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.
3) W miesiącu lipcu przeprowadzono przeglądy, badania, konserwacje, kalibracje, naprawy i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego będącego na wyposażeniu jednostek OSP – wartość zadania wyniosła 24 964,97 zł.
10. Finanse, egzekucja należności
1) Sporządzono rozliczenia półrocznego budżetu gminy, z którego wynika, że dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 61 % natomiast dochody majątkowe w 26 %, natomiast wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 49 % a wydatki majątkowe 35%.
2) Sporządzono półroczne rozliczenie zrealizowania środków Funduszy sołeckich w 2026 roku. Poinformowano sołtysów o stopniu realizacji poszczególnych zaplanowanych zadań. Łączna wartość Funduszu sołeckiego to 781 tys. zł, realizacja funduszu kształtuje się w wysokości 375 tys. zł.
3) Przygotowano informację o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki na 2027 rok. Wysokość ogółem wynosi 870 998,62 zł. W ustawowym terminie przekazano informacje do wszystkich sołectw oraz do Wojewody Pomorskiego.
4) Wygenerowano upomnienia dotyczące podatku od nieruchomości jak i łącznego zobowiązania pieniężnego tj. 387 upomnień na kwotę 249 048,37 zł.
5) Wygenerowano 191 upomnień w zakresie opłaty śmieciowej za 2 kwartał 2026 na łączną kwotę 85 891,33 zł. W trakcie przygotowania są kolejne wezwania.
6) Wygenerowano i przesłano do organu egzekucyjnego 307 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 278 667,90 zł.
7) Wystawiono 8 zaświadczeń stwierdzające brak zaległości w podatkach i opłatach.
11. W okresie międzysesyjnym:
1) Zarządzono wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Dębnica Kaszubska IV kadencji na lata 2026 - 2028 na dzień 30 września 2026 r.
2) Zarejestrowano 3648 pism, w tym 1083 faktur. Zostało wysłanych 1826 listów.
3) Przekazano do publicznej wiadomości 3 informacje m.in. o ustanowieniu kuratora oraz licytacji nieruchomości.
4) Do archiwum zakładowego Urzędu przyjęto 210 teczek, tj. 10,5 mb dokumentacji, w tym 111 teczek tj. 5,5 mb dokumentacji archiwalnej kat. A oraz 99 teczek, tj. 4,9 mb dokumentacji niearchiwalnej kat. B.
5) Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego: 208
6) Liczba wydanych dowodów osobistych: 206
7) Liczba unieważnionych dowodów osobistych (utrata, kradzież tożsamości): 13
8) Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numerów PESEL: 76
9) Zgłoszenia meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazd): 78
10) Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z ewidencji ludności oraz dowodów osobistych: 23
11) Liczba zrealizowanych udostępnień danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi: 9
12) Liczba obsłużonych cudzoziemców: 15
13) Liczba usuniętych niezgodności rejestrze PESEL (czerwiec, lipiec): 73
14) Liczba dodanych lub zmodyfikowanych danych w Rejestrze Danych Kontaktowych: 86
15) Liczba udostępnień informacji publicznej: 24
16) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG):
· liczba wniosków o wpis nowej działalności do CEIDG: 6
· liczba wniosków o dokonanie zmian w CEIDG, między innymi adres firmy, kody PKD: 8
· liczba wniosków o zawieszenie działalności w CEIDG: 6
· liczba wniosków o wykreślenie działalności w CEIDG: 2
17) Przyznano nagrodę dla sportowca za wybitne osiągnięcia sportowe. Nagrodę przyznano podczas Święta Plonów. 
18) Wydano 27 zarządzeń.
